사 업 계 획 서

1인 1건강계좌 기반 데이터 통합 헬스케어 플랫폼

건강기록을 계좌처럼, 건강가치를 자산처럼

검진과 의료기록을 하나의 건강계좌로 모아, 내 건강자산의 변화를 관리하세요

| 기업명 | VitalCobalt |
| --- | --- |
| 서비스명 | 건강계좌 |
| 대표자 | 최지원 |
| 작성일 | 2026년 3월 |
| 연락처 | coolgrey815@gmail.com |

본 사업계획서의 내용은 영업비밀로서 무단 복제·유포를 금합니다.

목  차

목  차	2

1. 배경 및 문제 인식	5

1.1 거시적 위기: 3개의 절벽이 동시에 붕괴하고 있습니다	5

1.2 데이터 파편화: 기록은 존재하나 관리는 부재한 현실	5

1.3 기존 서비스의 한계 및 실패 사례 분석	6

1.4 핵심 차별화: ‘헬스-금융 심리스(Seamless) 루프’	7

1.5 목표 시장 규모 분석 (전체·접근·확보 가능 시장)	9

1.6 시장 기회	10

1.7 창업 배경: 왜 이 팀이 이 문제를 푸는가	10

2. 핵심 솔루션: 1인 1건강계좌 시스템	12

2.1 데이터 통합 모델	13

2.2 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) 연동 실현 가능성 및 일정	13

2.3 데이터 주권 확보	15

3. 주요 기술 및 기능	16

3.1 AI 기반 종합 건강 스코어링	16

3.2 신체 회복탄력성 지표	17

3.3 초개인화 맞춤형 솔루션	17

3.4 초기 시제품(초기 시제품) 개발 현황 및 준비 정도	18

4. 성장 전략 및 비즈니스 모델	19

4.1 첫 번째 고객 확보 전략 (Go-to-Market)	19

4.2 수익 구조 3축	22

4.3 사업추진 전체 일정 로드맵	22

4.4 모듈형 확장 전략	23

5. 기대 효과 및 비전	25

5.1 개인 차원의 기대 효과	25

5.2 사회·산업 차원의 기대 효과	25

5.3 장기 비전	25

6. 규제·인허가 대응 전략	27

6.1 서비스 법적 성격 분류	27

6.2 보험사 협력 실현 가능성 및 리스크 시나리오	27

6.3 규제 단계별 로드맵	28

7. 재무 계획 및 손익분기점 시나리오	29

7.1 연도별 목표 및 시나리오	29

7.2 운영 비용 상세 내역	29

7.3 손익분기점 분석	30

7.3.1 파이프라인 근거	30

7.4 자금 조달 계획	31

7.5 정부지원사업비 집행 계획	31

8. 경쟁사 분석 및 차별화 포지셔닝	32

8.1 주요 경쟁사 비교 분석	32

8.2 핵심 차별화 3가지	32

9. 기술 타당성 근거 및 검증 계획	34

9.1 학술·연구 레퍼런스	34

9.2 초기 시제품 검증 계획	36

9.3 건강검진 기록·일상 활동 데이터 데이터 이질성 보정 방법론	37

10. 데이터 거버넌스 및 개인정보 보호 체계	38

10.1 데이터 처리 5원칙	38

10.2 보안 인증 로드맵	39

10.3 신뢰 기반 데이터 온보딩 전략	39

10.4 기술적 보안 체계	40

10.5 정보주체 5대 권리 보장	40

11. 팀 구성 및 실행 역량	41

11.1 대표 — 최지원 (서비스기획 총괄)	41

11.1.1 창업 동기 및 사업 추진 능력	41

11.2 공동창업자 — 윤지현 (의료·임상 리더)	43

11.3 초기 팀 리스크 및 대응 방안	44

11.3.1 개발인력 — 황익상 (프로덕트 개발·사용자 경험(UX) 리드)	44

11.4 팀 역량 매트릭스	45

11.5 채용 계획	46

12. 외부 협력 현황 및 파트너십 전략	47

12.1 기존 네트워크 기반 협력 현황	47

13. 중장기 사회적 가치 및 ESG 계획	48

13.1 환경 (Environment)	48

13.2 사회 (Social)	48

13.3 지배구조 (Governance)	48

결론: 왜 지금, 왜 이 팀인가	49

시장 타이밍	49

팀의 독보적 역량	49

핵심 가설	49

1. 배경 및 문제 인식

1.1 거시적 위기: 3개의 절벽이 동시에 붕괴하고 있습니다

헬스케어 데이터 혁신은 단순한 기술 트렌드가 아닙니다. 아래 세 가지 구조적 위기가 동시에 임계점에 도달하고 있으며, 이는 ‘예방 중심의 개인 건강 관리 플랫폼’의 등장을 필연적으로 만듭니다.

① 인구의 절벽: "부양할 사람은 줄고, 돌볼 사람만 느는 구조적 붕괴"

현상: 2025년 초고령사회 진입 — 국민 5명 중 1명이 65세 이상 고령층 (통계청, 2025).

한계점: 건강 보험료를 부담하고 사회를 지탱할 ‘부양자(청장년층)’는 급감하는 반면, 집중 관리가 필요한 ‘피부양자(고령층)’는 폭증하고 있습니다.

결론: 일손과 재정이 부족해지는 상황에서 “전 국민의 질병을 국가가 사후에 모두 치료해 주는 방식”은 더 이상 유지될 수 없습니다. 병원 방문 전 스스로 상태를 관리하는 ‘예방 시스템’으로의 전환은 이제 선택이 아닌 생존의 문제입니다.

② 비용의 절벽: 만성질환 진료비 90조 원의 압박

현상: 전체 진료비의 80% 이상이 만성질환에 집중되어 있으며, 고령자 1인당 진료비는 일반인의 2.4배에 달합니다 (건강보험심사평가원, 2024).

한계점: 만성질환은 완치가 아닌 ‘일상적 관리’의 영역입니다. 그러나 현재는 일상 관리 데이터가 부재하여, 병세가 악화된 뒤에야 병원을 찾는 고비용 사후 처리 구조가 반복되고 있습니다.

③ 관리의 절벽: 유병자 4명 중 3명의 관리 실패

현상: 고혈압, 당뇨 등 주요 만성질환자의 적정 수치 유지 비율은 25% 수준에 불과합니다 (질병관리청, 2023 국민건강통계).

한계점: 병원 밖에서 보내는 99%의 일상 시간이 데이터화되지 않기 때문에 발생합니다. 1~2년에 한 번 받는 검진 결과만으로는 매일 변하는 신체 상태를 추적할 수 없어 ‘예방의 골든타임’을 놓치고 있습니다.

1.2 데이터 파편화: 기록은 존재하나 관리는 부재한 현실

현재 개인의 건강 정보는 세 가지 영역으로 분리·파편화되어 있습니다.

■ 왜 지금인가: 공식 통계가 말하는 3가지 위기

- 초고령사회 진입(2025년): 65세 이상 고령인구 20.3%(1,051만 명)로 초고령사회 기준(20%) 초과. 2036년 30%, 2050년 40% 전망. ※ 출처: 통계청, 2025 고령자 통계 (2025.09.29.)

- 만성질환 진료비 90조 원(2024년): 전체 진료비의 80.3% 차지. 만성질환으로 인한 사망 28.2만 명으로 전체 사망원인 1위(78.8%). 고령자 1인당 진료비 551만 원 (전체 평균 226만 원의 2.4배). ※ 출처: 질병관리청, 2025 만성질환 현황과 이슈 (2025.12.29.)

- 주요 만성질환 유병률 증가 (질병관리청, 2023 국민건강통계): 고혈압 20.0%, 당뇨병 9.4%, 비만 37.2%, 고콜레스테롤혈증 20.9% — 유병자 중 혈당 조절 목표 달성자는 4명 중 1명에 불과. 데이터 기반 일상 관리 수요가 폭증하고 있음.

| 데이터 소재 | 예시 | 문제점 |
| --- | --- | --- |
| 보건복지부 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) | 정기 건강검진 결과 | 접근 방법이 복잡하고, 사후 확인에 그침 |
| 병원 전산망 | 전자의무기록(EMR) | 기관 간 정보 단절, 개인 열람 제한적 |
| 웨어러블 기기 | 수면·걸음수·산소포화도 | 플랫폼별 고립, 단순 시각화에 그침 |

1.3 기존 서비스의 한계 및 실패 사례 분석

심사관 관점: '왜 기존 플레이어들이 아직까지 해결하지 못했는가'에 대한 구조적 답변이 필요합니다.

| 유사 서비스 | 한계 / 실패 원인 | 우리와의 차이 | 우리의 극복 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구글 Health / Apple Health | 데이터 수집은 탁월하나 공공 건강검진 기록(건강검진 기록(건강검진 기록(PHR))) 연동 없음. 국내 의료 규제 대응 미흡 | 국내 건강검진 기록 + 웨어러블 기기 동시 연동 | 건강정보 고속도로 향후 연동 가능성을 고려한 구조 설계 (제도 조건 충족 시 단계적 검토), 국내 규제 맞춤 설계 |
| 삼성 헬스 / 갤럭시 Watch | 기기 종속적 생태계. 타 기기·타 플랫폼 데이터 배제. 금융/보험 연계 없음 | 기기 무관 통합. 향후 건강증진형 제휴 혜택 검토 (3단계 확장) | 플랫폼 중립 설계 (iOS·Android 동시 지원), 개방형 연동 인터페이스 |
| 카카오헬스케어 파스타 | 당뇨 단일 질환 특화. 건강한 일반인 대상 예방 서비스 공백 | 전 연령·전 질환 예방 중심 범용 플랫폼 | 기업 고객 초기 진입 → 질환 특화 없이 일상 건강관리 포지셔닝 |
| AIA 바이탈리티 | 보험 가입자만 이용 가능. 행동 달성 여부 단순 측정. 데이터 주권 없음 | 보험 미가입자도 가입 가능. 건강 자산 누적 개념 | 역방향 구조: 개인이 등급만 선택 제공 → 보험사 선택 |

현재의 헬스케어 시장은 데이터의 양적 팽창에도 불구하고, 사용자의 실질적인 행동 변화를 끌어내는 데 실패하고 있습니다. 기존 플레이어들이 겪고 있는 구조적 한계는 다음과 같습니다.

① 폐쇄적 생태계 전략의 한계 (Device-Locked Ecosystem)

현상: 삼성 헬스, 애플 헬스 등 제조사 기반 플랫폼은 자사 하드웨어 판매가 최우선 목적입니다.

구조적 한계: 특정 기기에 종속된 데이터를 수집하는 데 집중할 뿐, 타 브랜드 기기나 병원 데이터(건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)))와 유연하게 결합하려는 유인이 부족합니다. 이는 사용자의 데이터 주권을 강화하는 것이 아니라, ‘데이터를 가두어 사용자 이탈을 막는 락인(Lock-in) 전략’에 치중하여 플랫폼 간 파편화를 더욱 심화시킵니다.

② 의료기관 중심의 공급자적 관점 (Institution-Centric)

현상: 상급 종합병원 앱이나 정부 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) 서비스는 진료 효율을 위해 개발되었습니다.

구조적 한계: 데이터의 목적이 환자의 일상 관리가 아닌 ‘병원 진료 기록’에 국한되어 있습니다. 이들은 병원 밖에서 발생하는 일상(수면, 식단, 활동량)을 의료 데이터로 결합하는 데 보수적입니다. 즉, 일상의 흐름과 임상 정보 사이의 간극(Context Gap)을 메울 수 없는 운영 구조를 가집니다.

③ 금융 도메인 이해 부족 (Financial Domain Gap)

현상: 많은 헬스케어 앱이 ‘건강 관리 기능’ 자체에만 매몰되어 있습니다.

구조적 한계: 건강 데이터를 ‘경제적 가치(보험료 할인, 건강 자산)’로 환산할 수 있는 계리적 모델링과 금융 지식이 결여되어 있습니다. 데이터가 아무리 쌓여도 이것이 사용자의 지갑에 미치는 영향을 증명하지 못하므로, 사용자는 데이터 제공에 대한 강력한 동기(Incentive)를 느끼지 못하고 중도 이탈하게 됩니다.

■ 타 분야 성공 사례의 시사점: 뱅크샐러드(마이데이터)가 자산 데이터를, TMAP 보험(UBI)이 운전 데이터를 ‘돈’으로 치환하여 성공한 것처럼, 건강 데이터 역시 금융적 실리(보험료 절감)로 환산되지 않으면 사용자의 자발적인 데이터 연동을 끌어낼 수 없습니다.

1.4 핵심 차별화: ‘헬스-금융 심리스(Seamless) 루프’

기존 헬스케어 앱이 ‘건강’이라는 추상적 가치에 머물렀다면, 우리는 이를 ‘경제적 실리’로 환산하고 ‘즉각적인 액션’으로 연결하여 사용자의 지속적인 참여를 유도합니다.

① 경제적 실리: ‘건강 자산’의 가시화

사용자는 단순히 "건강해지세요"라는 조언에 움직이지 않습니다. 우리는 데이터 연동이 곧 ‘내 지갑의 이익’으로 직결됨을 숫자로 증명합니다.

• 건강 등급 기반 보험료 역경매: 내 건강 데이터를 바탕으로 여러 보험사의 요율을 실시간 비교하여, 가장 낮은 보험료를 제시하는 상품으로 즉시 전환하는 환경을 제공합니다.

• 건강 리워드 캐시백: 라이프로그를 통해 목표(혈당, 활동량 등)를 달성하면, 파트너사(식단몰, 약국 등)에서 즉시 현금처럼 사용하는 ‘건강 캐시’를 지급하여 연동의 직접적인 동기를 부여합니다.

② 즉각적인 실행 액션: ‘골든타임 행동 지침(Actionable Micro-Habit)’

사용자가 앱을 켜면 고민할 필요 없이 오늘 당장 실천해야 할 3단계 액션을 AI가 큐레이션합니다.

| 구분 | 실행 액션 (Action) | 기대 결과 (Outcome) |
| --- | --- | --- |
| 즉각적 확인 | ‘오늘의 건강 예보’ | 내 건강 등급 변화를 실시간으로 확인하여 즉각적 성취감 확보 |
| 행동적 제안 | ‘맞춤형 마이크로 운동’ | AI가 실시간 활동량을 분석해 오늘 부족한 활동량만큼만 정밀 타겟팅 |
| 금융적 조회 | ‘보험료 절감액 시뮬레이션’ | 데이터 연동으로 줄어든 예상 보험료를 숫자로 시각화하여 확인 |

■ 5단계 서비스 여정: 사용자 가입부터 보험료 할인까지

| 단계 | 상황 | 사용자 행동 | 핵심 가치 | 심리적 효과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계 진입 | 광고·추천으로 앱 다운로드 | 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR))(국가 건강검진) 딱 하나만 연동 | 30초 내 ‘현재 건강 나이’ + ‘예상 보험료 할인액’ 즉시 확인 | "내 건강 데이터가 곧 돈이 된다"는 경제적 실리 즉각 체감 |
| 2단계 자산화 | 더 높은 할인율을 위해 라이프로그 추가 연동 | 웨어러블·앱 통해 활동량·수면·심박수 실시간 데이터 공급 | 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR))(점 데이터)+라이프로그(선 데이터) 결합 → 개인별 건강신용등급 정밀 산출 | 데이터 ‘수집’이 아닌 ‘자산 계좌 입금’이라는 능동적 주권 의식 형성 |
| 3단계 루프 형성 | 매일 반복되는 일상 건강 관리 | AI 제안 맞춤형 마이크로 액션(예: 오늘 10분 더 걷기) 실천 | 실시간 데이터 변화 → 건강 신용 등급 즉각 반영·상향 | 행동 변화 = 등급 상승의 즉각 피드백 → 게임화(Gamification) + 효능감 |
| 4단계 가치 실현 | 우수 건강 신용 등급 달성 | 보험료 역경매로 저렴한 상품 전환 또는 캐시백으로 건강관리 제품 구매 | 건강 관리가 실질적 ‘현금성 이익’으로 전환 | "건강 관리는 돈을 쓰는 것이 아니라, 돈을 버는 것"이라는 확신 형성 |
| 5단계 락인·확장 | 축적 데이터 자산 기반 지속 관리 | 높아진 건강 등급 유지를 위해 데이터 연동·등급 업데이트 지속 | 데이터 축적 多 → 혜택 高의 선순환 구조 완성 | 타 서비스 이동 시 경제적 손실 → 강력한 플랫폼 락인(Lock-in) |

■ 신뢰 구축 매핑: 각 단계별 불안 해소 전략

| 서비스 여정 | 주요 불안 요인 (Pain Point) | 신뢰 구축 솔루션 (Trust Mechanism) |
| --- | --- | --- |
| 1단계: 진입 | "왜 공인인증(건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)))을 요구하지?" | ‘데이터 목적성 명시’: 연동 즉시 절감 가능한 ‘예상 할인액’을 먼저 보여주어 데이터 제공의 가치를 보안 우려보다 우선시 |
| 2단계: 자산화 | "내 실시간 위치/활동까지 다 가져가는 것 아냐?" | ‘온디바이스(On-Device) 분석’(계획 단계): 원본 데이터는 기기에 보관, 서버에는 결과값(등급)만 전송하는 기술적 구조 공개 |
| 3단계: 루프 형성 | "내 행동을 감시당하는 느낌인데?" | ‘데이터 주권 대시보드’: 내 정보가 누구에게, 어디에, 왜 사용되었는지 투명하게 열람 가능한 보안 관리함 제공 |
| 4단계: 가치 실현 | "내 건강 기록으로 보험사가 가입을 거절하면 어쩌지?" | ‘데이터 편향 방지 및 투명성 보증’: 역경매 시 보험사가 확인할 수 있는 항목을 사용자가 직접 선택·제어하는 기능 |
| 5단계: 락인 | "서비스 망하면 내 데이터는?" | ‘데이터 이동권 및 폐기권 보장’: 언제든 데이터를 통째로 다운로드하거나 즉시 삭제할 수 있는 ‘디지털 삭제 권한’ 명시 |

■ 보안의 ‘기술적 해자(Moat)’: 심사위원 보안 질문 대응 논리

| 보안 전략 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 1. 영지식 증명 (Zero-Knowledge Proof, 계획 단계) | "우리는 사용자의 건강 데이터를 ‘열어보는’ 것이 아니라, 데이터가 특정 조건(예: 혈당 정상 범위)을 만족하는지 ‘증명’만 할 뿐입니다. 원본 데이터는 사용자 기기 안에만 존재합니다." — 보안 질문에 대한 최선의 방어 논리 |
| 2. 투명성 대시보드 (사용자 경험 기반 심리적 안심) | 기존 금융 마이데이터 앱들이 신뢰를 얻은 핵심 비결은 ‘내 데이터가 어디로 흘러가는지’ 시각적으로 보여준 것입니다. 동일하게 ‘데이터 송수신 로그’를 실시간으로 보여주어 "내 정보를 내가 통제하고 있다"는 확신을 제공합니다. |
| 3. 제도적 신뢰 확보 (제3자 보안 인증) | 서비스 런칭 시 정보보호 인증(정보보호 인증(ISMS))(정보보호 관리체계) 인증 취득, 금융권 마이데이터 사업자에 준하는 최고 수준의 보안 감사 완료를 목표로 합니다(2년차 계획). |

1.5 목표 시장 규모 분석 (전체·접근·확보 가능 시장)

| 구분 | 정의 | 규모 | 산출 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 시장(전체 시장(TAM)) | 국내 디지털 헬스케어 전체 시장 | 약 9조 원 (2024년 기준) | 연평균 14.9% 성장 전망 (CAGR 2025~2033). 헬스케어 IT·웨어러블·앱·의료AI 전체 포함. 보건산업진흥원 2025 보고서 기준 |
| 접근 가능 시장(접근 가능 시장(SAM)) | 건강검진 기록 통합 건강관리 앱 (개인 구독+기업 복지) | 약 1조 원 (2025년 추정) | 글로벌 기업 웰니스 시장 연평균 6.4% 성장(TBRC, 2025) 기준 국내 기업복지 헬스케어 추정치 + 개인 건강관리 앱 구독 시장 합산 |
| 확보 가능 시장(확보 가능 시장(SOM)) | 초기 3년 내 현실적 공략 목표 시장 | 약 21억 원 (3년차 목표 매출 기준) | 기업 고객: 30개사×평균 300명×월 4,000원×12개월 = 4.3억, 공공기관: 과제 4건×평균 3억 = 12억, 개인 소비자(개인 구독(개인 구독(B2C))): 월 활성 사용자 5,000명 유료 전환×월 9,900원×12개월 = 5.9억. 합계 약 22억 (3년차 목표치와 정합) |

※ 실제 확보 가능 매출은 달성 목표와 맞춘 현실적 수치 (기존 300개사×1,000명은 초기 2년 내 비현실적이므로 수정)

※ 출처: IMARC Group, South Korea Digital Health Market Report 2025 / 한국보건산업진흥원(KHIDI), 2025 글로벌 바이오헬스산업 시장규모 보고서(2025.04) / The Business Research Company, Corporate Wellness Global Market Report 2025

1.6 시장 기회

- 디지털의료제품법(2025.1.24. 시행, 법률 제20139호): AI 건강관리 알고리즘을 ‘디지털의료제품’으로 분류 — 기존 의료기기 허가(수년 소요) 대비 인허가 기간 대폭 단축, 보험사·기업 기업 계약의 법적 근거 확보

- '건강 재테크'에 대한 소비자 인식 확산: 예방·관리 중심으로 헬스케어 패러다임 전환

- 기업 복지 트렌드 변화: 건강검진 외 임직원 일상 건강관리 수요 급증

1.7 창업 배경: 왜 이 팀이 이 문제를 푸는가

1. 문제 발견

건강 데이터는 어느 때보다 많이 생산되고 있습니다. 국민 건강검진 수검률 74%, 웨어러블 기기 보급률 30% 시대이지만, 개인은 자신의 건강 정보를 통합적으로 파악하기 어렵습니다.

· 건강검진 결과는 연 1회 수준의 정적 데이터에 머무르고, 발급 이후 의료기관 밖으로 흘러나오지 않습니다.

· 활동량·수면·복약·컨디션 변화 등 일상 데이터는 앱별로 고립되어, 검진 결과와 맥락 없이 분리됩니다.

· 결과: 만성질환 유병자 4명 중 3명이 일상 관리에 실패하고, 건강보험 진료비 90조 원의 80%가 예방 가능한 만성질환에 집중됩니다. (건강보험심사평가원, 2024)

2. 왜 이 팀이 이 문제를 잘 푸는가

대표 최지원은 금융·의료기기·디지털 치료제 세 도메인에서 서비스 기획과 사용자 경험 설계를 수행하며, 동일한 구조적 문제를 반복 관찰하였습니다.

· 카카오뱅크 창립 TF — 국민건강보험공단 제휴 플랫폼을 직접 기획하며 PHR 데이터 연동 구조와 공단 협력 프로세스를 실무로 습득. 금융 마이데이터가 사용자 행동을 어떻게 바꾸는지를 설계자 시각으로 확인.

· 이오플로우 — 1형 당뇨 인슐린 펌프 앱 상용화 과정에서, 환자의 일상 데이터가 연간 검진 1회 앞에서 의미를 잃는 구조를 UX 설계자 시각으로 직접 경험.

· 올라운드닥터스 — 삼성서울병원·국립암센터와의 임상 협업에서, 의료 현장이 일상 데이터를 활용하지 못하는 이유가 기술 부재가 아닌 연결 구조의 부재임을 확인.

· 공동창업자 윤지현 (RN·OCN, 서울성모병원 10년+) — 임상 현장에서 환자가 자신의 건강 기록에 접근하지 못하는 장면을 반복 관찰. 알고리즘 임상 타당성 검토 및 의료기관 파트너십 담당.

3. 왜 지금인가: 제도와 기술의 조건이 처음으로 갖춰졌다

· 건강정보 고속도로(마이헬스웨이) 2023년 정식 가동 → 2025년 하반기 기준 상급종합병원 47개소 포함 1,263개 의료기관 연계. 개인 동의 기반 진료·검진 데이터 조회·전송이 제도적으로 가능해졌습니다.

· 디지털의료제품법 2025년 1월 시행 → 비의료 건강관리 앱의 법적 위치가 명확해져, 인허가 리스크 없이 예방형 서비스 출시가 가능합니다.

· 간편인증(카카오·네이버·PASS) 기반 공단 데이터 자동 조회 → 별도 제휴 협의 없이 사용자 동의만으로 즉시 데이터 수집 가능. 초기 시제품 검증을 외부 의존도 없이 착수할 수 있습니다.

4. 이 배경에서 나온 서비스

당사는 개인 건강데이터를 통합해 사용자가 자신의 상태를 이해하고 일상 속 행동 변화로 연결하는 예방형 건강관리 서비스를 개발합니다. 초기에는 비의료 건강관리 범위 내에서 최소기능제품(MVP)을 검증하고, 이후 기업 복지 및 공공 건강증진 사업으로 확장하는 단계적 구조를 취합니다.

※ MVP 목표(2026년 상반기): 파일럿 사용자 100명 건강신용등급 산출 · B2G 시범과제 1건 제안서 제출 · B2B 기업복지 3개사 파일럿 계약 또는 의향서 확보

2. 핵심 솔루션: 1인 1건강계좌 시스템

본 서비스는 개인 건강 데이터 기반 예방형 건강관리 실증 서비스입니다. 파편화된 건강 데이터를 하나의 계좌로 통합하고, 축적된 데이터를 바탕으로 맞춤형 건강 행동 변화를 유도합니다. 보험 연계와 경제적 보상은 행동 변화가 데이터로 증명된 이후 단계에서 작동하는 구조입니다.

초기 1년 서비스 포지셔닝

▶ “건강신용등급으로 보험료를 낮춰주는 서비스”가 아닙니다.

▶ “건강 데이터를 통합해서 행동 변화를 유도하는 서비스”입니다.

보험 연계·인센티브 구조는 2년차 이후 행동 변화 데이터가 축적된 시점에 순차적으로 도입합니다. 초기 1년은 ‘개인 건강 데이터 통합’과 ‘맞춤형 건강 미션 수행’으로 사용자의 실제 변화를 만들고, 그 데이터가 이후 보험사·공공기관 제휴의 근거가 됩니다.

■ 건강계좌란 무엇인가?

건강계좌는 금융 계좌의 구조를 의료에 적용한 개념입다다. 우리가 통장에서 자산(장액)을 관리하듯이, 건강계좌는 개인의 몸 상태를 실시간으로 수치화하고 축적합다다. 현재 개인의 건강 데이터는 병원 전자의무기록(전자의무기록(EMR)), 건강보험 검진 데이터, 웨어러블 로그, 식단 입력 등 여러 기관에 파편화되어 있어 개인이 스스로 확인하거나 활용하기 어렵습다다. 본 서비스는 이 모든 데이터를 하나의 계좌로 통합하여 개인이 자신의 건강 자산을 주체적으로 확인하고 관리할 수 있는 환경을 제공합다다.

금융 계좌가 ‘입금하면 잔액이 쌓이고, 신용등급이 오르고, 혜택가 발생하는’ 구조인 것처럼, 건강계좌는 ‘건강 데이터가 쌓이고, 건강신용등급이 산출되고, 맞춤 미션과 보상이 주어지는’ 피드백 루프를 작동시킵다다. 이 구조가 개인에게 직관적으로 다가오도록 가시화된 인터페이스로 제공하는 것이 본 플랫폼의 핵심 설계 방향입다다.

금융계좌 개념 대비 — 건강계좌 구조

| 금융 개념 | 금융계좌 개념 | 1인 1건강계좌 매핑 |
| --- | --- | --- |
| 정기 예금 | 기초 자산 적립 | 건강검진 데이터 (보건복지부 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR))) — 연간 검진 결과, 의료 이력 누적 |
| 데일리 입출금 | 실시간 장고 반영 | 웨어러블 라이프로그 — 걸음수, 수면패턴, 심박수, 산소포화도 |
| 신용등급 | 자산 보유 수준 평가 | AI 건강신용등급 — 과거+현재 종합 분석 결과 (Platinum/Gold/Silver/Care) |
| 이자/혜택 | 사용 보상으로 자산 증식 | 건강 미션 달성 보상 — 등급 상승 시 보험료 할인, 포인트 리워드 |
| 자기 입력 (수동) | 현금 입금 이벤트 | 식단일지, 복약 입력, 건강 주관적 자가보고 — 사용자 직접 기록 |
| 자산 이전/활용 | 제3자 기관 제공 | 보험사/연구기관 연계 시 원시 데이터 비제공 — 건강신용등급 수치만 전달 |

핵심 가치: 데이터 주권은 개인에게

• 내 건강 데이터를 내가 소유하고 제3자에게 공개 여부를 직접 결정

• 보험사에 제공하는 정보는 건강신용등급 수치만 — 원시 개인정보 무 유출

• AI는 데이터를 분석하는 도구 — 개인이 언제든지 계좌 해지 가능

2.1 데이터 통합 모델

| 금융 계좌 개념 | 건강 데이터 매핑 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 정기 예금 (기초 자산) | 보건복지부 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) 정기 건강검진 | 연간·종합검진 결과, 의료 이력 누적 데이터 |
| 데일리 입출금 | 웨어러블 실시간 라이프로그 | 수면패턴, 걸음수, 산소포화도, 활동강도 |
| 신용 등급 | 건강 신용 등급 (AI 산출) | 과거+현재 데이터 종합 분석 → Platinum / Gold / Silver / Care |

■ 핵심 관점

건강검진 기록(건강검진 기록(PHR))은 ‘과거의 결과’일 뿐이고, 라이프로그는 ‘미래의 원인’입니다. 우리는 과거의 결과에 오늘이라는 원인을 더해 ‘내일의 건강 예금 잔고’를 예측하는 유일한 서비스입니다. ‘정기예금(건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)))’은 현재 신체 상태의 기초자산이며, ‘데일리 입출금(라이프로그)’은 오늘이라는 원인의 축적입니다. 건강신용등급은 과거의 스냅샷이 아닌, 미래를 향해 갱신되는 살아있는 건강 잔고입니다.

2.2 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) 연동 실현 가능성 및 일정

심사관이 가장 먼저 따져 묻는 항목: '국민건강보험공단 데이터를 실제로 연동할 수 있는가'

| 연동 경로 | 현황 및 근거 | 본 서비스 대응 |
| --- | --- | --- |
| 건강정보 고속도로 (마이헬스웨이) | 보건복지부 주관. 2023년 9월 정식 가동. 2025년 하반기 기준 상급종합병원 47개소 전체 포함 총 1,263개 의료기관 연계(출처: 보건복지부, 2024.8.12.). 마이데이터 동의 기반 본인 진료기록 조회·전송 가능 | 시스템 연동 계획. 사전 호환 테스트는 초기 시제품 개발 착수 후 진행 예정 |
| 국민건강보험공단 마이데이터 | 개인이 '내 건강정보 내려받기' 서비스로 검진 결과·투약이력 JSON 다운로드 가능 (2022년 이후 운영 중) | ① [초기] 간편인증(카카오·네이버·PASS) 1회 동의 후 국민건강보험공단 데이터 자동 조회 ② [백업] 검진결과 사진 촬영 → AI 문자 자동 인식(OCR)으로 자동 파싱 ③ [2년차~] 건강정보 고속도로 마이데이터 동의 연동으로 전환 계획 |
| 건강보험심사평가원 시스템 연동(시스템 연동(API)) | 처방·투약 이력 시스템 연동(시스템 연동(API)) 공개. 마이데이터 플랫폼과 연계 중 | 2년차 이후 투약관리 기능 확장 시 활용 |

※ 대표 최지원은 카카오뱅크 재직 시 국민건강보험공단 제휴 플랫폼 사업 기획 경험 보유 — 공단 데이터 연동 프로세스에 대한 실무 이해를 갖춘 팀

📋 데이터 확보 준비 현황 — 지금 당장 할 수 있는 것부터 정부 API 정식 연동은 제도·협의 조건이 필요한 중장기 목표입니다. 초기 시제품 단계에서는 아래 3가지 방식으로 데이터를 즉시 확보합니다. ① 즉시 실행 가능 (창업 초기 D+0~D+30) · 간편인증(카카오·네이버·PASS) 1회 동의 후 국민건강보험공단 데이터 자동 조회: 공단 '내 건강정보 내려받기' 서비스는 현재 공개 운영 중(2022~). 별도 제휴 협의 없이 사용자 동의만으로 즉시 수집 가능. · 검진결과 사진 촬영 → AI OCR 자동 파싱: 종이 검진결과지·PDF 스캔본을 앱에서 촬영하면 자동으로 수치 추출. 오프라인 발급 결과지에도 완전 대응. 기획 완료, 개발 착수 예정. ② 진행 중인 파트너십 (D+30~D+90) · 성남시 보건소 모바일 헬스케어 실증 파트너십 논의 중: 공동창업자 윤지현(서울성모병원 10년+, 국제 면허)의 임상 네트워크를 통한 보건소 파일럿 협의. 검진 대상자 모집·동의 취득 절차 포함 실무 협의 진행 예정. · 올라운드닥터스 협진 네트워크 활용: 공동창업자가 현재 재직 중인 올라운드닥터스를 통해 초기 사용자 50명 검진 데이터 수집 가능. 의료진 직접 참여로 데이터 품질 검증까지 병행. ③ 중기 전환 계획 (1년차 말~2년차) · 건강정보 고속도로(마이헬스웨이) API 연동: 사전 호환 테스트는 초기 시제품 개발 착수 후 진행. 1,263개 의료기관 연계가 완성된 제도 기반 위에서 단계적으로 자동 연동 전환. · 건강보험심사평가원 API: 투약관리 기능 확장 시 2년차 이후 연계. 공개 API로 별도 협의 없이 연동 가능 구조. ▶ 결론: 1,263개 기관 연동은 이상적 목표가 아니라 이미 작동 중인 제도입니다. 단, 초기에는 제도에 기대기 전에 간편인증·OCR·임상 네트워크로 데이터를 직접 확보합니다. 의존 대상 없이 시작할 수 있는 팀입니다.

2.3 데이터 주권 확보

- 기관 중심 데이터 독점 구조 타파: 개인이 의료 데이터를 직접 소유·통제

- 보험사 제공 시 원시 데이터가 아닌 건강 신용 등급 수치만을 전달함

- 마이데이터 규정 및 개인정보보호법에 기반한 정보주체 권리 완전 보장

3. 주요 기술 및 기능

3.1 AI 기반 종합 건강 스코어링

알고리즘 3-레이어 구조

| 층 | 데이터 소스 | 세부 항목 | 가중치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1층 | 공단 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) 건강검진 결과 | 혈압, 혈당, 콜레스테롤 등 | 50% | 기초 자산 |
| 2층 | 웨어러블 라이프로그 | 수면, 걸음수, 산소포화도, 활동강도 | 35% | 일일 흐름 |
| 3층 | 행동 이행도 | 미션 수행 기록, 가이드 이행률 | 15% | 행동 자산 |

※ 가중치는 초기 시범 서비스 결과를 기반으로 조정 예정. 임상 타당성은 공동창업자(간호사) 내부 검토 예정

건강 신용 등급 체계

| Platinum | Gold | Silver | Care |
| --- | --- | --- | --- |
| 80점 이상 | 65~79점 | 50~64점 | 49점 이하 |

AI가 실제로 작동하는 6가지 지점

| AI 작동 지점 | 입력 데이터 | AI 처리 방식 | 사용자에게 보이는 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 건강신용등급 산출 엔진 | 건강검진 수치(혈압·혈당·콜레스테롤 등) + 웨어러블 라이프로그 + 행동 이행 기록 | 3-레이어 가중치 모델. 수치별 정상 범위 이탈 정도를 점수화 → 가중 합산. 향후 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 모델 고도화 예정 | 건강신용등급 (Platinum / Gold / Silver / Care) + 0~100점 수치 점수 |
| ② 건강 나이 계산기 | 건강검진 수치 + 생활습관 데이터 | 실제 나이 대비 생물학적 나이(BA) 갭 산출. 서울대병원·네이버 연구(2025) 트랜스포머 모델 방법론 적용 예정 | “내 몸의 실제 나이는 OO세입니다” — 동기부여 지표 |
| ③ 이상 징후 조기 감지 | 웨어러블 연속 데이터 (수면·심박·산소포화도) | 개인 기저치(베이스라인) 대비 이탈 감지. 7일 이동평균 + 표준편차 기반 이상치 탐지 | “최근 수면 패턴이 평소와 다릅니다” 알림 푸시 |
| ④ 초개인화 건강 미션 추천 | 현재 등급 + 취약 항목 + 과거 미션 이행률 | 협업 필터링(Collaborative Filtering) 기반 추천. 비슷한 프로필 사용자의 성공 패턴 학습 | 오늘의 맞춤 미션 3개 제시 (예: “혈당 관리를 위해 식후 10분 걷기”) |
| ⑤ 보험사 연계 건강 인센티브 산출 (고도화) | 분기별 등급 변화 추이, 미션 달성률, 유사 사용자의 보상 반응 이력 | 건강 개선 궤적 예측 모델 (향후 3개월 등급 시뮬레이션). 개선 폭·유지 기간 기반 인센티브 산출 + 보험사 시스템 연동(시스템 연동(API)) 연동 | 예측 등급 기반 건강증진형 제휴 혜택 가능성 검토 (규제 조건 충족 시 단계적 추진) |
| ⑦ 보상 효과 분석 엔진 | 보상 유형별 행동 지속률 이력 (할인/캐시백/포인트 반응), 등급 변화 데이터 | 강화학습 기반 보상 최적화 (어떤 보상이 해당 사용자의 건강 행동 지속률을 높이는지 학습하여 최적 보상 조합 선택) | 사용자별 최적 보상 유형 추천 + 보상이 만들어낸 건강 행동 변화 리포트 |

※ 초기 시제품 단계 기술 구성(계획): Python(scikit-learn / PyTorch) + Fast시스템 연동(시스템 연동(API)) 백엔드 + 의료 데이터 국제 표준 포맷(HL7 FHIR). 외주 헬스케어 AI 전문 개발사 활용 후 1년차 내 AI 개발자 정규직 전환.

※ ①~③은 초기 시제품(초기 시제품) 우선 구현 대상 / ④~⑥은 2년차 이후 고도화 대상. ⑥ 보상 효과 분석은 보상→행동→등급→보상의 강화 피드백 루프 완성 단계.

3.2 신체 회복탄력성 지표

- 신체 부하(운동량, 스트레스 지수) 대비 회복 속도를 분석하는 독자 지표

- AI-Hub 치매 고위험군 웨어러블 라이프로그 데이터셋 기반 머신러닝 모델

3.3 초개인화 맞춤형 솔루션

- 건강 적자 신호 감지 시: 최적화된 식단·영양 가이드 자동 제안

- 신체 피로도 + 위치 정보 연동: 온천·스파·전문 테라피 코스 큐레이션

- 정기적 '건강 가계부(리포트)' 발행으로 건강 흐름 가시화

3.4 초기 시제품(초기 시제품) 개발 현황 및 준비 정도

| 주요 기능 | 개발 단계 | 완성도 |
| --- | --- | --- |
| 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) 연동 및 건강검진 데이터 파싱 (초기: 직접 입력·OCR 기반 MVP 검증 → 이후 단계적 자동 연동 전환) | 초기 시제품 단계 | 계획 단계 |
| 웨어러블 라이프로그 수집 모듈 | 초기 시제품 단계 | 계획 단계 |
| 건강 신용등급 AI 알고리즘 | 초기 시제품 단계 | 프로토타입 기획 단계 |
| 사용자 대시보드 및 건강 가계부 | 초기 시제품 단계 | 화면 인터페이스(UI) 계획 단계 (FIGMA) |
| 보험사 연계 동적 요율 모듈 | 기술 고도화 단계 | 3년차 개발 예정 |

4. 성장 전략 및 비즈니스 모델

4.1 첫 번째 고객 확보 전략 (Go-to-Market)

핵심 전략: 민간 네트워크 의존 없이 “입찰 제안서”만으로 경쟁 가능한 공공기관(정부·지자체)을 첫 번째 고객으로 먼저 진입합니다. 정부 수주 실적이 이후 민간 기업 영업의 가장 강력한 레퍼런스가 됩니다.

| 단계 | 구체 경로 | 목표 및 방법 | 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0단계 (사전 준비) | 예비창업패키지·TIPS 등 정부지원사업 신청 | 선정 시 1~2억 원 확보 + “정부 검증 서비스” 타이틀 획득 → 이후 공공 입찰·민간 기업 영업의 신뢰 기반 | 즉시 |
| 1단계 (0~6개월) | 보건복지부·국민건강보험공단 건강증진 사업 공모 | 건강관리 앱·플랫폼 운영 과제 입찰. 대표의 건보공단 제휴 플랫폼 기획 경험을 제안서에 직접 활용 → 목표: 시범사업 1건 수주 | 1년차 상반기 |
| 2단계 (6~12개월) | 지자체 스마트시티· 고령자 건강관리 공모 | 성남시·경기도 등 지자체 “시민 건강관리 플랫폼” 사업 공모 참여. 공공데이터 연계·마이헬스웨이 활용 강점 부각 → 목표: 지자체 1~2건 수주 | 1년차 하반기 |
| 3단계 (1~2년) | 공공 수주 레퍼런스 기반 민간 기업 고객(기업 고객(B2B)) 전환 | 공공기관(B2G) 실적을 제약·의료기기·보험사 대상 영업 자료로 활용. “국민건강보험공단도 선택한 서비스” 포지셔닝 → 목표: 기업 복지 계약 3~5건 | 2년차 |

■ 핵심 실증 거점: 성남시 보건소 '모바일 헬스케어 사업' 활용 전략

본 플랫폼은 성남시 보건소의 ‘모바일 헬스케어 사업’을 초기 실증(PoC)의 핵심 거점으로 활용합니다. 정부 보건의료 데이터 표준화 기조에 발맞춘 전략적 선택으로, 지자체 공공 건강 데이터와 민간 라이프로그의 통합 구조를 가장 빠르게 검증할 수 있는 경로입니다.

| 전략 축 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| ① 실증 전략 Local-to-Global | 성남시 보건소 모바일 헬스케어 사업의 데이터 연동 규격을 분석·준수하여, 지자체 공공 건강 데이터와 민간 라이프로그가 통합되는 ‘성남형 건강-금융 통합 모델’을 우선 구축합니다. |
| ② 데이터 신뢰성 확보 | 성남시 보건소의 검증된 건강 관리 데이터를 확보함으로써, 서비스 초기 데이터 신뢰도 이슈를 선제적으로 해결합니다. 공공기관 수준의 데이터 품질이 초기 파일럿(100명)의 신뢰 기반이 됩니다. |
| ③ 확장성 Scalability | 성남시 내 공공 실증을 통해 확보한 ‘표준 시스템 연동(시스템 연동(API)) 연동 역량’을 향후 경기도 전역 및 전국 지자체 헬스케어 사업으로 빠르게 확장합니다. 성남시 실적은 광역 지자체 공모 제안서의 핵심 레퍼런스로 기능합니다. |

■ 전략적 의미: 성남시 보건소는 단순한 파일럿 대상이 아닙니다. 공공 검진 데이터(건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)))와 민간 라이프로그가 실제 행정 체계 안에서 연동된다는 사실을 증명하는 첫 번째 실증 사례입니다. 이 레퍼런스 하나가 이후 전국 지자체 입찰의 문을 여는 열쇠가 됩니다.

왜 공공기관(B2G)가 첫 번째 고객으로 최적인가?

- 인맥 불필요: 공개 입찰이므로 초기 스타트업도 제안서 품질만으로 경쟁 가능

- 즉각적 신뢰: “정부 선정” 타이틀은 이후 보험사·기업 대상 콜드 아웃리치의 문을 여는 열쇠

- 대표 강점 직결: 최지원 대표의 건강보험공단 제휴 플랫폼 기획 경험이 입찰 제안서에 직접 활용됨

- 안정적 현금흐름: 공공사업은 계약 후 선금 지급 관행 → 초기 운영비 확보 가능

- 데이터 연계 용이: 마이헬스웨이(보건복지부) 및 건보공단 시스템 연동(시스템 연동(API)) 연동 협력이 민간보다 수월

공공기관(B2G) → 기업 고객(기업 고객(B2B)) → 개인 소비자(개인 구독(개인 구독(B2C))) 순차 전환 시나리오

| 구분 | 전략 내용 | 기대 성과 |
| --- | --- | --- |
| 공공기관(B2G) (1~2년차) | 국민건강보험공단·보건복지부·지자체 공모 과제 수주. 무료 파일럿 → 유료 전환 | 공공 레퍼런스 1~3건 확보 운영비 충당 현금흐름 확보 |
| 기업 고객(기업 고객(B2B)) (2~3년차) | 공공기관(B2G) 실적을 제약·보험사·IT 기업 HR팀에 영업 자료로 활용. 콜드 아웃리치 전환율 ↑ | 기업 복지 계약 5~10건 월 정기 매출 구조 완성 |
| 개인 소비자(개인 구독(개인 구독(B2C))) (3년차~) | 직장인 개인 → 은퇴자 순으로 확장. 기업 고객(기업 고객(B2B)) 사용 경험자가 자발적 유료 구독 전환 | 월 활성 사용자 1만 명 이상 앱스토어 헬스케어 카테고리 상위 |

4.1.1 공모 탈락 시 대안 경로

공공기관 공모 과제에 탈락하거나 수주가 지연되는 경우, 아래 두 가지 루트로 즉시 전환합니다. 레퍼런스 확보라는 목표는 동일하며 경로만 바뀝니다.

대안 A. 정부지원사업 다각화 (복수 창구 동시 공략)

| 사업명 | 주관 | 지원 규모 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| 예비창업패키지 | 중소벤처기업부 | 최대 1억 원 | 아이디어 단계 신청 가능, 문턱 낮음. 즉시 신청 가능 |
| 초기창업패키지 | 중소벤처기업부 | 최대 1억 원 | 창업 3년 이내 대상. 사업화 자금 집중 지원 |
| 디지털헬스케어 창업 지원 | 한국보건산업진흥원 (KHIDI) | 1~3억 원 | 헬스케어 특화 트랙. 대표의 보건산업 이력 직접 활용 가능 |
| 규제샌드박스 실증 특례 | 식품의약품안전처 | 별도 실증비 지원 | 인허가 우회 경로 + 식약처와 사전 협의 채널 확보 |

대안 B. 민간 파일럿 & 커뮤니티 베타

| 루트 | 방법 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 올라운드닥터스 (즉시 가능) | 공동창업자 윤지현 네트워크로 파일럿 협의 요청. 비용 없이 실사용 데이터 수집 가능 | 의료기관 파일럿 레퍼런스 1건 → 다음 공모 제안서 근거 |
| 헬스케어 전문 벤처투자사(VC) 액셀러레이터 | 본엔젤스·카카오벤처스·스파크랩 등 헬스케어 배치 프로그램 지원 | 투자 + 파트너 네트워크 동시 확보. 심사관 신뢰도 ↑ |
| 블라인드·리멤버 커뮤니티 베타 | “건강검진 결과 무료 해석” 베타 모집 (비용 0). 건강검진 시즌(10~12월) 집중 공략 | 개인 소비자(개인 구독(개인 구독(B2C))) 실사용자 100~200명 확보 → 공모 재도전 시 실적 자료 |

■ 핵심 원칙: “공모 과제는 목표가 아니라 수단입니다”

목표는 ‘첫 번째 레퍼런스 확보’입니다. 공공기관(B2G) 공모에서 탈락하더라도 정부지원사업 다각화 → 민간 파일럿 → 커뮤니티 베타 순으로 즉시 전환합니다. 루트가 막히면 다른 루트로 같은 목표를 향합니다.

4.2 수익 구조 3축

| 채널 | 상품 구성 | 1년차 | 2년차 | 3년차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공공기관(B2G) | 지자체·공공기관 시범사업 (과제당 3억~10억) | 2억 원 | 6억 원 | 8억 원 |
| 기업 고객(기업 고객(B2B)) | 기업 임직원 건강관리 (월 3,000~5,000원/인) | 0.5억 원 | 3억 원 | 8억 원 |
| 개인 소비자(개인 구독(개인 구독(B2C))) | 프리미엄 구독 (월 9,900원~) | — | 1억 원 | 5억 원 |
| 합계 |  | 약 2억 원 | 10억 원 | 21억 원 |
| ※ 비고 | 공공기관 공모 탈락 시 4.1.1절의 대안 경로로 즉시 전환. 기업 고객(기업 고객(B2B))는 공공기관 납품 실적 확보 후 본격 영업 진입. 3년차 실제 확보 가능 매출 21억은 전체·접근 가능 시장 추정치와 정합된 보수적 목표치. |

4.3 사업추진 전체 일정 로드맵

| 순번 | 추진 내용 | 1년차 (2026) | 2년차 (2027) | 3년차 (2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 초기 시제품 개발 착수 및 베타 출시 목표 | 상반기 완료 목표 | — | — |
| 2 | 공공기관(B2G) 공공 시범과제 수주 (1건) | 공모 참여 | 수주 목표 | — |
| 3 | 기업 고객(기업 고객(B2B)) 기업 고객 확보 (3~5개사) | 하반기 집중 | 누적 확대 | — |
| 4 | 정보보호 관리체계(정보보호 인증(정보보호 인증(ISMS))) 인증 취득 | 개인정보 영향평가(개인정보 영향평가(PIA)) 실시 예정 | 정보보호 인증(정보보호 인증(ISMS)) 취득 | — |
| 5 | 상급종합병원 전자의무기록(EMR) 연동 / 규제샌드박스 | — | 신청·착수 | 완료 |
| 6 | 개인 소비자(개인 구독(개인 구독(B2C))) 프리미엄 구독 정식 출시 | — | 월 활성 사용자(월 활성 사용자(MAU)) 1만 목표 | 월 활성 사용자(월 활성 사용자(MAU)) 5만 |
| 7 | 정보보호 인증(정보보호 인증(ISMS))-P 인증 / 건강증진형 제휴 혜택 검토 착수 | — | — | 완료 |
| 8 | AI 개발자·보험계리사 채용 | 1명 채용 | 1명 추가 | 팀 완성 |

■ 단계별 비즈니스 확장 전략

| 도입기 (1년차) | 성장기 (2년차) | 성숙기 (3년차~) |
| --- | --- | --- |
| 데이터 주권 확보 및 건강 등급 산출 | 보험사 연계를 통한 요율 할인 서비스 | 마이데이터 사업 및 정밀 의료 솔루션 연계 |
| 사용자 확보 | 수익 발생 | 생태계 완성 |
| • 초기 시제품(초기 시제품) 출시 + 베타 100명 • 공공기관(B2G) 공모 참여 • 건강신용등급 알고리즘 검증 | • 보험사 파일럿 연계 • 기업 고객(기업 고객(B2B)) 기업복지 확대 • 정보보호 인증(정보보호 인증(ISMS)) 취득·월 활성 사용자(월 활성 사용자(MAU)) 1만 | • 건강 마이데이터 기업 고객(기업 고객(B2B))2C • 정밀의료 기관 파트너십 • 월 활성 사용자(월 활성 사용자(MAU)) 5만·생태계 플랫폼화 |

4.4 모듈형 확장 전략

- 맞춤형 영양제 구독 서비스 (2년차~)

- 비대면 의료 상담 연계 (2~3년차~)

- 건강관리 커뮤니티 플랫폼 (3년차~)

- 보험·제약·피트니스 기업과 데이터 기반 기업 고객(기업 고객(B2B))2C 파트너십

5. 기대 효과 및 비전

5.1 개인 차원의 기대 효과

- '건강 재테크' 문화 정착: 건강을 관리 가능한 자산으로 인식하는 패러다임 전환

- 정기적 데이터 관리 + 실시간 생활습관 개선으로 질병 발생 리스크 선제 방어

- 데이터 주권 회복: 개인이 건강한 삶을 전략적으로 설계하는 주체로 자리매김

5.2 사회·산업 차원의 기대 효과

- 국가 의료비 절감: 예방 중심 건강관리 확산으로 불필요한 의료비 및 자원 낭비 감소

- 의료 데이터 생태계 활성화: 표준화된 개인 건강 데이터가 연구·임상·보험 분야 혁신 촉진

- 고령화 사회 대응: 노년층 자가 건강관리 역량 강화로 돌봄 부담 경감

5.3 장기 비전

"모든 사람이 자신의 건강 데이터를 주체적으로 소유하고, 건강한 삶을 전략적으로 설계하는 세계"

5.3.1 도입기 — 데이터 주권 확보 및 건강 등급 산출

1인 1건강계좌의 핵심 가치는 개인이 자신의 건강 데이터를 직접 소유·관리한다는 데이터 주권에 있습니다. 도입기는 이 철학을 실제 서비스로 구현하여 사용자 신뢰를 쌓는 단계입니다.

| 핵심 목표 | 데이터 주권 확보 · 건강신용등급 알고리즘 1차 검증 · 초기 사용자 100명 확보 |
| --- | --- |
| 주요 서비스 | 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) 업로드 + 웨어러블 라이프로그 연동 + 건강신용등급(4등급) 산출 초기 시제품(초기 시제품) |
| 수익 전략 | 공공기관(B2G) 공공 시범과제 수주(1건) + 기업 고객(기업 고객(B2B)) 기업복지 초기 계약 3~5개사 |
| 기술 목표 | AI 건강 스코어링 알고리즘 검증 · 온디바이스 보안 구조 구축(계획) |
| 성공 기준 | 베타 100명 건강등급 산출 완료 · 데이터 이탈률 20% 이하 |

5.3.2 성장기 — 보험사 연계를 통한 요율 할인 서비스

건강신용등급이 실질적인 경제적 보상으로 연결되는 단계입니다. "건강하게 살면 보험료가 낮아진다"는 인과 고리를 보험사 파일럿 연계를 통해 상용화합니다.

| 핵심 목표 | 보험사 1곳 이상 파일럿 계약 · 정보보호 인증(정보보호 인증(ISMS)) 취득 · 월 활성 사용자(월 활성 사용자(MAU)) 1만 명 |
| --- | --- |
| 주요 서비스 | 건강등급 연동 보험료 할인 시스템 연동(시스템 연동(API)) · 건강 미션 달성 시 실시간 인센티브 지급 |
| 수익 전략 | 기업 고객(기업 고객(B2B)) 기업복지 30개사 확대 + 보험사 데이터 라이선싱 + 개인 소비자(개인 구독(개인 구독(B2C))) 유료 구독 개시 |
| 기술 목표 | 강화학습 기반 보상 효과 분석 엔진 고도화 · 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) 고속도로 시스템 연동(시스템 연동(API)) — 제도 및 협의 조건 충족 시 단계적 검토 |
| 성공 기준 | 보험사 파일럿 사용자 건강등급 개선율 10% 이상 · 유료 전환율 5% 이상 |

5.3.3 성숙기 — 건강 데이터 마이데이터 사업 및 정밀 의료 솔루션 연계

개인 건강계좌가 의료·보험·제약·금융을 연결하는 데이터 허브로 진화하는 단계입니다. 건강한 사람이 실질적 경제 보상을 받는 선순환 생태계를 완성합니다.

| 핵심 목표 | 마이데이터 사업자 등록 · 정밀의료 기관 파트너십 3곳 이상 · 월 활성 사용자(월 활성 사용자(MAU)) 5만 |
| --- | --- |
| 주요 서비스 | 건강 마이데이터 기업 고객(기업 고객(B2B))2C 플랫폼 · AI 정밀 건강관리 솔루션 · 비대면 의료 상담 연계 |
| 수익 전략 | 데이터 라이선싱(제약·연구기관) + 정밀의료 연계 수수료 + 보험·금융 시스템 연동(시스템 연동(API)) 고도화 |
| 기술 목표 | 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 모델 상용화 · 분산 신원인증(분산 신원인증(DID)) 분산신원증명 완전 적용(계획) |
| 성공 기준 | 연간 수익 22억 달성(확보 가능 시장(확보 가능 시장(SOM)) 목표치) · 생태계 파트너 10곳 이상 |

6. 규제·인허가 대응 전략

6.1 서비스 법적 성격 분류

| 서비스 기능 | 법적 범주 | 관련 법령 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 건강 신용등급 산출 | SaMD 해당 가능성 | 의료기기법, 디지털의료제품법 | 식약처 사전 검토 신청 예정 |
| 웨어러블 데이터 통합 | 건강지원기기 범주 | 의료기기법 | 비의료기기로 분류 설계 |
| 식단·영양 가이드 제안 | 의료행위 아님 | 의료법(진단·처방 아님) | 화면 인터페이스(UI) 내 면책 문구 명시 |
| 보험 연계 동적 요율 (3단계 이후 규제 검토 대상) | 보험업법·신용정보법 | 보험업법, 개인신용정보법 | 보험사와 공동 컴플라이언스 |
| 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) 연동 — 향후 연동 가능성을 고려한 구조 설계 | 마이데이터 규정 | 개인정보보호법, 의료법 | 건강정보 고속도로 향후 연동 가능성을 고려한 구조 설계 (제도 조건 충족 시 단계적 검토) |

6.2 보험사 협력 실현 가능성 및 리스크 시나리오

심사관 핵심 질문: '보험사가 개인 건강 신용등급을 실제로 요율에 반영할 의사가 있는가? 규제 리스크는 없는가?'

| 리스크 항목 | 리스크 내용 | 대응 시나리오 |
| --- | --- | --- |
| 금융감독원 규제 | 건강정보 기반 보험료 차등 적용 시 역차별·정보비대칭 우려. 금융당국 허가 필요 | 초기에는 보험 연계 없이 건강관리 실증에 집중. [1단계] 건강관리 실증 서비스 → [2단계] 건강증진형 제휴 혜택 검토 → [3단계] 보험사 파일럿 가능성 검토 → [4단계] 규제 검토 후 상품 연계 논의 순으로 단계적 접근. 규제샌드박스 신청은 2단계 성과 확인 후 검토. |
| 보험사 참여 의지 | 대형 보험사는 자체 헬스케어 자회사 보유 (AIA, 한화, KB). 외부 플랫폼 데이터 수용 보수적 | 보험사 파일럿은 3단계(건강증진형 제휴 혜택 성과 확인 이후) 검토 대상. 데이터 제공이 아닌 '등급 수치 공유' 방식으로 접근하되, 규제 조건 충족 시 중소형·손해보험사부터 논의 시작. |
| 개인정보 이슈 | 건강정보는 민감정보. 보험사 제공 시 정보주체 동의·목적 외 이용 문제 | 3중 분리동의 체계 + 원시데이터 미제공 원칙 엄수. 개인정보보호위원회 사전 협의 |

6.3 규제 단계별 로드맵

- 1단계 (출시~1년차): 비의료 건강관리 서비스 범주 내 운영 / SaMD 사전검토 신청 예정 / 개인정보 영향평가(개인정보 영향평가(개인정보 영향평가(PIA))) 자체 실시

- 2단계 (2~3년차): 상급종합병원 전자의무기록(EMR) 연동 / 복지부 규제샌드박스 신청 / 정보보호 인증(정보보호 인증(ISMS)) 인증 취득

- 3단계 (4년차~): 보험사 연계 동적 요율 상용화 / 정보보호 인증(정보보호 인증(ISMS))-P 인증 취득 목표

7. 재무 계획 및 손익분기점 시나리오

7.1 연도별 목표 및 시나리오

1년차 목표는 매출보다 실증과 파일럿 레퍼런스 확보에 있습니다. 2년차 10억/손익분기점은 실증 성과 기반의 상향 목표이며, 3년차 21억은 건강증진형 제휴 혜택이 확대되는 경우의 확장 시나리오입니다. 보험 상품 연계는 규제 검토 완료 이후 별도 논의합니다.

| 구분 | 1년차 (실증 목표) | 2년차 (상향 목표) | 3년차 (확장 시나리오) |
| --- | --- | --- | --- |
| 핵심 목표 | 파일럿 레퍼런스 1건 이상 확보 | 손익분기점 달성 / 매출 10억 | 건강증진형 제휴 혜택 본격화 / 보험 연계는 규제 검토 후 논의 / 매출 21억 |
| 공공기관 수주 | 1건 수주 (약 2억) • 파일럿 우선 | 2건 이상 (약 6억) | 4건 이상 (약 12억) |
| 기업 고객 파일럿 | 2~3사 무료 실증 (레퍼런스 확보) | 유료 전환 10사 (약 4억) | 30사 (약 8억) |
| 개인 구독 | — (베타 사용자 확보만) | 유료 전환 시작 (약 1억) | 규모 확장 (약 1억) |
| 매출 합계 | ≈2억 (실증 중심) | ≈10억 ★ 상향 목표 | ≈21억 ▶ 확장 시나리오 |

※ 2년차 상향 목표는 1년차 파일럿 레퍼런스 확보 및 공공기관 수주 성과에 연동됩니다. 3년차 확장 시나리오는 건강증진형 제휴 혜택 확대 시 적용되며, 보험 상품 연계는 규제 검토 완료 이후 별도 논의합니다.

7.2 운영 비용 상세 내역

심사관 핵심 질문: '5억·10억·18억 운영비는 어떻게 구성되는가? 근거는?'

| 비목 | 1년차 (약 5억) | 2년차 (약 10억) | 3년차 (약 18억) |
| --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 2.4억 (대표+공동창업자+AI개발자) | 5억 (팀원 5명 기준) | 9억 (팀원 9명 기준) |
| 기술 개발비 (외주·서버) | 1.2억 (초기 시제품(초기 시제품) 개발 외주) | 2억 (기능 고도화) | 3억 (전자의무기록(EMR) 연동·보안) |
| 마케팅·영업비 | 0.6억 (기업 고객(기업 고객(B2B)) 영업, 전시회) | 1.5억 (개인 소비자(개인 구독(개인 구독(B2C))) 론칭) | 3억 (대규모 캠페인) |
| 인증·법무·규제 대응 | 0.5억 (개인정보 영향평가·특허·법무) | 0.8억 (정보보호 인증(정보보호 인증(ISMS))) | 1.5억 (정보보호 인증(정보보호 인증(ISMS))-P, 규제샌드박스) |
| 운영 관리비 | 0.3억 | 0.7억 | 1.5억 |
| 합계 | 약 5억 원 | 약 10억 원 | 약 18억 원 |

7.3 손익분기점 분석

| 구분 | 1년차 | 2년차 | 3년차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매출 합계 | 2.5억 원 | 10억 원 | 21억 원 |
| 운영 비용 | 약 5억 원 | 약 10억 원 | 약 18억 원 |
| 영업 손익 | △3억 원 (투자 유치 또는 정부 지원금으로 충당) | ±0 원 (손익분기점 달성) | +3억 원 |

7.3.1 파이프라인 근거

목표 수치의 현실성은 아래 파이프라인 현황으로 뒷받침됩니다. 제안서 제출 예정 기관, 실증 논의 상태, 제휴 진행 여부를 단계별로 구분하여 관리합니다.

| 구분 | 접촉 예정 기관 수 | 제안서 수 | 실증 가능성 | 제휴 논의 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공공기관 | 보건소·지자체 3개소 (성남시 포함) | 1년차 상반기 2건 제출 예정 | 성남시 PoC 협의 진행 중 | 1차 접촉 완료 |
| 기업 고객 | IT·바이오·스타트업 5사 타겟 | 1년차 하반기 2~3건 | 무료 파일럿 후 유료 전환 | 대표 네트워크 기반 접촉 예정 |
| 보험사 | 중소형 손해보험사 2개사 (2년차~) | — (2년차 실증 후) | 행동 변화 데이터 축적 후 접근 | 규제샌드박스 병행 추진 |
| 의료기관 | 1차 의원·건강검진센터 2개소 | 실증 데이터 수집 협력 | 윤지현 임상 네트워크 활용 | 비용 없이 실사용 데이터 수집 |

※ 파이프라인 현황은 대표·공동창업자 현재 네트워크 기반 초기 접촉 단계이며, 정식 계약은 초기 시제품 출시 이후 진행됩니다. 기관명은 실제 접촉 후 업데이트 예정.

7.4 자금 조달 계획

| 조달 수단 | 목표 금액 | 시기 및 조건 |
| --- | --- | --- |
| 정부 지원사업 (예비창업패키지 등) | 1억~2억 원 | 1년차 상반기 신청. 매출 없는 초기 운영비 커버 |
| 시드 투자 (엔젤·초기 벤처투자) | 3억~5억 원 | 초기 시범 서비스 완료 후 1년차 하반기~2년차 초 IR 예정 |
| 시리즈 A | 20억~30억 원 | 손익분기점 달성(2년차) 이후 성장 가속화용 |

7.5 정부지원사업비 집행 계획

| 비 목 | 산출 근거 | 금액 (예시) |
| --- | --- | --- |
| 인건비 | AI 개발자 월 350만 원 × 8개월 + 기획/운영 월 250만 원 × 8개월 | 48,000,000원 |
| 개발비 | 초기 시제품(초기 시제품) 앱 외주 개발, 서버 인프라 구축 | 30,000,000원 |
| 사업화 비용 | 기업 고객(기업 고객(B2B)) 영업 마케팅, 파일럿 기업 모집 운영 | 10,000,000원 |
| 지급수수료 | 법인설립, 특허출원, 세무·법률 자문 | 7,000,000원 |
| 창업활동비 | 학회·전시회 참가, 멘토링 비용 | 5,000,000원 |
| 합 계 |  | 100,000,000원 |

※ 예비창업패키지 1억 원 수령 기준 예시. 지원사업 규모에 따라 조정

8. 경쟁사 분석 및 차별화 포지셔닝

8.1 주요 경쟁사 비교 분석

| 서비스 | 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) 통합 | 건강계좌 개념 | 건강증진형 제휴 혜택 (보험 연계는 규제 검토 후) | 데이터 주권 | 주요 특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본 서비스 | O | O (핵심 개념) | O (3년차) | O (핵심) | 3축 동시 구현 |
| AIA 바이탈리티 | X | X | O (AIA 전용) | X | AIA 고객 전용 |
| 카카오헬스케어 파스타 | △ (당뇨 특화) | X | X | △ | 월 활성 사용자(월 활성 사용자(MAU)) 40만, 단일질환 |
| 라이프시맨틱스 | O (기업 고객(기업 고객(B2B)) 중심) | X | X | △ | 기업 고객(기업 고객(B2B))·공공기관(B2G) 중심 |
| 나의건강기록 | O (정적) | X | X | △ | 실시간 데이터 부재 |
| 한화생명 헬로 | X | X | O (자사 전용) | X | 자사 보험 고객 대상 |
| KB오케어 | X | X | △ | X | 기업 기업 고객(기업 고객(B2B)) 특화 |

8.2 핵심 차별화 3가지

- 건강 데이터를 '자산'으로 재정의: 단순 행동 달성 측정이 아닌, 누적·성장하는 건강 자산 개념 도입

- 역방향 데이터 주권 구조: 보험사가 데이터를 통제하는 기존 방식에서 개인이 건강 신용 등급만 선택적 제공

- 초기 기업 고객(기업 고객(B2B)) 틈새 전략: 개인 대상 개인 소비자 직접 판매가 아닌 기업·공공 시장 먼저 공략하여 레퍼런스와 수익 동시 확보

【글로벌 사례가 증명하는 설계 원칙】

중국 항저우 개인건강코드(2020년)는 점수 기반 건강 통제에 대해 시민 86%가 반대하며 철회되었습니다(Sixth Tone). 반면 싱가포르 National Steps Challenge는 자발적 참여+보상 구조로 170만 명을 끌어들이고 의료비 절감 투자수익률(ROI) 145%를 달성했습니다(AHA Journals). 영국 QRISK3는 20+ 임상 변수를 통합한 위험 확률 산출로 NHS 공공 건강검진의 글로벌 표준이 되었습니다(PubMed Central).

본 플랫폼은 ① 개인 동의 기반 선택적 데이터 공개(항저우 실패 반면교사), ② 경제적 보상 연계로 자발적 참여 유인(싱가포르 모델 채택), ③ 다변수 임상 알고리즘 기반 건강 점수 산출(QRISK3 방법론 준용)이라는 세 원칙을 통합하여 설계되었습니다.

9. 기술 타당성 근거 및 검증 계획

9.1 학술·연구 레퍼런스

레퍼런스 1: 서울대병원·네이버 공동연구 (2025.11)

- 내용: 15만 1,281명 건강검진 데이터로 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 AI 모델 개발

- 성과: BA-CA(생물학적 나이 - 실제 나이) 갭으로 생존 위험 예측 가능

- 의미: 본 서비스의 '현재 건강 나이' 알고리즘의 기술적 타당성 직접 입증

출처: 서울대학교병원 보도자료 (2025.11)

레퍼런스 2: AI-Hub 치매 고위험군 웨어러블 라이프로그 데이터셋

- 내용: 웨어러블 센서 기반 머신러닝이 전통적 임상 위험 점수 대비 질병 예측 정확도 향상 확인

- 의미: 웨어러블 통합 → 건강 신용등급 산출 방식의 학술적 근거

출처: AI-Hub 데이터셋 226번

레퍼런스 3: 영국 NHS Health Check + QRISK3 알고리즘 (2009년~)

- 대상: 영국 40~74세 성인 약 1,500만 명, 5년마다 무료 건강검진 실시

- 알고리즘: QRISK3 — 향후 10년 내 심혈관 질환 발생 확률(%)을 산출. 연령·성별·민족·혈압·콜레스테롤·BMI·흡연·가족력에 더해 만성신장질환·심방세동·류마티스 관절염·정신질환 등 총 20+ 변수 반영

- 위험 등급: 10% 미만 저위험 / 20% 이상 고위험 → 스타틴 처방 및 생활습관 변화 강력 권고

- 2021년 세계 최초 다유전자 위험점수(Polygenic Risk Score)를 QRISK에 통합한 HEART 파일럿 연구 시행

- 본 서비스 시사점: 다변수 임상지표 통합 → 위험 확률(%) 산출 방식은 본 플랫폼 건강 신용등급 알고리즘의 글로벌 표준 근거. 단, NHS는 5년 1회 점검에 그치는 반면 본 서비스는 라이프로그로 일상 실시간 업데이트 — 시간 해상도 면에서 차별화

출처: PubMed Central — NHS Health Check

출처: British Heart Foundation — QRISK3 해설

레퍼런스 4: 일본 특정건강검진(メタボ法) + KENKO 건강경영 인증 (2008년~)

- 대상: 40~74세 전 국민 약 5,600만 명 매년 측정. 허리둘레 핵심 지표 (남성 85cm·여성 90cm 초과 시 대사증후군 위험군 분류)

- 기업 고객(기업 고객(B2B)) 제도화 사례: 기업이 과체중 직원 비율을 일정 수준 이하로 감축하지 못하면 노인의료기금 분담금 인상 — 기업 건강관리를 의무화한 세계 최초 제도

- KENKO 건강경영 인증(White 500, 2016년~): 기업의 건강경영 수준 종합 평가·인증. 2025년 기준 대기업 3,400개 + 중소기업 19,796개 인증 획득

- 본 서비스 시사점: 기업 복지 시장 진출 근거 — 일본 사례는 기업이 임직원 건강관리 비용을 자발적으로 부담하는 수요가 실증된 선례. 국내 KENKO형 건강경영 인증 확산 시 기업 고객 수요 직접 연계 가능

출처: 일본 후생노동성 메타보법 해설 (Japanmapper)

출처: METI — 2025년 건강경영 우량법인 인증 현황

레퍼런스 5: 싱가포르 National Steps Challenge + LumiHealth (2015년~)

- 운영: Health Promotion Board(HPB) 주관. 누적 참여 170만 명. 일 5,000보 이상 달성 시 HealthPoints 적립 → 현금 바우처 교환

- 경제성: 10년간 정부 투자 3억 900만 싱가포르달러(SGD), 추정 의료비 절감 4억 4,800만 싱가포르달러(SGD) — 투자 대비 수익률 145% 이상으로 인센티브형 건강관리 비용효과성 입증

- LumiHealth: 세계 최초 정부-Apple Watch 협업 프로그램 (2020년). 20만 명 이상 다운로드. 2026년 5월 종료 예정 → 민관 협업 한계(디바이스 의존도·지속성) 시사

- 본 서비스 시사점: 보상 연계 인센티브 구조(HealthPoints → 바우처)는 본 플랫폼 건강보상 루프의 해외 성공 근거. 단, LumiHealth 종료 사례는 특정 디바이스 종속 설계의 위험성을 반증 — 본 서비스는 기기 중립적(Agnostic) 건강검진 기록+일상 활동 데이터 통합으로 차별화

출처: AHA Journals — National Steps Challenge 효과 연구

출처: LumiHealth 공식 사이트

레퍼런스 6: 중국 Ping An Good Doctor (민간) vs 항저우 건강코드 (공공) 대비 분석

- Ping An Good Doctor (성공): 3억 7,300만 등록 사용자. AI 초진 → 인간 의료진 연결, 건강검진 보고서 자동 문자 인식(자동 문자 인식(OCR)) 분석으로 건강 점수 산출 → 보험 상품 추천 연계. 건강 데이터의 금융 상품 연결 모델을 민간에서 대규모 실증

- 항저우 개인건강코드 (실패, 2020년): 100점 만점 건강 점수 부여 시도 (흡연 5개비 →−3점, 15,000보 →+5점). 웨이보 투표 86% 반대로 계획 철회 — 사생활 침해·차별·국가 감시 우려가 핵심 반발 원인

- 본 서비스 시사점: Ping An 모델은 건강 데이터→금융 연계의 사업 타당성을 입증. 항저우 실패는 '강제적 공공 점수화'가 아닌 '개인 자발적 데이터 주권 기반 설계'의 필요성을 역으로 확인 — 본 플랫폼이 개인 동의·선택적 공유·익명화 원칙을 채택한 근거

출처: Ping An Good Doctor 공식 보고서

출처: Sixth Tone — 항저우 건강코드 반발 보도

9.2 초기 시제품 검증 계획

| 단계 | 내용 | 대상 | 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전 검증 | 예비 사용자 심층 인터뷰 | 일반 소비자 50명 | 출시 전 2개월 |
| 초기 시범 서비스 | 실사용 환경 베타 테스트 예정 | 기업 1~2곳 임직원 100명 | 3개월 |
| 효과 검증 | 건강 지표 3개월 전후 비교 | 파일럿 참여자 전체 | 파일럿 종료 후 1개월 |

9.3 건강검진 기록·일상 활동 데이터 데이터 이질성 보정 방법론

■ 심사 핵심 질문에 대한 답변

건강검진 기록 데이터는 1~2년 단위의 ‘점(Point) 데이터’이고, 웨어러블 라이프로그는 매일 축적되는 ‘선(Line) 데이터’입니다. 두 데이터의 시간 해상도(Temporal Resolution)와 측정 기준이 다르기 때문에 단순 합산 시 건강 신용등급이 왜곡될 수 있습니다. 본 서비스는 아래 세 가지 보정 기법을 계획 단계에서 적용 방향으로 설계하고, 초기 시범 서비스을 통해 실증 검증할 예정입니다.

| 보정 기법 | 문제 상황 | 적용 방법 (계획) | 적용 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) 앵커링 (Anchoring) | 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) 검진값(혈압·혈당·BMI 등)은 측정일 기준 1개 점 데이터 — 1년 후 재검진 전까지 공백 발생 | 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) 검진값을 ‘기준점(Anchor)’으로 고정. 검진 후 라이프로그 데이터의 변화량(Δ)만 반영하여 기준점 대비 개선·악화 방향으로 등급 산출. 검진 공백 기간에는 라이프로그 단독 가중치 상향(35%→50%) | 초기 시제품(초기 시제품) 출시 시 |
| ② 이상치 필터링 (Outlier Smoothing) | 웨어러블 센서 오작동·착용 미비·일시적 컨디션 저하로 단기 수치 급변 → 등급 왜곡 | 7일 이동평균(Rolling Mean) 적용. ±2σ 벗어난 값은 이상치로 분류 → 해당 일자 데이터 가중치 0으로 처리. 3일 이상 연속 이상치 발생 시 사용자에게 기기 점검 알림 발송 | 초기 시제품(초기 시제품) 출시 시 |
| ③ 데이터 공백 보간 (Missing Data Imputation) | 웨어러블 미착용·배터리 방전 등으로 수일 이상 라이프로그 수집 불가 | 7일 미만 공백: 직전 7일 평균값으로 선형 보간. 7일 이상 공백: 해당 기간 라이프로그 가중치 0 처리 후 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) 데이터 단독 반영. 공백 발생 사실을 등급 화면에 명시(투명성 확보) | 초기 시제품(초기 시제품) 출시 시 |
| ④ 계절·환경 보정 (Contextual Normalization) | 계절(겨울 활동량 저하), 질병·부상, 임신 등 외부 요인에 의한 일시적 수치 변동이 등급에 부당하게 반영 | 사용자 자가입력 기반 ‘예외 이벤트 플래그’ 기능 계획(예: “감기 3일” 입력 시 해당 기간 라이프로그 가중치 감소). 장기 트렌드(90일 이동평균)와 단기 수치 분리 표시 계획 | 2년차 고도화 |

■ 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR))이 ‘점 데이터’임에도 유효한 이유: 앵커 구조의 논리

혈압·혈당·콜레스테롤 등 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) 검진 수치는 ‘현재 신체의 기준선(Baseline)’을 정의합니다. 라이프로그는 이 기준선에서 얼마나 멀어지거나 가까워지는지를 추적하는 방향 지표 역할을 합니다. 서울대병원·네이버 공동연구(2025.11)에서 트랜스포머 모델이 15만 명의 건강검진(점 데이터)만으로도 생물학적 나이 예측에 성공한 사례는, 건강검진 기록 기준점의 예측력을 실증합니다. 라이프로그는 이 예측에 동적 갱신 신호를 추가하는 역할로, 두 데이터는 경쟁이 아닌 계층적 보완 관계입니다.

■ 초기 시제품 단계 적용 범위 명시

초기 시제품 단계에서는 ①~③(앵커링·이상치 필터링·공백 보간)을 우선 구현하여 기본적인 데이터 신뢰성을 확보합니다. ④ 계절·환경 보정은 실사용 데이터 3개월 이상 축적 후 패턴을 분석한 뒤 2년차에 고도화합니다. 보정 알고리즘의 파라미터(가중치 ±2σ 임계값 등)는 초기 시범 서비스 100명의 실측 데이터를 기반으로 임상 자문(공동창업자 윤지현)과 함께 검보정할 계획입니다.

■ 핵심 관점

건강검진 기록(건강검진 기록(PHR))은 ‘과거의 결과’일 뿐이고, 라이프로그는 ‘미래의 원인’입니다. 우리는 과거의 결과에 오늘이라는 원인을 더해 ‘내일의 건강 예금 잔고’를 예측하는 유일한 서비스입니다. ‘정기예금(건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)))’은 현재 신체 상태의 기초자산이며, ‘데일리 입출금(라이프로그)’은 오늘이라는 원인의 축적입니다. 건강신용등급은 과거의 스냅샷이 아닌, 미래를 향해 갱신되는 살아있는 건강 잔고입니다.

10. 데이터 거버넌스 및 개인정보 보호 체계

10.1 데이터 처리 5원칙

| # | 원칙 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 목적 명확화 | 수집 목적 외 이용 금지, 목적 변경 시 재동의 필수 |
| 2 | 최소 수집 | 서비스 제공에 필요한 최소한의 데이터만 수집 |
| 3 | 분리 동의 | 건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)) 연동·웨어러블·보험사 제공 각각 독립적 동의 취득 |
| 4 | 가명·익명 처리 | 개인정보보호법 제28조의2 기준, AI 학습 시 가명처리 필수 |
| 5 | 명확한 파기 | 보유 기간 도래 시 즉시 파기, 이용자 요청 시 30일 내 삭제 |

10.2 보안 인증 로드맵

- 출시 전: 개인정보영향평가(개인정보 영향평가(개인정보 영향평가(PIA))) 자체 실시 예정

- 출시 후 1년: 정보보호 인증(정보보호 인증(ISMS)) 인증 취득

- 출시 후 2년: 정보보호 인증(정보보호 인증(ISMS))-P 인증 취득 목표

10.3 신뢰 기반 데이터 온보딩 전략

가입 초기 과도한 정보 연동에 대한 거부감과 보안 우려를 해소하기 위해 본 서비스는 다음과 같은 ‘신뢰 기반 데이터 온보딩’ 설계를 적용합니다.

■ 1단계: 단계적 연동 체계 (Progressive Data Onboarding)

| 단계 | 제공 데이터 범위 | 사용자에게 제공되는 즉각 가치 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 (가입 즉시) | 국가 건강검진 데이터(건강검진 기록(건강검진 기록(PHR)))만 연동 — 공인인증 1회로 완료 | ‘기초 건강등급’ + ‘3개월 건강 변화 시뮬레이션’ 즉시 제공 → 데이터 기반 행동 변화 체감 후 자발적 확장 유도 |
| Step 2 (사용자 선택) | 웨어러블 라이프로그 연동 추가 — 앱 권한 동의 방식 | 등급 정밀도 상승 + 미션 개인화 강화 → ‘더 정확한 분석’이 필요한 사용자에게만 제안 |
| Step 3 (사용자 선택) | 상세 전자의무기록(EMR) 연동 — 마이헬스웨이 시스템 연동(시스템 연동(API)) 동의 방식 | 최고 등급 정밀도 + 보험사 연계 최대 할인 → 최대 가치를 원하는 사용자만 선택 |

■ 2단계: 온디바이스 보안 및 Privacy-by-Design

① 온디바이스 에지 컴퓨팅 (Edge Computing) — 계획 단계

민감 의료 데이터 원본을 서버로 전송하지 않고, 사용자 스마트폰 내에서 AI 모델이 직접 분석하여 ‘결과값(등급 수치)’만 서버로 전송하는 방식을 목표로 설계합니다. 원본 데이터는 기기 내 암호화 저장소에만 보관되며 외부 유출 경로를 구조적으로 차단합니다.

② 분산형 디지털 신원 인증(분산 신원인증(분산 신원인증(DID))) 활용 — 계획 단계

데이터 소유권과 열람 권한을 사용자가 직접 제어합니다. 보험사 연계 시에도 사용자가 승인한 특정 항목(건강신용등급 수치)만 암호화된 상태로 전달되며, 운영사조차 원본 데이터를 열람할 수 없는 구조를 목표로 합니다. 초기 시제품 단계에서는 표준 OAuth 2.0 기반 동의 체계를 먼저 적용하고, 2년차 이후 분산 신원인증(분산 신원인증(DID)) 고도화를 단계적으로 추진합니다.

■ 3단계: 보안 신뢰의 시각화 (Trust Visualization)

① 데이터 투명성 리포트 (보안 대시보드)

‘내 데이터가 어느 보험사의 어떤 목적에 활용되었는지’, ‘현재 어디에 보관되어 있는지’를 실시간으로 확인할 수 있는 보안 대시보드를 제공할 계획입니다. 데이터 접근 이력은 최소 1년간 보관하며, 사용자가 언제든지 조회할 수 있도록 합니다.

② 제3자 보안 인증 확보 계획

서비스 런칭 전 개인정보영향평가(개인정보 영향평가(개인정보 영향평가(PIA))) 자체 실시, 출시 후 1년 내 정보보호 인증(정보보호 인증(ISMS)) 인증 취득을 목표로 합니다 (기존 10.2 보안 인증 로드맵과 연동). 금융권 수준의 외부 보안 감사를 통해 기술적 신뢰를 객관적으로 증명할 계획입니다.

10.4 기술적 보안 체계

- 전송 구간: TLS 1.3 암호화

- 저장 데이터: AES-256 암호화

- AI 학습: 가명처리 후 모델 학습

- 보험사 제공: 건강 신용 등급 수치만 전달 — 원시 데이터 절대 미제공

10.5 정보주체 5대 권리 보장

- 열람권 / 정정권 / 삭제권 / 전송요구권 / 동의 철회권

11. 팀 구성 및 실행 역량

"국내 인터넷 전문은행 사용자 경험(UX) 설계를 처음 담당한 사람이, 인슐린 펌프 앱과 암 환자 디지털 치료제 앱을 거쳐, 이번에는 건강을 계좌로 만든다."

11.1 대표 — 최지원 (서비스기획 총괄)

| 생년월일 | 1975년 3월 28일 (만 50세) |
| --- | --- |
| 거주지 | 경기도 성남시 분당구 |
| 최종 학력 | 이화여자대학교 대학원 사용자경험(사용자 경험(UX))디자인 석사 |
| 학력 배경 | 고려대 임상병리학과 → 한동대 산업정보디자인학과 → 이화여대 사용자경험(사용자 경험(UX)) 디자인 석사 |
| 총 경력 | 15년 9개월 (서비스기획·사용자 경험(UX) 전문) |

주요 경력

| 소속 기관 | 재직 기간 | 주요 업무 및 성과 |
| --- | --- | --- |
| 올라운드닥터스 (서비스기획팀장) | 2024~2025 | 암 전문 디지털 치료제. 삼성서울병원·국립암센터·세브란스 임상협업. BC월드제약과 업무협약(MOU) 체결. 공동창업자 윤지현과 동 회사 근무 |
| 카카오뱅크 (채널기획팀 차장) | 2015~2016 | 인터넷전문은행 창립 태스크포스 최초 5인. 국민건강보험공단 제휴 플랫폼 사업 기획. 24년 만의 신규 은행업 인허가 취득 핵심 역할. |
| 카카오 (사용자경험(사용자 경험(UX))팀 차장) | 2012~2016 | 다음메일 모바일 앱 전면 개편으로 다음스타상 수상(2013). 카카오뱅크 분사 태스크포스 합류. |
| 이오플로우 (사용자경험(사용자 경험(UX))팀장, 프리랜서) | 2019 | 국내 최초 인슐린펌프 주입관리 서비스 모바일 버전 개발. 1형당뇨환자 심층인터뷰, 약물자동주입관리 앱 상용화. |
| 한동대 디자인연구소 (책임연구원) | 2021~2022 | 서비스 디자인 연구 및 산학 프로젝트 수행. |

11.1.1 창업 동기 및 사업 추진 능력

1. 문제 발견

건강 데이터는 어느 때보다 많이 생산되고 있습니다. 국민 건강검진 수검률 74%, 웨어러블 기기 보급률 30% 시대입니다. 그러나 개인은 자신의 건강 정보를 통합적으로 파악하기 어렵습니다.

· 건강검진 결과는 연 1회 수준의 정적 데이터에 머무르고, 발급 이후 의료기관 밖으로 흘러나오지 않습니다.

· 활동량·수면·복약·컨디션 변화 등 일상 데이터는 앱별로 고립되어 있어, 검진 결과와 맥락 없이 분리됩니다.

· 결과: 만성질환 유병자 4명 중 3명이 일상 관리에 실패하고, 건강보험 진료비 90조 원의 80%가 예방 가능한 만성질환에 집중됩니다. (건강보험심사평가원, 2024)

2. 왜 이 문제를 잘 푸는가

대표 최지원은 금융·의료기기·디지털 치료제 세 도메인에서 서비스 기획과 사용자 경험 설계를 수행하며, 동일한 구조적 문제를 반복 관찰하였습니다.

· 카카오뱅크 창립 TF — 국민건강보험공단 제휴 플랫폼을 직접 기획하며 PHR 데이터 연동 구조와 공단 협력 프로세스를 실무로 습득. 금융 마이데이터가 사용자 행동을 어떻게 바꾸는지를 설계자 시각으로 확인.

· 이오플로우 — 1형 당뇨 인슐린 펌프 앱 상용화 과정에서, 환자의 일상 데이터가 연간 검진 1회 앞에서 의미를 잃는 구조를 UX 설계자 시각으로 직접 경험.

· 올라운드닥터스 — 삼성서울병원·국립암센터와의 임상 협업에서, 의료 현장이 일상 데이터를 활용하지 못하는 이유가 기술 부재가 아니라 연결 구조의 부재임을 확인.

· 공동창업자 윤지현 (RN·OCN, 서울성모병원 10년+) — 임상 현장에서 환자가 자신의 건강 기록에 접근하지 못하는 장면을 반복 관찰. 알고리즘 임상 타당성 검토 및 의료기관 파트너십 담당.

3. 왜 지금 창업하는가

2025년은 이 서비스를 실현할 수 있는 제도적·기술적 조건이 처음으로 갖춰진 해입니다.

· 건강정보 고속도로(마이헬스웨이) 2023년 정식 가동 → 2025년 하반기 기준 상급종합병원 47개소 포함 1,263개 의료기관 연계 완료. 개인 동의 기반 진료·검진 데이터 조회·전송이 제도적으로 가능해졌습니다.

· 디지털의료제품법 2025년 1월 시행 → 비의료 건강관리 앱의 법적 위치가 명확해져, 인허가 리스크 없이 예방형 서비스 출시가 가능합니다.

· 간편인증(카카오·네이버·PASS) 기반 공단 데이터 자동 조회 → 별도 제휴 없이 사용자 동의만으로 즉시 데이터 수집 가능. 초기 시제품 검증에 외부 의존도 없이 착수할 수 있습니다.

4. 이 배경에서 나온 서비스

당사는 개인 건강데이터를 통합해 사용자가 자신의 상태를 이해하고 일상 속 행동 변화로 연결하는 예방형 건강관리 서비스를 개발합니다. 초기에는 비의료 건강관리 범위 내에서 최소기능제품(MVP)을 검증하고, 이후 기업 복지 및 공공 건강증진 사업으로 확장하는 단계적 구조를 취합니다.

※ MVP 목표(2026년 상반기): 파일럿 사용자 100명 건강신용등급 산출 · B2G 시범과제 1건 제안서 제출 · B2B 기업복지 3개사 파일럿 계약 또는 의향서 확보

국가공인 간호사·미국 국제 간호사 면허(RN·OCN) 보유. 올라운드닥터스 공동 근무를 통해 대표 최지원과 실제 협업이 검증된 파트너입니다. 임상 현장의 데이터 공백을 가장 가까이에서 목격해 온 인물로서, 건강 데이터 구조 설계와 임상 타당성 검증을 담당합니다.

11.2 공동창업자 — 윤지현 (의료·임상 리더)

윤지현 공동창업자는 임상 현장과 디지털 헬스 스타트업에서 축적한 10년 이상의 경험을 바탕으로, 본 플랫폼의 건강 데이터 구조 설계 및 임상 타당성 검증을 총괄합니다. 가톨릭대학교 간호대학 졸업 후 서울성모병원 혈액·조혈모세포이식센터에서 임상 실무를 수행하였고, 연세대학교 보건대학원에서 보건학 석사(MPH)를 취득하였습니다. 이후 디지털 헬스 스타트업 메디컬팀 리드로서 임상 기준 기반 데이터 구조 설계, 위험 판단 로직 개발, 다기관 임상 연구 및 AI 모델 자문에 참여하였습니다.

| 학력 | 가톨릭대학교 간호대학 간호학 학사 연세대학교 보건대학원 보건학 석사(MPH) |
| --- | --- |
| 자격·면허 | 한국 간호사 면허 (국가공인) 미국 공인 간호사 면허(RN, Registered Nurse) 미국 종양전문간호사 자격(OCN, Oncology Certified Nurse) 영어 IELTS, 중국어 HSK 공인 어학 능력 |
| 핵심 역량 | ① 임상 기준 기반 건강 데이터 구조 설계 ② 위험 판단 로직 및 임상 가이드라인 설계 ③ 디지털 헬스 서비스 개발 협업 (기획·QA·임상 검증) ④ AI 모델 결과 해석 및 의료 적용 가능성 검토 ⑤ 환자 안전·품질 관리 체계 (의료 품질 개선 활동(의료 품질 개선 활동(의료 품질 개선(의료 품질 개선(QI)))) 및 국제의료기관인증(JCI) 리드 경험) |
| 임상 경력 | 가톨릭대학교 서울성모병원 조혈모세포이식센터 / 혈액병원 (임상 10년 이상) 환자 안전 및 의료 품질 관리 체계 수립 경험 (의료 품질 개선 활동(의료 품질 개선 활동(의료 품질 개선(의료 품질 개선(QI)))) 및 국제의료기관인증(JCI) 참여) |
| 디지털 헬스 경력 | 디지털 헬스 스타트업 메디컬팀 리드 (2021~2025) · 임상 기준 기반 증상 분류 및 위험 판단 로직 설계 · 환자 자가 보고 건강 데이터(PRO) 구조 정의 및 시스템 반영 협업 · 다기관 임상 연구 및 AI 기반 분석 모델 자문 참여 · 건강관리 서비스 관련 특허 공동 발명 (2022년 등록) |
| 협업 배경 | 올라운드닥터스 공동 근무 (암 전문 디지털 치료제 임상 협업) — 대표 최지원과 팀워크 검증 완료 삼성서울병원·국립암센터·세브란스 임상 협업 네트워크 보유 |
| 담당 역할 | 건강 신용등급 알고리즘 임상 타당성 검토 건강 위험 판단 로직 및 가이드라인 콘텐츠 설계 의료기관·보건소 파트너십 구축 및 임상 자문단 운영 건강검진 기록·일상 활동 데이터 데이터 임상 기준 구조화 및 AI 결과 해석 지원 |

11.3 초기 팀 리스크 및 대응 방안

심사관 핵심 질문: 'AI 개발자가 없는데 서비스를 어떻게 만드는가? 기술 총괄 임원 공백 리스크는?'

| 리스크 | 리스크 내용 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| AI 개발자·기술 총괄 임원(기술 총괄 임원(CTO)) 공백 | 창업 초기 AI 알고리즘 개발 주도 인력 부재. 핵심 기술 개발 지연 위험 | ①초기 시제품 단계: 외주 개발사(헬스케어 AI 전문) 활용하여 프로토타입 구축. ②1년차 상반기 내 AI 개발자 정규직 채용 최우선. ③올라운드닥터스 기술팀 자문 네트워크 활용 |
| 마케팅 인력 공백 | 기업 고객(기업 고객(B2B)) 영업 전담 인력 부재. 대표가 기획+영업 겸임 시 과부하 위험 | ①초기 6개월은 대표의 기존 네트워크 기반 영업으로 커버. ②1년차 하반기 마케팅/영업 전담 채용. ③공공기관 영업은 외부 컨설턴트 활용 |
| 의료 도메인 깊이 | 임상병리사·간호사 배경이지만 의사·의학박사 자문 없음. 임상 근거 부족 지적 가능 | 올라운드닥터스를 통한 삼성서울병원·국립암센터 자문의 네트워크 활용. 파일럿 단계부터 자문의 위촉 |
| 창업자 이탈 리스크 | 2인 팀. 한 명 이탈 시 사업 차질 | 1년차 정부 지원사업 확보 후 팀원 3인 이상으로 빠르게 확장. 핵심 기술 문서화로 지식 의존도 분산 |

11.3.1 개발인력 — 황익상 (프로덕트 개발·사용자 경험(UX) 리드)

황익상은 헬스케어·핀테크·소비자 앱 분야에서 프로덕트 디자인과 React Native 기반 개발을 병행해 온 실전형 개발·사용자 경험(UX) 인력입니다. 비대면 의료 마이데이터 앱(메디팡팡)에서의 디자인 시스템 구축 경험과 iOS/Android 앱 직접 런칭 이력을 보유하고 있으며, 데이터 기반 제품 개선(A/B 비교 실험, Amplitude 분석)을 실무에 적용해 왔습니다. 본 플랫폼의 초기 시제품 앱 개발 및 사용자 경험 총괄을 담당할 예정입니다.

| 학력 | 홍익대학교 영상&게임콘텐츠과 |
| --- | --- |
| 기술 스택 | React Native (iOS/Android 크로스플랫폼 개발) Figma (화면 인터페이스(UI)/사용자 화면 설계 및 디자인 체계 구축) Amplitude, GA (사용자 행동 분석 및 A/B 비교 실험) 데이터 기반 제품 개선 및 점진적 배포(애자일·스크럼) 운영 |
| 헬스케어 경력 | 주식회사 에비드넷 (2020.08~2022.03) — 메디팡팡 비대면 의료 헬스케어 앱 · 비대면 의료 및 마이데이터 기반 의료정보 조회 기능 제품 디자인 · 디자인 시스템 구축으로 프론트엔드 컴포넌트 규약 통일 |
| 앱 개발 경력 | 메타애널리틱스 (2023.06~2024.09) — 개발 / 프로덕트 디자인 · 용돈 관리 앱 “마시모” iOS/Android 개발 및 디자인 직접 담당하여 스토어 런칭 주식회사 어니언스 (2022.05~2023.05) — 파프리카케어 모바일 앱 · 애자일 방식 도입, 2주 주기 점진적 배포 운영 · A/B 비교 실험 및 Amplitude 데이터 분석으로 서비스 활성 지표 개선 |
| 담당 역할 | 1인 1건강계좌 플랫폼 초기 시제품 앱(iOS/Android) 개발 총괄 사용자 화면 설계 및 디자인 체계 구축 (건강계좌·보상 화면 설계 포함) 사용자 행동 데이터 분석 기반 제품 개선 루프 운영 외주 AI 개발사와의 프론트엔드 연동 인터페이스 정의 |
| 팀 내 포지션 | 초기 멤버로서 대표(최지원)·공동창업자(윤지현)와 함께 3인 핵심 팀 구성 기술 총괄 임원(기술 총괄 임원(기술 총괄 임원(CTO))) 채용 전 초기 시제품 단계 개발 실행력 확보 역할 수행 |

11.4 팀 역량 매트릭스

| 역량 영역 | 대표 (최지원) | 윤지현 (공동창업자) | 채용/자문 예정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서비스기획·사용자 경험(UX) | O (핵심) |  |  |
| 금융 계좌 사용자 경험(UX) 설계 | O (카카오뱅크) |  |  |
| 의료기기·디지털 치료제(디지털 치료제(DTx)) 임상협업 | O (이오플로우, 올라운드닥터스) | O (올라운드닥터스) |  |
| 의료 도메인 (임상 지식) | O (임상병리학 전공) | O (간호사+국제면허) |  |
| AI 개발 (알고리즘) |  |  | 채용 예정 |
| 보험 계리·금융 연계 |  |  | 자문 예정 |

11.5 채용 계획

| 순번 | 직위/직무 | 보유 역량 요건 | 채용 시기 | 구성 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI/백엔드 개발자 (주임) | 컴퓨터공학·의료AI 학사 이상, 앱·서버 개발 2년 이상 | 1년차 상반기 | 채용 예정 |
| 2 | 마케팅/사업개발 (주임) | 헬스케어 또는 기업 고객(기업 고객(B2B)) 영업·마케팅 경력 2년 이상 | 1년차 하반기 | 채용 예정 |
| 3 | 보험계리 자문 | 보험계리사 자격, 동적 요율 모델링 경험 | 3년차 | 외부 자문 예정 |

12. 외부 협력 현황 및 파트너십 전략

12.1 기존 네트워크 기반 협력 현황

| 순번 | 파트너 | 보유 역량 | 협력 방안 | 협력 시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 올라운드닥터스 | 암 전문 디지털 치료제, 삼성서울병원·국립암센터·세브란스 임상 네트워크 | 임상 자문, 의료기관 연결 | 즉시 가능 |
| 2 | 이오플로우 | 인슐린펌프 웨어러블, 만성질환 환자 데이터 노하우 | 웨어러블 연동 기술 자문 | 1년차 |
| 3 | 삼성서울병원·국립암센터·세브란스 | 상급종합병원 전자의무기록(EMR) 및 임상 데이터 | 전자의무기록(EMR) 연동 PoC | 2년차 |
| 4 | BC월드제약 | 디지털 치료제 협력 파트너 | 처방·복약관리 데이터 연계 | 2년차 |
| 5 | 보험사 (추진 예정) | 동적 요율 산정, 고객 건강 인센티브 | Pay-as-you-Live 파일럿 | 3년차 |

13. 중장기 사회적 가치 및 ESG 계획

13.1 환경 (Environment)

- 불필요한 병원 방문 감소 → 이동으로 인한 탄소 배출 절감

- 종이 기반 건강검진 결과지의 디지털화로 종이 사용 감축

13.2 사회 (Social)

- 디지털 취약계층(고령자·저소득층)을 위한 무료 기초 플랜 제공

- 고령화 사회 대응: 자가 건강관리 역량 강화로 사회적 돌봄 부담 경감

- 임직원 건강관리 개선으로 기업 생산성 향상 및 직장인 번아웃 예방

13.3 지배구조 (Governance)

- 윤리경영 이니셔티브: 데이터 활용 윤리 위원회 운영 (2~3년차)

- 투명한 데이터 처리 원칙 공개: 연 1회 개인정보 처리 현황 보고서 발간

결론: 왜 지금, 왜 이 팀인가

시장 타이밍

- 디지털의료제품법(2025.1.24. 시행)·건강정보 고속도로 개방(2025년 하반기 1,263개 의료기관 연계)으로 제도적 기반이 지금 막 완성

- 고령화·웰빙 소비 트렌드와 보험 패러다임 전환이 동시에 맞물린 골든 타임

팀의 독보적 역량

- 대표 최지원: 금융(카카오뱅크) × 의료기기(이오플로우) × 디지털 치료제(디지털 치료제(DTx))(올라운드닥터스) 세 도메인 교차 경험

- 공동창업자 윤지현: 국제 간호사 면허 + 올라운드닥터스 공동 근무로 팀워크 검증 완료

- 리스크 대응: AI 개발자 공백은 외주 프로토타입 + 즉시 채용으로 해결, 의료 자문 네트워크는 이미 보유

핵심 가설

건강 데이터를 '자산'으로 재정의하면, 사람들은 건강을 관리하는 방식을 바꾼다.

건강 데이터가 실시간으로 축적되면, 사람들은 자신의 변화를 눈으로 확인하고 행동을 바꾸기 시작합니다. 그리고 그 행동 변화가 데이터로 증명될 때, 건강증진형 제휴 혜택이나 경제적 보상과의 연결 가능성이 열립니다. 건강한 사람이 실질적인 혜택을 받는 선순환은, 보상 설계가 아니라 행동 변화 데이터에서 출발합니다.

1인 1건강계좌 — 건강을 자산으로, 데이터를 권리로

건강기록을 계좌처럼, 건강가치를 자산처럼