2. 실현가능성(Solution)_창업 아이템의 개발 계획

건강계좌  |  v5 — 데이터 활용 레이어 포지셔닝 최종본

공공 의료 마이데이터 레일 위에서 건강자산 관리 UX를 구현하는 상위 활용 레이어

▶ 전략 포지셔닝 핵심 원칙 — v5 재작성 근거

| 시장 축의 이동 | 의료 마이데이터 생태계는 이미 '데이터를 가져올 수 있느냐'에서 '가져온 건강정보를 사용자가 왜 계속 보게 만들 것이냐'로 이동 중이다. 나만의닥터=비대면 진료 / 카카오헬스케어·룰루메딕=만성질환·복약 관리 → 모두 데이터 수집 후 '특정 의료 행위'에 붙이는 수직 활용 서비스 건강계좌는 진료·검진·라이프로그 데이터를 '계좌' 개념으로 재구성해 장기 건강자산 관리와 행동 변화를 유도하는 수평 통합 플랫폼으로 포지셔닝한다. |
| --- | --- |

| 경쟁 구도 설정 | 나만의닥터와 직접 경쟁하지 않는다. 나만의닥터 = 의료정보를 '진료 실행'에 붙이는 서비스 (의료 행위 앞단) 건강계좌 = 건강검진 이후의 사후관리·생활습관 변화·건강점수 장기 추적을 다루는 '건강자산 관리 운영체계' (의료 행위 뒷단 + 일상 전구간) 포지셔닝: 건강정보 고속도로를 통해 수집 가능한 개인 건강정보를 사용자의 장기 건강자산 관점에서 통합·해석·관리하는 상위 활용 레이어 |
| --- | --- |

| 실현 가능성 강화 | 건강계좌는 새로운 데이터망을 만드는 사업이 아니다. 이미 열리고 있는 공공 의료 마이데이터 레일(건강정보 고속도로) 위에서 건강관리 UX와 건강자산 해석 모델을 구현하는 사업이다. → 인프라 구축 리스크를 짊어지지 않는다. → 나만의닥터·카카오헬스케어 등이 이미 동일 레일에서 서비스 출시 완료 → 기술적·제도적 실현 가능성이 선례로 증명된 상태다. |
| --- | --- |

2-1. 창업아이템 현황(준비 정도)

사업 목표 (MVP)

1년차 상반기까지 아래 3개 핵심 기능을 구현하고, 파일럿 사용자 50명을 확보한다.

| No. | 핵심 기능 | 완료 목표 |
| --- | --- | --- |
| ① | 건강정보 수집: App-to-App FHIR 온보딩 플로우 구현 + 건강정보 고속도로 등록 착수 | 2026년 5월 |
| ② | 건강자산지수 산출: 규칙 기반 초기 모델 구현 (검진 후 장기 건강관리 지표) | 2026년 6월 |
| ③ | 사용자 대시보드 베타 출시 — 건강자산 4단계 등급 시각화·행동 미션 연결 | 2026년 6월 |

의료 마이데이터 생태계 현황: 데이터 수집 단계 → 데이터 활용 단계로의 전환

핵심 인식 전환 — 심사 논거로 직접 활용: 건강정보 고속도로(마이헬스웨이)라는 공공 의료 마이데이터 레일이 이미 열렸다. 생태계는 지금 '데이터를 어떻게 가져오느냐'에서 '가져온 데이터를 어떻게 활용하느냐'로 이동 중이다. 건강계좌는 이 전환의 수혜 지점에 서비스를 위치시킨다.

| 서비스 | 건강정보 고속도로 연동 | 활용 목적 | 계층 구분 |
| --- | --- | --- | --- |
| 나만의닥터 | 연동 완료 (2025) | 비대면 진료 실행 지원 | 의료 실행 레이어 |
| 카카오헬스케어 | 연동 완료 | 만성질환(당뇨) 관리 | 질환 특화 레이어 |
| 룰루메딕 | 연동 완료 | 복약 관리·해외 의료지원 | 의료 행정 레이어 |
| 건강계좌 (본 서비스) | 1단계 구현 중 | 검진 이후 장기 건강자산 관리·행동 변화·금융 인센티브 | 건강자산 관리 운영체계 (상위 활용 레이어) |

▶ 포지셔닝 핵심 논거

- 나만의닥터·카카오헬스케어·룰루메딕은 수집된 의료데이터를 각각 '진료·질환관리·복약'이라는 특정 의료 행위에 수직 연결하는 서비스다

- 건강계좌는 이들과 경합하지 않는다 — 진료·검진·라이프로그 데이터를 '계좌' 개념으로 수평 통합해 건강검진 이후의 일상 전구간 장기관리와 행동 변화를 다루는 상위 레이어다

- 나만의닥터가 '진료 실행'이라면, 건강계좌는 '건강자산 관리 운영체계' — 오히려 나만의닥터 사용자가 건강계좌의 잠재 고객이 된다

데이터 확보 전략 — 공공 인프라 레일 위 3단계 진화

설계 원칙: 건강계좌는 새로운 데이터 인프라를 만들지 않는다. 금융권에서 토스·뱅크샐러드가 금융결제원(공공 레일)을 활용하듯, 건강정보 고속도로(공공 의료 마이데이터 레일)를 그대로 활용한다. 인프라 구축 리스크 없이 사용자 가치 레이어(건강자산 관리 UX·해석 모델) 구현에 집중한다.

| 단계 | 방식 | 근거 및 일정 | 사용자 경험 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0단계 즉시 실행 | ▶ App-to-App FHIR 전송 (사용자 주도) 나의건강기록 앱 → 건강계좌 앱 HL7 FHIR R4 형식 직접 전송 별도 API 계약 없이 즉시 가능 스크래핑 미사용 — 법적 적합 [Fallback] FHIR 불가 기기 한정 나의건강기록 PDF 업로드 | • 나의건강기록 앱 공식 기능 • 데이터 전송 주체: 사용자 • 적용 시기: 2026년 4월~ ★ 핵심 UX 과제: 클릭 최소화 온보딩 플로우 설계 — 핵심 차별화 포인트 | 사용자가 나의건강기록 앱에서 직접 전송 → 건강계좌에서 즉시 건강자산지수 산출 확인 |
| 1단계 자동화 연동 | ▶ 건강정보 고속도로 활용기관 정식 등록 (1회 인증→자동 조회) PIA 완료 → 활용기관 심사 → FHIR API 연동 사용자 1회 인증만으로 진료이력·투약·예방접종까지 자동 주기 조회 가능 동일 경로 선례: 나만의닥터·카카오헬스케어 | • PIA 착수: 2026년 8월 • 활용기관 신청: 2026년 10월 • API 연동 완료: 2027년 상반기 • 인프라 리스크 없음: 기존 공공 레일 활용 신규 망 구축 불필요 | 1회 인증 후 매 검진·진료 결과가 건강계좌에 자동 반영 → 장기 추적 가능 |
| 장기 단계 인프라 레이어화 | ▶ b.well 방법론 — 건강 데이터 인프라 B2B 플랫폼 확장 건강검진+진료+웨어러블+금융 4개 데이터 스트림 통합 인프라 B2B: 보험사·제약사·기업 HR에 비식별 통계형 건강관리 리포트 및 제휴형 분석 서비스 제공 글로벌 레퍼런스 b.well: OpenAI·Google 파트너 선정 | • 3년차~ 추진 • TIPS·마이데이터 사업자 등록 • 기술특례상장 검토 • 인프라 제공자 포지션: 단순 앱이 아닌 데이터 플랫폼 레이어 | 개인 사용자는 물론 기업·기관이 건강 데이터 인사이트를 구독하는 플랫폼으로 진화 |

❌ 전면 삭제 항목 — 문서 어디에도 기재 불가 • 간편인증 자동 조회(스크래핑): 개인정보보호위원회 위법 판단 • 검진결과 OCR 파싱: 데이터가 이미 디지털로 존재 — 기술적으로 불필요 • PDF pdfplumber(주 방식): FHIR 전송 가능 상황에서 불필요한 우회 — Fallback으로만 허용

현재 준비 완료 현황 (2026년 3월 기준)

- 서비스 전체 플로우 Figma 목업 완성 (총 23개 화면: 온보딩 5·대시보드 8·건강자산지수 결과 6·마이페이지 4)

- '나의건강기록' 앱 FHIR 전송 플로우 직접 검증 완료

  - 전송 데이터 항목 확인: 국가건강검진 결과·문진 결과 등 주요 항목 매핑 완료

  - 전송 UX 클릭 단계 수 측정 → 건강계좌 온보딩 최적화 설계 기준 확보

- FHIR R4 수신 파서 기술 구조 설계 완료 (Python fhir.resources 라이브러리 기반)

- 예비 파일럿 사용자 7명 목업 사용성 인터뷰 완료

  - App-to-App FHIR 전송 → 건강계좌 연동 플로우 사용 의향 긍정 5/7명

  - 건강자산지수 4단계(Platinum/Gold/Silver/Care) '건강을 자산처럼 관리' 개념 직관적 이해 6/7명

- 건강정보 고속도로 활용기관 등록 절차 확인 완료 (한국보건의료정보원 담당자 사전 문의)

- 외주 개발사 2개사 기술 제안서 검토 완료 — 2026년 3월 말 계약 완료 후 개발 착수

주요 기능 개발 현황 및 준비 정도

| 주요 기능 | 개발 단계 | 현황 및 비고 |
| --- | --- | --- |
| 건강정보 수집 (App-to-App FHIR) | 초기 시제품 | • 나의건강기록 앱 FHIR 전송 플로우 검증 완료 • FHIR R4 수신 파서 구조 설계 완료 • 최소 클릭 온보딩 플로우 설계 — 핵심 차별화 개발 과제 • 개발 착수: 2026년 4월 / [Fallback] FHIR 불가 기기 PDF 업로드 옵션 |
| 건강자산지수 알고리즘 (건강관리 운영체계의 핵심 엔진) | 초기 시제품 (규칙 기반) | • 3-레이어 가중치 설계: PHR 50% + 라이프로그 35% + 행동 15% • 임상 근거: 서울대병원·네이버 공동연구(2025) 참조. 공동창업자(RN·OCN) 임상 자문 완료 • 1년차: 규칙 기반 스코어링 (진단 아닌 건강자산 관리 지표 — 장기 추적용) • 2년차: scikit-learn ML 모델 전환. 파일럿 데이터 수집 후 가중치 회귀분석 최적화 |
| 사용자 대시보드 (건강자산 가계부 UX) | UI 목업 완성 | • Figma 목업 23개 화면 완성. 예비 파일럿 7명 사용성 인터뷰 완료 • '건강자산 가계부' 개념 UX — 검진 결과 이후 일상 건강관리 연속성 강조 • 건강자산지수 4단계 시각화(Platinum/Gold/Silver/Care) UI 확정 • 개발 착수: 2026년 5월 |
| 웨어러블 라이프로그 | 초기 시제품 | • Apple HealthKit · Samsung Health SDK 연동 항목 조사 완료 • 수집 항목 확정: 수면·걸음수·심박·산소포화도 4종 • PHR 모듈 완료 후 순차 개발 (2026년 7월~) |
| 건강정보 고속도로 API 정식 연동 | 1단계 (2027년) | • PIA 착수: 2026년 8월 / 활용기관 심사 신청: 2026년 10월 • API 연동 완료: 2027년 상반기 목표 • 동일 경로 선례: 나만의닥터·룰루메딕·카카오헬스케어 이미 출시 완료 → 기술·제도 실현 가능성 증명 |
| 보험사 연계 동적 요율 모듈 | 3년차 | • 규제 조건 충족 후 단계적 추진. b.well 인프라 포지셔닝 확장 시 연계 상용화 |

2-2. 창업아이템 실현 및 구체화 방안

핵심 기술: 건강자산지수 스코어링 (3-레이어 구조)

건강자산지수는 단순 건강 점수가 아니다. 검진·진료·라이프로그 3개 데이터 스트림을 통합해 사용자가 자신의 건강 상태를 금융 자산처럼 장기적으로 추적·관리할 수 있도록 설계된 건강관리 운영 지표다.

① PHR(공단 건강검진 결과, 50%) ② 웨어러블 라이프로그(35%) ③ 행동 이행도(15%)의 3개 레이어를 결합한 알고리즘으로 산출한다.

- 초기 가중치 근거: 서울대병원·네이버 공동연구(2025) 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 모델에서 임상 검진 지표가 예측 기여도의 약 50%를 차지한다는 분석 참조. 공동창업자(RN·OCN) 임상 자문 완료. 파일럿 50명 실데이터 수집 후 회귀분석으로 최적화 예정

- 1년차 초기 모델: 국가건강검진 정상 범위 이탈도 기반 규칙 기반 스코어링 — 진단 아닌 건강자산 관리 지표 (장기 추적 목적)

- 2년차 이후: scikit-learn ML 모델 전환. 누적 데이터 기반 가중치 자동 최적화. ④~⑤ 기능 고도화

- 3년차: b.well 방법론 참조 — 건강+웨어러블+금융 3개 데이터 스트림 통합 인프라 B2B 플랫폼으로 확장

AI 기능 구현 단계별 계획

| AI 작동 지점 | 구현 단계 | 입력 데이터 | 사용자 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 건강자산지수 산출 (건강자산 관리 핵심 엔진) | 초기 시제품 (우선 구현) | FHIR 수신 건강검진 수치 + 라이프로그 + 행동 이행기록 | Platinum/Gold/Silver/Care + 0~100점 |
| ② 건강 나이 계산기 | 초기 시제품 (우선 구현) | 건강검진 수치 + 생활습관 데이터 | 내 몸의 실제 나이는 OO세 — 장기관리 동기부여 지표 |
| ③ 이상 징후 조기 감지 | 초기 시제품 (우선 구현) | 웨어러블 연속 데이터 (수면·심박·산소포화도) | 최근 수면 패턴이 평소와 다릅니다 알림 |
| ④ 초개인화 건강 미션 추천 | 2년차 고도화 | 현재 등급 + 취약 항목 + 미션 이행률 | 오늘의 맞춤 미션 3개 (예: 식후 10분 걷기) |
| ⑤ 보험사 연계 인센티브 | 2년차 고도화 | 분기별 등급 변화 · 미션 달성률 | 건강증진형 제휴 혜택 (규제 충족 시 단계 추진) |
| ⑥ 보상 효과 분석 엔진 (b.well 포지셔닝 레이어) | 3년차 완성 | 보상 유형별 행동 지속률·등급 변화 | 최적 보상 유형 추천 리포트 + B2B 통계 인사이트 제공 |

사업기간 내 개발 일정

| No. | 추진 내용 | 1년차 (2026) | 2년차 (2027) | 3년차 (2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 초기 시제품(MVP) 개발 및 베타 출시 | 상반기 완료 (베타 50명) | — | — |
| 2 | 건강정보 수집 0단계: App-to-App FHIR 온보딩 1단계: 건강정보 고속도로 API | FHIR 온보딩 구현·베타 PIA 착수(8월) | PIA완료·활용기관 등록·API연동 완료 | — |
| 3 | 건강자산지수 알고리즘 (건강자산 관리 운영체계 핵심) | 규칙 기반 프로토타입 | ML 모델 전환 ④~⑤ 고도화 | ⑥ 완성 b.well 레이어 |
| 4 | 웨어러블 라이프로그 모듈 | SDK 조사 완료 7월 개발 착수 | 고도화 | — |
| 5 | 사용자 대시보드 (건강자산 가계부 UX) | Figma→개발 6월 베타 출시 | 고도화 | — |
| 6 | 보안 인증(ISMS) 취득 | 정보보호 운영체계 구축·PIA 착수 | ISMS 신청·취득 | 완료 |
| 7 | B2C 개인 구독 정식 출시 | 법률 자문· 규제 여부 확인 | 베타→정식 출시 | 생태계 확장 |
| 8 | 보험사 연계 동적 요율 모듈 | — | 파일럿 연계 | 상용화 |
| 9 | 누적 사용자 목표 | 50명 (파일럿) | 500명 | 3,000명 |
| 10 | 누적 매출 목표 | 약 6,000만원 | 약 2.5억원 | 약 6억원 |

2-3. 기능·성능의 차별성 및 경쟁력 확보 전략

경쟁 구도 재정의: 건강계좌는 나만의닥터·카카오헬스케어와 동일 레이어에서 경쟁하지 않는다. 이들이 '데이터 → 특정 의료 행위'의 수직 연결이라면, 건강계좌는 '데이터 → 장기 건강자산 통합 관리 → 행동 변화 → 금융 인센티브'의 수평 플랫폼이다.

| 차별화 축 | 기존 서비스 한계 | 건강계좌 경쟁력 |
| --- | --- | --- |
| 시장 포지션 | 데이터 수집 완료 후 단일 의료 행위(진료·복약·질환관리)에 수직 연결 | 건강자산 관리 운영체계 — 검진 이후 일상 전구간 수평 통합 |
| 지속 사용 유인 | 진료·복약 등 이벤트성 사용 → 필요할 때만 접속 | 건강자산 지수 추적 + 미션 + 금융 인센티브 → 일상적 반복 접속 설계 |
| 데이터 통합 범위 | 단일 목적 데이터만 활용. PHR·웨어러블·행동 데이터 분리 | PHR + 웨어러블 + 행동 이행 3개 스트림 통합 — 과거(검진)+현재(라이프로그) 연속 해석 |
| 금융 인센티브 연계 | 건강 데이터를 경제적 가치로 전환하는 모델 없음 | 건강자산지수 → 보험료 절감·캐시백 연결 — 뱅크샐러드·TMAP 보험 UBI와 동일 원리 |
| 데이터 수집 방식 | 스크래핑·자동화 → 법적 리스크 | App-to-App FHIR(0단계) → 건강정보 고속도로 직접 등록(1단계) — 전 구간 법적 적합 |
| 온보딩 UX | 나의건강기록 앱 전송 UX 클릭 단계 많아 이탈 | 최소 클릭 온보딩 플로우 설계 — 이 문제를 푸는 것 자체가 차별화 |
| 장기 확장성 | 앱 서비스 레이어에서 성장 한계 | b.well 방법론 — 건강+웨어러블+금융 통합 인프라 B2B 플랫폼으로 진화 |
| 공공 인프라 활용 | 신규 망 구축 시도 → 인프라 구축 리스크 | 건강정보 고속도로(공공 레일) 위에서 가치 레이어만 구현 → 인프라 리스크 없음 |

- 기술적 해자: 서버에는 결과값(등급)만 전송, 원본 건강 데이터 외부 저장 최소화. 서울대병원·네이버 공동연구(2025) 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 모델 방법론 적용

- 제도적 우위: 디지털의료제품법(2025.1.24) 비의료 건강관리 분류로 즉시 출시 가능. 나의건강기록 앱 공식 FHIR 기능으로 별도 API 계약 없이 즉시 데이터 수집

- 글로벌 검증: b.well(미국) — 의료+웨어러블+금융 통합 인프라. OpenAI ChatGPT 건강 데이터 인프라 파트너, Google 파트너십 체결. 국내 동일 포지셔닝 최초

- 팀 역량: 대표(카카오뱅크×이오플로우×올라운드닥터스 3도메인). 공동창업자(RN·OCN, 임상 타당성 검토)

2-4. 정부지원사업비 집행 계획

- 대표자(최지원)는 법인 설립 즉시 본 사업에 전념. 1년차 인건비는 퇴직금·개인 저축 및 B2G 수주 선금(예상 1건 × 1,500만원)으로 충당

- 공동창업자(윤지현)는 2025년 4월부로 임상 업무 종료 후 본 사업 전념 중

- 협약기간 내 채용 AI 개발자·서비스 기획/운영 인력의 인건비는 정부지원사업비 인건비 항목으로 반영

1단계 정부지원사업비 집행 계획 (20백만원 내외)

| 비목 | 산출 근거 | 금액(원) |
| --- | --- | --- |
| 외주용역비 | MVP 앱 외주 개발 (FHIR 수신 파서·건강자산지수 산출·대시보드) – 헬스케어 전문 외주 개발사 1식 (소스코드 귀속 계약 필수) | 12,000,000 |
| 개발비 (서버·인프라) | 클라우드 서버 초기 구축비 (AWS 또는 NCP) – 월 약 50만원 × 4개월 + 개발 도구·API 연동 라이선스 | 4,000,000 |
| 지급수수료 | 개인정보 처리방침 법률 자문 및 서비스 이용약관 작성 특허 출원 (건강자산지수 알고리즘 관련 1건) | 2,000,000 |
| 창업활동비 | 디지털헬스케어 학회·전시회 참가 (1~2회) 건강정보 고속도로 테스트베드 신청 관련 비용 | 2,000,000 |
| 합계 | 1단계: MVP 핵심 기능 개발 및 초기 파일럿 환경 구축에 집중 투입 | 20,000,000 |

2단계 정부지원사업비 집행 계획 (20백만원 내외)

| 비목 | 산출 근거 | 금액(원) |
| --- | --- | --- |
| 외주용역비 | 대시보드 UI/UX 고도화 외주 건강자산지수 알고리즘 고도화 (④ 미션 추천 기능 추가) | 10,000,000 |
| 사업화 비용 | B2G 시범과제 제안서 작성·제출 지원 (1~2건) B2B 기업 파일럿 모집 홍보물 제작·배포 | 5,000,000 |
| 개발비 (서버·보안) | 클라우드 서버 운영비 (월 50만원 × 4개월) 파일럿 50명 베타 서비스 인프라 확충 개인정보보호 영향평가(PIA) 착수 비용 | 4,000,000 |
| 창업활동비 | 건강검진 시즌(10~12월) 집중 홍보 이벤트 보건 관련 전시회·네트워킹 참가 (1~2회) | 1,000,000 |
| 합계 | 2단계: 파일럿 50명 확보 및 B2G·B2B 고객 모집 활동에 집중 투입 | 20,000,000 |

v5 최종 변경사항 요약

| 항목 | v4 → v5 변경 내용 |
| --- | --- |
| 시장 설명 축 전환 (신규) | '데이터를 가져올 수 있느냐' → '가져온 데이터를 왜 계속 보게 할 것이냐'로 시장 축 이동 명시 생태계 현황 표 및 분석 파트 신규 추가 |
| 경쟁 포지셔닝 재설계 (핵심) | 나만의닥터 '직접 경쟁자' → '다른 레이어 서비스' 재정의 건강계좌 = '건강자산 관리 운영체계' — 진료 실행 서비스의 상위 레이어 명시 |
| 실현 가능성 강화 논거 (신규) | '새로운 인프라 구축 사업이 아님' 명시 공공 레일(건강정보 고속도로) 위에서 가치 레이어 구현 = 인프라 리스크 없음 |
| 생태계 현황 표 (신규) | 나만의닥터·카카오헬스케어·룰루메딕과의 레이어 차이를 표로 명시 건강계좌 = 상위 활용 레이어로 포지셔닝 |
| 알고리즘 서술 보강 | '건강자산 관리 운영체계의 핵심 엔진'으로 의미 맥락 추가 장기 추적·관리 목적 명시로 경쟁 서비스와의 차이 강조 |
| 기존 변경사항 전 유지 | OCR·스크래핑·PDF 파서 삭제 / App-to-App FHIR 0단계 / 건강정보 고속도로 1단계 b.well 글로벌 레퍼런스 / 나의건강기록 앱 온보딩 UX 차별화 — 모두 유지 |

본 문서는 시장 포지셔닝 재설계(2026년 3월)를 반영한 v5 최종본입니다.