3. 성장전략(Scale-up)_사업화 추진 전략

건강계좌  |  팩트체크 기반 최종본 — 상위 활용 레이어 포지셔닝

건강자산 관리 운영체계 · B2G→B2B→B2C 순차 진입 · b.well 장기 비전

▶ 성장전략 핵심 설계 원칙

| 시장 포지셔닝 | 의료 마이데이터 생태계는 '데이터를 가져올 수 있느냐'에서 '가져온 건강정보를 사용자가 왜 계속 보게 만들 것이냐'로 전환 중이다. 나만의닥터=진료 실행 / 카카오헬스케어=질환 관리 / 룰루메딕=복약 관리 → 모두 공공 데이터 레일 위의 수직 활용 서비스 건강계좌 = 검진·진료·라이프로그를 '계좌'로 재구성, 장기 건강자산 관리·행동 변화·금융 인센티브를 연결하는 수평 통합 플랫폼 — 이들과 경쟁하지 않고, 그 위에 위치한다. |
| --- | --- |

| 경쟁 회피 전략 | 나만의닥터가 '진료 실행'이라면, 건강계좌는 '건강자산 관리 운영체계'다. 나만의닥터 사용자는 오히려 건강계좌의 잠재 고객이 된다. 경쟁 대신 공생: 진료 후 돌아오는 일상에서 건강자산을 지속 관리하는 서비스로 기존 의료 마이데이터 서비스들이 채우지 않는 영역을 점유한다. |
| --- | --- |

| 인프라 전략 | 새로운 데이터 인프라를 구축하지 않는다. 건강정보 고속도로(공공 의료 마이데이터 레일)를 그대로 활용한다. 금융권 토스·뱅크샐러드가 금융결제원 레일 위에서 사용자 가치를 만든 것과 동일한 전략이다. → 인프라 리스크 없이 UX·해석 모델·금융 인센티브 레이어 구현에 집중한다. |
| --- | --- |

○ 경쟁제품·경쟁사 분석

포지셔닝 원칙: 건강계좌는 동일 레이어의 직접 경쟁을 피하고 상위 활용 레이어에 위치한다. 아래 비교는 '무엇이 다른가'가 아니라 '어떤 레이어에 있는가'를 기준으로 정리한다.

| 서비스 | PHR 통합 | 레이어 구분 | 주요 특징 및 한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 본 서비스 (건강계좌) | O | 건강자산 관리 운영체계 (상위) | B2G→B2B→B2C 순차 전환. 장기 건강자산 추적+행동 변화+금융 인센티브 통합 |
| 나만의닥터 | O | 진료 실행 레이어 | 민간 최초 건강정보 고속도로 연동 완료. 비대면 진료 특화 — 진료 실행 앞단 서비스 |
| 카카오헬스케어 파스타 | △ (당뇨 특화) | 질환 특화 레이어 | MAU 40만. 당뇨 단일 질환 특화. 일반 예방·예방 이후 관리 공백 |
| 룰루메딕 | O | 의료 행정 레이어 | 복약 관리·해외 의료지원 특화. 일상 건강자산 관리 영역 미진입 |
| AIA 바이탈리티 | X | 보험 연계 레이어 | AIA 보험 가입자 전용. 데이터 주권 없음. 비보험 가입자 접근 불가 |
| 라이프시맨틱스 | O | B2B 인프라 레이어 | B2B·B2G 중심 API 플랫폼. 개인 소비자 서비스 부재 — 채널 공백 |
| 삼성헬스/애플헬스 | X | 기기 생태계 레이어 | 자사 기기 종속. PHR·금융 연계 없음. 플랫폼 중립성 부재 |

▶ 핵심 차별화 결론

- 위 서비스 중 ① PHR 통합 ② 건강자산 장기 추적 ③ 행동 변화 유도 ④ 금융 인센티브 연결의 4축을 동시에 구현하는 서비스는 현재 부재하다

- 건강계좌는 이 4축의 교차점에 위치한다 — 진료·복약·질환 관리 서비스들이 채우지 않는 '검진 이후 일상 전구간 장기 관리' 영역을 점유한다

○ 목표 시장 진입 전략 — B2G → B2B → B2C 순차 전환

진입 전략 원칙: 인맥 없이 제안서 품질로 경쟁 가능한 공공 시장부터 진입해 레퍼런스를 확보하고, 이를 민간 기업·개인 고객으로 순차 확장한다. 각 단계의 수익이 다음 단계의 영업 근거가 되는 자기강화 구조다.

단기 (1년차) — 공공기관(B2G) 우선 진입

| 전략 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 진입 논거 | 제안서 품질·실적 중심으로 평가되는 공공 입찰 시장을 1차 목표로 설정. 기존 인맥 없이도 경쟁 가능한 유일한 채널 |
| 타깃 공모 | 보건복지부·국민건강보험공단 건강증진 사업 공모 성남시·경기도 등 지자체 스마트 건강관리 사업 공모 한국보건의료정보원 건강정보 고속도로 활용 서비스 실증 공모 |
| 핵심 실증 거점 | 성남시 보건소 '모바일 헬스케어 사업'을 초기 PoC 거점으로 활용 App-to-App FHIR 기반 검진 데이터 연동 실증으로 전국 지자체 확장 레퍼런스 확보 |
| 대표 강점 직결 | 최지원 대표의 카카오뱅크 재직 시 국민건강보험공단 제휴 플랫폼 기획 경험을 제안서에 직접 활용하여 수주 경쟁력 확보 |
| 현금흐름 확보 | 공공사업 선금 지급 관행으로 수주 즉시 초기 운영비 안정적 확보 가능 |

중기 (2년차) — 기업 고객(B2B) 전환

| 전략 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 전환 논거 | B2G 공공 수주 실적을 영업 자료로 활용 사전 HR 담당자 인터뷰(5명, 2026년 4월 예정)에서 공공기관 레퍼런스를 기업 도입 결정 신뢰 기준으로 언급 — 결과 확보 후 영업 자료에 반영 예정 |
| 목표 단가 | 월 3,000~5,000원/인 구독. 평균 기업 규모 100인 기준 → 1개사 연간 360만~600만원. 30개사 확보 시 연간 약 1.08억~1.8억원 |
| 고객 모집 채널 | 자체 블로그·SNS 운영 — 건강관리 개선 사례 정기 공유 HR 담당자 대상 이메일 마케팅 기업 복지 플랫폼(복지몰·퍼핀·베네핏) 채널 입점 검토 |
| 2년차 목표 | 기업복지 계약 5~10개사 (보수 시나리오) 공동창업자 임상 네트워크 기반 의료·제약 업계 선제 접촉 |

장기 (3년차~) — 개인 구독(B2C) 및 b.well 인프라 확장

| 전략 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| B2C 전환 논거 | B2B 사용 경험자의 자발적 유료 구독 전환 유도 기업 복지로 서비스를 경험한 임직원이 퇴사·이직 후에도 개인 구독으로 유지 |
| B2C 출시 경로 | 디지털의료제품법(2025.1.24) 비의료 건강관리 분류 법률 자문 확정 후 인허가 없이 앱스토어 출시 가능 여부 결정 (1년차 하반기) 필요 시 규제샌드박스 신청: 1년차 하반기 → 2년차 상반기 승인 → 2년차 하반기 출시 |
| 생태계 확장 | 맞춤형 영양제 구독 연계 비대면 의료 상담 연계 (나만의닥터 등 기존 서비스와 협력 가능) 보험·제약·피트니스 기업과의 B2B2C 파트너십 |
| b.well 포지셔닝 | 글로벌 레퍼런스 b.well(미국): 의료+웨어러블+금융 통합 인프라 OpenAI ChatGPT 건강 데이터 인프라 파트너, Google 파트너십 체결 → 건강계좌 3년차 이후 B2B 데이터 플랫폼 확장의 국내 동일 포지션 목표 |

3-1. 창업아이템 비즈니스 모델

BM 1 — 공공기관(B2G) 시범사업 수주

- 서비스 초기 버전 완성 시점에 보건복지부·국민건강보험공단·지자체 대상 시범사업 공모 참여

- 수주 단가 현실 기반 설정: 성남시 등 지자체 모바일 헬스케어 사업 최근 2개년 낙찰 평균가 참조

- 보수 시나리오: 2,000만원/건 × 1건 = 2,000만원, 기본 시나리오: 3,500만원/건 × 1건 = 3,500만원

- 공공사업 선금 지급 관행으로 수주 즉시 현금흐름 안정 확보. 수주 실적은 B2B 영업 핵심 신뢰 자산

BM 2 — 기업 임직원 건강관리 서비스(B2B)

- 기업 임직원 대상 월정액 구독 (월 3,000~5,000원/인). 반복 수익(Recurring Revenue) 구조

- 1년차: 공동창업자 임상 네트워크 통해 파일럿 기업 1~2개사 의향서 확보 목표

- 2년차: B2G 수주 레퍼런스 + HR 담당자 인터뷰 결과 기반으로 5~10개사 확대

- 3년차: 기업복지 계약 30개사 이상. 단가 월 3,000원/인, 평균 100인 기준 연간 약 1.08억원

BM 3 — 개인 구독 및 데이터 플랫폼(B2C·B2B2C)

- B2B 경험자 대상 프리미엄 개인 구독 (월 9,900원~). 3년차 본격 출시

- 3년차 이후: 충분한 동의체계와 법률 검토를 전제로 기업·기관 대상 비식별 통계형 건강관리 리포트 및 제휴형 분석 서비스 — 이용자 동의·비식별 처리 원칙 하에 단계적 추진

- b.well 방법론 참조 — 건강+웨어러블+금융 3개 데이터 스트림 통합 인프라 B2B 플랫폼으로 확장

수익 구조 3축 — 단계별 목표

| 채널 | 상품 구성 | 1년차 (2026) | 2년차 (2027) | 3년차 (2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공공기관 (B2G) | 지자체 시범사업 (건당 평균 단가 기반) | 보수: 2,000만원 기본: 3,500만원 (1건 수주 기준) | 1.5억원 (2~3건) | 2억원 |
| 기업 고객 (B2B) | 임직원 건강관리 월 3,000~5,000원/인 | 1,000만원 (파일럿 1~2개사) | 8,000만원 (5~10개사) | 2억원 (30개사) |
| 개인 구독 (B2C) | 프리미엄 구독 월 9,900원~ | — | 2,000만원 (유료 전환 시작) | 2억원 (3,000명 기준) |
| 합계 | 보수적 목표치 과제 단가×수 + 구독 단가×인원 기반 산출 | 약 5000만원 | 약 2.5억원 | 약 6억원 |

수익 목표 산출 근거 (1년차 보수 시나리오 기준): B2G 2,000만원 = 지자체 시범사업 평균 낙찰 단가(2,000만원) × 1건 B2B 1,000만원 = 월 3,000원/인 × 평균 50인 기업 × 2개사 × 12개월 → 1년차 합계 보수 시나리오 약 3,000만원 / 기본 시나리오 약 4,500만원 ※ B2G 공모 수주 실적에 따라 탄력적으로 조정 예정

○ 투자유치 전략

| 단계 | 시기 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 즉시~1년차 | 예비창업패키지·초기창업패키지·KHIDI 디지털헬스케어 창업지원 복수 신청 최대 1~3억원 확보 및 '정부 검증 서비스' 타이틀 획득 → 공공 입찰·민간 기업 영업의 신뢰 기반으로 활용 |
| 1단계 | 즉시~1년차 | 예비창업패키지·초기창업패키지·KHIDI 디지털헬스케어 창업지원 복수 신청 최대 1~3억원 확보 및 '정부 검증 서비스' 타이틀 획득 → 공공 입찰·민간 기업 영업의 신뢰 기반으로 활용 |
| 2단계 | 1~2년차 | B2G 공공 수주 레퍼런스 기반으로 헬스케어 특화 VC/액셀러레이터 접촉 본엔젤스·카카오벤처스·스파크랩 등 — 투자금 유치와 파트너 네트워크 동시 확보 투자 유인: 상위 활용 레이어 최초 선점 + 공공 레일 활용 인프라 리스크 없음 |
| 3단계 | 2~3년차 | TIPS 프로그램 도전. 마이데이터 사업자 등록. 기술특례상장 검토 건강정보 고속도로 공식 활용기관 등록 완료로 데이터 접근 독점성 강화 b.well 포지셔닝 — B2B 데이터 인프라 플랫폼으로 기업가치 제고 정밀의료 기관 파트너십 3곳 이상 확보 |

▶ 투자 유인 핵심 논거

- 상위 활용 레이어 최초 선점: 나만의닥터·카카오헬스케어가 채우지 않는 '건강자산 장기관리+금융 인센티브' 영역

- 공공 인프라 레일 활용: 건강정보 고속도로라는 검증된 공공 레일 위에서 가치 레이어 구현 — 인프라 구축 리스크 없음

- 검증된 B2G→B2B→B2C 순차 전환 경로: 공공 수주 선금으로 초기 현금흐름 안정 + 레퍼런스가 민간 영업 근거로 전환

- 팀 역량: 대표(카카오뱅크 금융 마이데이터×이오플로우 의료기기×올라운드닥터스 디지털 치료제 3도메인). 공동창업자(RN·OCN 서울성모병원 10년+) 임상 네트워크

○ 사업 전체 로드맵

| No. | 추진 내용 | 1년차 (2026) | 2년차 (2027) | 3년차 (2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 초기 시제품(MVP) 개발 및 베타 출시 | 상반기 완료 | — | — |
| 2 | 건강정보 수집 0단계: App-to-App FHIR 1단계: 건강정보 고속도로 API | FHIR 구현·베타 PIA 착수(8월) | PIA완료 API 연동 완료 | — |
| 3 | 공공기관(B2G) 시범과제 수주 | 공모 참여 1~2건 수주 | 누적 확대 | — |
| 4 | 기업 고객(B2B) 기업복지 계약 | 파일럿 1~2개사 의향서 확보 | 5~10개사 | 30개사 이상 |
| 5 | 개인 구독(B2C) 정식 출시 | 법률 자문· 규제 여부 확인 | 베타→정식 출시 | 생태계 확장 |
| 6 | 정보보호 인증(ISMS) 취득 | 정보보호 운영 체계 구축·PIA 착수 | ISMS 신청·취득 | 완료 |
| 7 | 핵심 인력 채용 (AI개발·기획) | 1명 채용 (AI 개발자) | 1명 추가 (서비스 기획) | 팀 완성 |
| 8 | 보험사 연계 동적 요율 모듈 | — | 파일럿 연계 | 상용화 |
| 9 | b.well 포지셔닝 B2B 플랫폼 확장 | — | — | 데이터 인프라 B2B 플랫폼 출시 |
| 10 | 누적 사용자 목표 | 50명 (파일럿) | 500명 | 3,000명 |
| 11 | 누적 매출 목표 (보수/기본) | 3,000/4,500만원 | 약 2.5억원 | 약 6억원 |

○ 중장기 사회적 가치 도입계획 (ESG)

본 서비스의 핵심 가치인 '예방 중심 건강관리'는 환경(E)·사회(S)·지배구조(G)와 직결되며, 창업 초기부터 ESG를 사업 전략과 통합적으로 추진한다.

| 구분 | 단기 계획 (~2027년) | 중장기 계획 (2028년~) |
| --- | --- | --- |
| 환경 (E) | • 정량 목표: 파일럿 50명 기준 불필요 외래 방문 월 0.5회 감소 시 연간 약 600회 절감 탄소 절감 추정 약 0.3tCO₂eq (승용차 왕복 5km 기준. 파일럿 데이터로 검증) • 검진 결과 디지털화: 50명 기준 연 약 100장 종이 절감 • 클라우드 서버 알고리즘 최적화로 에너지 소비 절감 정책 수립 | • 탄소 저감 성과 정량화 및 공시 체계 구축 • 3,000명 규모 약 18tCO₂eq 절감· 약 6,000장 종이 절감 목표 • 재생에너지 데이터센터 전환 로드맵 • 예방 중심 건강관리 확산으로 과잉 의료 자원 소비 구조적 감소 기여 |
| 사회 (S) | • 디지털 취약계층(고령자·저소득층) 대상 무료 기초 플랜 — 건강정보 격차 해소 • 고령화 사회 대응: 자가 건강관리 역량 강화로 사회적 돌봄 부담 경감 • 건강자산 관리 UX를 고령자도 쓸 수 있도록 접근성 설계 기준 적용 | • 지역 보건소·공공기관 협업 건강 프로그램 • 의료 소외지역 플랫폼 보급 확대 • 수익의 사회 환원 원칙 수립 건강 취약계층 지원 기금 조성 |
| 지배구조 (G) | • 데이터 활용 윤리 위원회 운영 (2년차) • 투명한 데이터 처리 원칙 공개 • 연 1회 개인정보 처리 현황 보고서 발간 • 수평적 소통 기반 조직문화 구축 | • 이사회 구성 및 외부 감사 체계 도입 • 성과 공유 제도(스톡옵션) 단계적 도입 • ESG 경영 보고서 연간 발간 |

▶ 파트 3 핵심 메시지 요약

| 경쟁 전략 | 나만의닥터·카카오헬스케어와 싸우지 않는다. 이들이 못 채우는 '검진 이후 일상 전구간 건강자산 장기관리' 영역을 점유한다. |
| --- | --- |

| 수익 전략 | B2G 수주 선금으로 초기 현금흐름을 안정시키고, 그 레퍼런스로 B2B·B2C를 순차 확장한다. 1년차 목표는 보수 3,000만원 / 기본 4,500만원으로 현실 기반으로 설정했다. |
| --- | --- |

| 장기 비전 | 소비자 앱으로 시작해 b.well처럼 건강+웨어러블+금융 통합 인프라 B2B 플랫폼으로 진화한다. OpenAI·Google이 선택한 b.well 포지셔닝의 국내 최초 사례를 목표로 한다. |
| --- | --- |

본 문서는 팩트체크·전략 재설계·수익 현실화를 반영한 최종본입니다.