1. 문제 인식(Problem)_창업 아이템의 필요성

1-1. 창업 아이템 개요

◼  아이템명: 1인 1건강계좌 기반 데이터 통합 헬스케어 플랫폼 (서비스명: 건강계좌)

◼  핵심 개념: 금융 계좌의 구조를 건강에 적용한 예방형 건강관리 플랫폼. 병원·웨어러블·검진 기관에 파편화된 개인 건강 데이터를 하나의 계좌로 통합하고, 축적된 데이터를 기반으로 AI 건강 신용등급을 산출하여 경제적 보상(보험료 절감·리워드)으로 연결하는 서비스

◼  핵심 가치: 건강기록을 계좌처럼, 건강가치를 자산처럼 — 개인이 자신의 건강 데이터를 주체적으로 소유하고, 건강한 삶을 전략적으로 설계하도록 지원

◼  사업 분야: 디지털 헬스케어 / 예방의학 / 헬스-금융 융합 플랫폼 (비의료 건강관리, 디지털의료제품법 적용 범위 내)

1-2. 국내·외 시장 현황

○ 시장 규모 및 성장성

◼  국내 디지털 헬스케어 시장은 2024년 약 9조원 규모로, CAGR 14.9% 성장이 전망된다 (IMARC Group, 2025). 본 서비스가 직접 공략하는 접근 가능 시장(SAM)은 약 1조원으로 추정되며, 3년차 확보 가능 시장(SOM) 목표는 약 6억원으로 설정한다.

< 목표 시장 규모 분석 >

| 구분 | 정의 | 규모(2024년) | 성장 전망 |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM | 국내 디지털 헬스케어 전체 (IT·웨어러블·앱·의료AI) | 약 9조원 | CAGR 14.9% 성장 전망 |
| SAM | 건강검진 통합 건강관리 앱 (개인 구독 + 기업 복지) | 약 1조원 (2025년 추정) | 기업 복지 헬스케어 연평균 6.4% 성장 |
| SOM | 초기 3년 내 현실적 공략 목표 (B2G·B2B·B2C 합산) | — | 약 6억원 (3년차 목표 매출 기준) |

○ 시장 기회: 제도와 기술 조건이 처음으로 갖춰졌다

◼  디지털의료제품법 시행 (2025.1.24): AI 건강관리 알고리즘을 비의료 건강관리 서비스로 명확히 분류. 인허가 리스크 없이 즉시 출시 가능. 보험사·기업 계약의 법적 근거 확보

◼  건강정보 고속도로(마이헬스웨이) 가동 (2023~): 2025년 하반기 기준 상급종합병원 47개소 포함 총 1,263개 의료기관 연계. 개인 동의 기반 PHR 데이터 조회·전송 제도적으로 가능

◼  건강 재테크 소비자 인식 확산: 예방·관리 중심으로 헬스케어 패러다임 전환. 기업 복지 트렌드 변화로 임직원 일상 건강관리 수요 확대

1-3. 문제점: 3가지 구조적 위기의 동시 임계점

① 인구의 절벽: 부양할 사람은 줄고, 돌볼 사람만 느는 구조

◼  현황: 2025년 초고령사회 진입 — 국민 5명 중 1명이 65세 이상 (통계청, 2025). 2036년 30%, 2050년 40% 전망

◼  결론: 병원 방문 전 스스로 상태를 관리하는 예방 시스템으로의 전환은 선택이 아닌 생존의 문제

② 비용의 절벽: 만성질환 진료비 90조원의 압박

◼  현황: 전체 진료비의 80.3%가 만성질환에 집중. 고령자 1인당 진료비 551만원 — 전체 평균의 2.4배 (건강보험심사평가원, 2024)

◼  한계점: 일상 관리 데이터가 부재하여 병세 악화 후에야 병원을 찾는 고비용 사후 처리 구조가 반복

③ 관리의 절벽: 유병자 4명 중 3명의 관리 실패

◼  현황: 혈당 조절 목표 달성자는 유병자 4명 중 1명에 불과 (질병관리청, 2023). 병원 밖 99%의 일상 시간이 데이터화되지 않아 예방의 골든타임을 반복적으로 놓치고 있음

1-4. 데이터 파편화: 기록은 존재하나 관리는 부재

◼  건강검진 수검률 74%, 웨어러블 기기 보급률 30% 시대임에도 개인이 자신의 건강 정보를 통합적으로 파악할 수단이 없다.

< 개인 건강 데이터 파편화 현황 >

| 데이터 소재 | 예시 | 문제점 |
| --- | --- | --- |
| 보건복지부 건강검진 기록(PHR) | 정기 건강검진 결과 | 접근 방법 복잡, 사후 확인에 그침. 연 1회 수준의 정적 데이터 |
| 병원 전산망 전자의무기록(EMR) | 진료 기록, 처방 이력 | 기관 간 정보 단절, 개인 열람 제한적. 일상 데이터와 연결 불가 |
| 웨어러블 기기 | 수면·걸음수·산소포화도 | 플랫폼별 고립, 단순 시각화에 그침. 검진 결과와 맥락 없이 분리 |

1-5. 기존 서비스 한계 및 개발 필요성

◼  폐쇄적 생태계: 삼성·애플 등 제조사 플랫폼은 자사 기기 판매 최우선. 기기 종속 데이터로 플랫폼 간 파편화 심화

◼  공급자적 관점: 병원 PHR 서비스는 진료 효율 목적. 수면·식단·활동량 등 일상 데이터와 결합 불가

◼  금융 도메인 부재: 건강 데이터를 경제적 가치로 환산하는 모델 없어 사용자 지속 참여 동기 부재

< 기존 서비스 한계 및 극복 전략 >

| 유사 서비스 | 한계 / 실패 원인 | 본 서비스의 극복 전략 |
| --- | --- | --- |
| 구글·애플 Health | PHR 연동 없음. 국내 의료 규제 대응 미흡. 기기 종속 생태계 | 국내 건강검진(PHR) + 웨어러블 동시 연동. 플랫폼 중립 설계 |
| 삼성헬스 / 갤럭시 Watch | 자사 기기 종속. 금융·보험 연계 없음 | 기기 무관 통합. 건강증진형 금융 혜택 연계. 개방형 연동 인터페이스 |
| 카카오헬스케어 파스타 | 당뇨 단일 질환 특화. 일반인 예방 서비스 공백 | 전 연령·전 질환 예방 중심 범용 플랫폼 |
| AIA 바이탈리티 | 보험 가입자만 이용 가능. 데이터 주권 없음 | 보험 미가입자도 가입 가능. 개인이 데이터 제공 여부 직접 선택 |

◼  개발 필요성: 위 3가지 구조적 위기와 데이터 파편화 문제를 동시에 해결하기 위해 데이터 통합-행동 변화 유도-경제적 보상의 3가지 축을 구현하는 예방형 건강관리 플랫폼이 필요하다. 기존 플레이어 중 이 세 가지를 동시에 구현하는 서비스는 현재 부재하다.

◼  창업 배경: 대표자는 카카오뱅크(금융 마이데이터) × 이오플로우(의료기기 UX) × 올라운드닥터스(DTx 임상) 3도메인 교차 경험을 통해 동일한 구조적 문제를 반복 관찰. 공동창업자(RN·OCN, 상급종합병원 10년+)의 임상 현장 경험이 더해져 기술과 의료 현장의 간극을 동시에 이해하는 팀 구성

2. 실현 가능성(Solution)_창업 아이템의 개발 계획

2-1. 창업아이템 현황(준비 정도)

◼  사업 목표 (MVP): 1년차 상반기까지 파일럿 사용자 50명 건강신용등급 산출, B2G 시범과제 1건 제안서 제출, B2B 기업복지 1~2개사 파일럿 계약 또는 의향서 확보

◼  기술 구성 (계획): Python(scikit-learn / PyTorch) + FastAPI 백엔드 + 의료 데이터 국제 표준 포맷(HL7 FHIR). 초기에는 헬스케어 AI 전문 외주 개발사 활용, 1년차 내 AI 개발자 정규직 전환

◼  데이터 확보 현황:

- 즉시 실행 가능 (D+0~30): 간편인증(카카오·네이버·PASS) 1회 동의 후 국민건강보험공단 '내 건강정보 내려받기' 자동 조회, 검진결과 사진 촬영 → AI OCR 자동 파싱

- 진행 중 (D+30~90): 지역 보건소 모바일 헬스케어 실증 파트너십 논의 중. 공동창업자 임상 네트워크를 통해 초기 사용자 30명 데이터 수집 계획

- 중기 전환 (1년차 말~2년차): 건강정보 고속도로(마이헬스웨이) API 연동으로 전환. 건강보험심사평가원 API는 투약관리 기능 확장 시 2년차 이후 연계

< 주요 기능 개발 현황 및 준비 정도 >

| 주요 기능 | 개발 단계 | 완성도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHR 연동 및 건강검진 데이터 파싱 (초기: OCR 직접 입력 방식) | 초기 시제품 단계 | 계획 단계 | 간편인증 조회·OCR 파싱 기획 완료, 개발 착수 예정 |
| 웨어러블 라이프로그 수집 모듈 | 초기 시제품 단계 | 계획 단계 | iOS·Android 동시 지원 개방형 연동 설계 |
| AI 건강 신용등급 알고리즘 | 초기 시제품 단계 | 프로토타입 기획 단계 | 3-레이어 가중치 모델 (PHR 50%+라이프로그 35%+행동 15%) |
| 사용자 대시보드 및 건강 가계부 | 초기 시제품 단계 | UI 계획 단계 (Figma) | 4단계 등급 시각화 (Platinum/Gold/Silver/Care) |
| 보험사 연계 동적 요율 모듈 | 기술 고도화 단계 | 3년차 예정 | 규제 조건 충족 후 단계적 추진 |

2-2. 창업아이템 실현 및 구체화 방안

○ 핵심 기술: AI 기반 종합 건강 스코어링 (3-레이어 구조)

◼  건강 신용등급은 ① 공단 건강검진 결과(PHR, 가중치 50%) ② 웨어러블 라이프로그(35%) ③ 행동 이행도(15%)의 3가지 데이터 소스를 결합한 AI 알고리즘으로 산출. Platinum(80+) / Gold(65~79) / Silver(50~64) / Care(49 이하)의 4단계 등급으로 제공

◼  단계별 구현: ①~③은 초기 시제품 우선 구현. ④~⑤는 2년차 이후 고도화. ⑥ 보상 효과 분석 엔진은 3년차 완성

< AI 기능 구현 단계별 계획 >

| AI 작동 지점 | 구현 단계 | 입력 데이터 | 사용자 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 건강신용등급 산출 엔진 | 초기 시제품 (우선 구현) | 검진 수치 + 라이프로그 + 행동 이행 | Platinum/Gold/Silver/Care + 0~100점 |
| ② 건강 나이 계산기 | 초기 시제품 (우선 구현) | 건강검진 수치 + 생활습관 데이터 | 내 몸의 실제 나이 OO세 — 동기부여 지표 |
| ③ 이상 징후 조기 감지 | 초기 시제품 (우선 구현) | 웨어러블 연속 데이터 (수면·심박·산소포화도) | 최근 수면 패턴 이상 알림 푸시 |
| ④ 초개인화 건강 미션 추천 | 2년차 이후 고도화 | 현재 등급 + 취약 항목 + 이행률 | 오늘의 맞춤 미션 3개 제시 |
| ⑤ 보험사 연계 인센티브 산출 | 2년차 이후 고도화 | 분기별 등급 변화·미션 달성률 | 건강증진형 제휴 혜택 가능성 검토 (규제 충족 시) |
| ⑥ 보상 효과 분석 엔진 | 3년차 완성 단계 | 보상 유형별 행동 지속률 | 사용자별 최적 보상 유형 추천 리포트 |

○ 사업기간 내 개발 일정

◼  1년차 내 핵심 기능 ①~③을 포함한 MVP를 개발·출시하고 파일럿 사용자 50명을 확보하는 것을 목표로 한다. 이후 2~3년차에 걸쳐 기능을 단계적으로 고도화한다.

< 사업추진 일정(전체 사업단계) >

| No. | 추진 내용 | 1년차 (2026) | 2년차 (2027) | 3년차 (2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 초기 시제품(MVP) 개발 및 베타 출시 | 상반기 완료 (베타 50명 목표) | — | — |
| 2 | PHR 연동 및 OCR 파싱 기능 | 1년차 착수 | 마이헬스웨이 API 전환 | — |
| 3 | AI 건강 신용등급 알고리즘 검증 | 프로토타입 개발 | 고도화 (④~⑤) | 강화학습 완성 (⑥) |
| 4 | 사용자 대시보드 UI 구현 | Figma → 개발 | 고도화 | — |
| 5 | 보안 인증 (ISMS) 취득 | PIA 착수 | 신청·취득 | 완료 |
| 6 | B2C 개인 구독 정식 출시 | — | 규제샌드박스 | 정식 출시 |
| 7 | 보험사 연계 동적 요율 모듈 | — | 파일럿 연계 | 상용화 |
| 8 | 누적 사용자 목표 (등록 기준) | 50명 (파일럿) | 500명 | 3,000명 |

2-3. 기능·성능의 차별성 및 경쟁력 확보 전략

◼  본 서비스의 핵심 차별성은 데이터 통합-건강 자산화-데이터 주권의 3축을 동시에 구현하는 데 있다.

< 기능·성능 차별성 비교 >

| 차별화 축 | 기존 서비스 한계 | 본 서비스 경쟁력 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 통합 | PHR·웨어러블·행동 데이터가 앱별로 고립 | 3개 소스를 하나의 건강계좌로 통합. 과거(PHR)+현재(라이프로그) 결합 |
| 건강 자산화 | 단순 행동 달성 측정 수준. 사용자 이탈률 높음 | 금융 계좌 구조 — 데이터 적립→신용등급→경제적 보상의 피드백 루프 |
| 데이터 주권 | 보험사·기기사가 데이터 통제. 개인 열람·삭제 제한 | 원본 데이터 기기 보관, 보험사엔 등급 수치만 전달. 이동권·폐기권 보장 |
| 규제 대응 | 의료기기 허가 지연, 국내 규제 미반영으로 서비스 공백 | 디지털의료제품법(2025.1.24 시행) 기반 비의료 건강관리로 즉시 출시 가능 |
| 초기 수익 구조 | B2C 직접 판매로 초기 고객 확보에 높은 마케팅비 소요 | B2G 공공 입찰 우선 진입 — 제안서 품질로 경쟁, 선금으로 현금흐름 확보 |

◼  경쟁력 확보 전략:

- 기술적 해자: 온디바이스(On-Device) 분석 구조로 원본 데이터는 기기에 보관, 서버에는 결과값(등급)만 전송. 서울대병원·네이버 공동 연구(2025) 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 모델 방법론 적용

- 제도적 우위: 디지털의료제품법(2025.1.24 시행)으로 비의료 건강관리 앱 즉시 출시 가능. 마이헬스웨이 1,263개 의료기관 연계 데이터 연동 경로 확보

- 팀 역량: 대표의 카카오뱅크 × 이오플로우 × 올라운드닥터스 3도메인 교차 경험. 공동창업자(RN·OCN) 임상 타당성 검토 담당

2-4. 정부지원사업비 집행 계획

◼  정부지원사업비는 1단계(MVP 개발)와 2단계(파일럿 확장)로 나누어 각 20백만원 내외로 집중 투입한다. 대표자·공동창업자 인건비는 별도 사업 수익으로 자체 충당한다.

< 1단계 정부지원사업비 집행 계획 >

※ 1단계 정부지원사업비는 20백만원 내외로 작성

| 비 목 | 산출 근거 | 정부지원사업비(원) |
| --- | --- | --- |
| 외주용역비 | • MVP 앱 외주 개발 (PHR 연동·OCR 파싱·건강등급 산출 핵심 기능) - 헬스케어 AI 전문 외주 개발사 1식 | 12,000,000 |
| 개발비 (서버·인프라) | • 클라우드 서버 초기 구축비 (월 약 50만원 × 4개월) • 개발 도구·API 연동 라이선스 구입 1식 | 4,000,000 |
| 지급수수료 | • 개인정보 처리방침 법률 자문 및 서비스 이용약관 작성 • 특허 출원 1건 (건강 신용등급 알고리즘 관련) | 2,000,000 |
| 창업활동비 | • 디지털헬스케어 학회·전시회 참가 (1~2회) • 창업 멘토링 프로그램 참가비 | 2,000,000 |
| 합 계 | ※ 1단계: MVP 핵심 기능 개발 및 초기 파일럿 환경 구축에 집중 투입 | 20,000,000 |

< 2단계 정부지원사업비 집행 계획 >

※ 2단계 정부지원사업비는 20백만원 내외로 작성

| 비 목 | 산출 근거 | 정부지원사업비(원) |
| --- | --- | --- |
| 외주용역비 | • 사용자 대시보드 UI/UX 디자인 및 프론트엔드 고도화 외주 • AI 건강 신용등급 알고리즘 고도화 (④ 미션 추천 기능 추가) | 10,000,000 |
| 사업화 비용 | • B2G 공공기관 시범과제 제안서 작성 및 제출 지원 (1~2건) • B2B 기업 파일럿 모집 홍보물 제작·배포 (SNS 광고, 이메일 마케팅) | 5,000,000 |
| 개발비 (서버·보안) | • 파일럿 사용자 50명 대상 베타 서비스 운영 인프라 확충 (클라우드 서버 월 50만원 × 4개월) | 4,000,000 |
| 창업활동비 | • 건강검진 시즌(10~12월) 집중 홍보 이벤트 운영 • 보건 관련 전시회·네트워킹 행사 참가 (1~2회) | 1,000,000 |
| 합 계 | ※ 2단계: 파일럿 사용자 50명 확보 및 B2G·B2B 고객 모집 활동에 집중 투입 | 20,000,000 |

3. 성장전략(Scale-up)_사업화 추진 전략

○ 경쟁제품·경쟁사 분석

◼  본 서비스의 직접 경쟁자는 현재 부재하며, PHR 통합·건강계좌 개념·데이터 주권의 3가지 축을 기준으로 유사 서비스를 비교하면 아래와 같다.

| 서비스 | PHR 통합 | 건강계좌 개념 | 데이터 주권 | 주요 특징 및 한계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 본 서비스 (건강계좌) | O | O (핵심) | O (핵심) | B2G→B2B→B2C 순차 전환. 3축 동시 구현 |
| AIA 바이탈리티 | X | X | X | AIA 가입자 전용. 데이터 주권 없음 |
| 카카오헬스케어 파스타 | △(당뇨) | X | △ | MAU 40만. 단일질환 특화, 일반 예방 공백 |
| 라이프시맨틱스 | O | X | △ | B2B·B2G 중심. 개인 서비스 부재 |
| 삼성헬스 / 애플헬스 | X | X | X | 기기 종속 생태계. PHR·금융 연계 없음 |

◼  핵심 차별화: 기존 경쟁 서비스들은 기기 종속·단일질환·보험사 종속 중 어느 한 축에 편중되어 있으며, 이 세 가지를 동시에 구현하는 서비스는 시장 내 부재하다. 본 서비스는 이를 통합한 최초의 예방형 건강관리 플랫폼으로 포지셔닝한다.

○ 목표 시장 진입 전략

- 단기 (1년차): 공공기관(B2G) 우선 진입

◼  인맥 없이 제안서 품질만으로 경쟁 가능한 공공 입찰을 첫 번째 고객으로 설정. 보건복지부·국민건강보험공단 건강증진 사업 공모, 지자체 스마트 건강관리 공모에 참여

◼  핵심 실증 거점: 지역 보건소 모바일 헬스케어 사업을 PoC 거점으로 활용. 공공 PHR과 민간 라이프로그의 실제 연동을 증명하여 전국 지자체 입찰 레퍼런스로 확장

◼  대표 강점 직결: 대표자의 국민건강보험공단 제휴 플랫폼 기획 경험을 제안서에 직접 활용. 공공사업의 선금 지급 관행으로 초기 운영비 안정적 확보

- 중기 (2년차): 기업 고객(B2B) 전환

◼  B2G 공공 수주 실적을 기반으로 제약·보험사·IT 기업 HR팀 대상 영업. 기업복지 계약 5~10개사 목표

- 장기 (3년차~): 개인 구독(B2C) 및 생태계 확장

◼  B2B 사용 경험자의 자발적 유료 구독 전환 유도. 맞춤형 영양제 구독·비대면 의료 상담 연계·B2B2C 파트너십으로 생태계 확장

3-1. 창업아이템 비즈니스 모델

(비즈니스 모델 1) 공공기관(B2G) 시범사업 수주

◼  서비스 초기 버전 완성 시점에 공공기관(보건복지부, 국민건강보험공단, 지자체 등)을 대상으로 시범사업 공모에 참여하여 첫 번째 레퍼런스 확보 (단기적으로는 국내 공공 시장 위주로 사업화 추진)

◼  고객 확보 방안 예: 보건복지부·국민건강보험공단 건강증진 사업 공모 입찰, 지자체 스마트 건강관리 공모 참여. 대표자의 건강보험공단 제휴 플랫폼 기획 경험을 제안서에 직접 활용하여 수주 경쟁력 확보

◼  공공사업 계약 후 선금 지급 관행으로 초기 운영비 안정적 확보 가능. 수주 실적은 이후 민간 영업의 핵심 신뢰 자산으로 활용. 이를 위한 전담 제안서 기획 인력 운영

(비즈니스 모델 2) 기업 임직원 건강관리 서비스 (B2B)

◼  플랫폼 개발과 병행하여 기업 임직원 대상 건강관리 서비스를 월정액 구독 형태(월 3,000~5,000원/인)로 사업화하여 반복 수익(Recurring Revenue) 구조 조기 구축

◼  공동창업자 임상 네트워크를 통해 초기 파일럿 기업 1~2개사 계약 또는 의향서 확보를 목표로 하며, 2년차에는 B2G 공공 수주 실적을 영업 자료로 활용하여 기업복지 계약 5~10개사로 확대

◼  기업 고객을 추가로 확보하기 위하여 자체 블로그·SNS 운영을 통해 건강관리 개선 사례를 정기적으로 공유하고, HR 담당자 및 복지 플랫폼 채널을 통한 홍보 추진 (BM 1에서 채용한 기획 인력 활용)

(비즈니스 모델 3) 개인 구독 및 데이터 라이선싱 (B2C·B2B2C)

◼  B2B 사용 경험을 통해 서비스에 익숙해진 개인 사용자를 대상으로 프리미엄 개인 구독(월 9,900원~)을 출시하고, 건강 데이터 자산화에 대한 소비자 인식 확산에 따라 점진적으로 개인 고객 기반 확대

◼  3년차 이후에는 제약사·보험사·연구기관을 대상으로 익명화된 건강 신용등급 데이터 라이선싱 수익을 추가하고, 맞춤형 영양제·비대면 의료 상담·피트니스 기업과의 B2B2C 파트너십으로 수익원 다변화

< 수익 구조 3축 (현실화 목표치) >

| 채널 | 상품 구성 | 1년차 | 2년차 | 3년차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2G (공공기관) | 지자체·공공기관 시범사업 (과제당 3,000~5,000만원) | 5,000만원 (1건 수주) | 1.5억원 (2~3건) | 2억원 |
| B2B (기업 고객) | 기업 임직원 건강관리 (월 3,000~5,000원/인) | 1,000만원 (파일럿 1~2개사) | 8,000만원 (5~10개사) | 2억원 |
| B2C (개인 구독) | 프리미엄 구독 (월 9,900원~) | — | 2,000만원 (유료 전환 시작) | 2억원 (3,000명 기준) |
| 합계 | ※ 보수적 목표치. B2G 공모 수주 실적에 따라 조정 | 약 6,000만원 | 약 2.5억원 | 약 6억원 |

○ 투자유치 전략

◼  정부지원사업 → VC/엔젤 투자 → TIPS의 단계별 자금조달 경로를 설계하며, B2G 수주 레퍼런스를 핵심 투자 유인 자산으로 활용한다.

◼  1단계 (즉시~1년차): 예비창업패키지·초기창업패키지·디지털헬스케어 창업지원(KHIDI) 복수 창구 동시 신청. 최대 1~3억원 확보 + 정부 검증 타이틀 획득

◼  2단계 (1~2년차): B2G 공공 수주 레퍼런스 기반으로 헬스케어 특화 VC/액셀러레이터 접촉. 투자금 유치와 파트너 네트워크 동시 확보

◼  3단계 (2~3년차): TIPS 프로그램 도전, 마이데이터 사업자 등록 검토

◼  투자 유인 핵심: 직접 경쟁자 부재, B2G→B2B→B2C 검증된 순차 전환 경로, 대표의 3도메인 교차 경험, 공동창업자(RN·OCN) 임상 네트워크

○ 사업 전체 로드맵(일정)

< 사업추진 일정(전체 사업단계) >

| No. | 추진 내용 | 1년차 (2026) | 2년차 (2027) | 3년차 (2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 초기 시제품(MVP) 개발 및 베타 출시 | 상반기 완료 (베타 50명) | — | — |
| 2 | B2G 공공기관 시범과제 수주 | 공모 참여 | 1~2건 수주 | 누적 확대 |
| 3 | B2B 기업복지 파일럿 계약 | 1~2개사 의향서 | 5~10개사 | 지속 확대 |
| 4 | B2C 개인 구독 정식 출시 | — | 규제샌드박스 | 정식 출시 |
| 5 | 보안 인증(ISMS) 취득 | PIA 착수 | 신청·착수 | 취득 완료 |
| 6 | 핵심 인력 채용 (AI개발·기획) | 각 1명 채용 | 1명 추가 | 팀 완성 |
| 7 | 누적 사용자 목표 | 50명 (파일럿) | 500명 | 3,000명 |
| 8 | 누적 매출 목표 | 약 6,000만원 | 약 2.5억원 | 약 6억원 |

○ 중장기 사회적 가치 도입계획 (ESG)

◼  창업 초기부터 ESG를 사업 전략과 통합적으로 추진한다. 예방 중심 건강관리라는 핵심 가치는 환경 부담 감소(E), 사회 취약계층 건강 지원(S), 데이터 윤리·투명 경영(G)과 직결된다.

| 구분 | 단기 계획 (~2027년) | 중장기 계획 (2028년~) |
| --- | --- | --- |
| 환경 (E) | • 불필요한 병원 방문 감소로 이동 탄소 배출 절감 • 종이 건강검진 결과지 디지털화로 종이 사용·폐기물 감축 • 클라우드 서버 알고리즘 최적화를 통한 에너지 절감 | • 탄소 저감 성과 정량화 및 공시 체계 구축 • 재생에너지 데이터센터 전환 로드맵 수립 • 예방 중심 확산으로 과잉 의료 자원 소비 구조적 감소 |
| 사회 (S) | • 디지털 취약계층(고령자·저소득층) 무료 기초 플랜 제공 • 고령화 대응: 자가 건강관리 역량 강화로 사회적 돌봄 부담 경감 • 구성원 인권·다양성 존중, 평등한 조직문화 구축 | • 지역 보건소·공공기관 협업 통한 지역사회 건강 교류 운영 • 개발도상국 의료 소외지역 플랫폼 보급 확대로 건강 형평성 기여 • 수익의 사회 환원 원칙 수립 및 건강 취약계층 지원 기금 조성 |
| 지배구조 (G) | • 데이터 활용 윤리 위원회 운영 (2년차) • 연 1회 개인정보 처리 현황 보고서 발간 • 수평적 소통 기반 상호 존중 조직문화·근로 환경 개선 | • 이사회 구성 및 외부 감사 체계 도입 • 성과 공유 제도(스톡옵션 등) 단계적 도입 • ESG 경영 보고서 연간 발간 및 이해관계자 소통 공식화 |

4. 팀 구성(Team)_대표자 및 팀원 구성 계획

4-1. 대표자 보유 역량

○ 기본 현황

◼  직업 및 역할: 서비스 기획 전문가 / 대표. 사업 전략 수립, 서비스 기획, B2G 공모 제안, UX 설계 총괄

◼  학력: UX디자인 전공 석사 / 산업정보디자인 학사 / 임상병리학 수료

◼  총 경력: 서비스 기획·UX 분야 약 16년. 금융(인터넷전문은행) × 의료기기(인슐린 펌프) × 디지털 치료제(암환자 DTx) 3도메인 교차 경험 보유

< 대표자 주요 경력 >

| 기간 | 소속 / 직위 | 주요 업무 및 성과 |
| --- | --- | --- |
| 2024.01~2025.08 | 디지털 치료제(DTx) 전문기업 서비스기획팀장 | • 말기암 환자용 마약성 진통제 복약 관리 서비스 앱·의료진 관리 웹 신규 기획 • 항암 치료 순응도 개선 DTx 기획 — 국립암센터·세브란스·울산대병원 임상 1상 진행 중 • 제약사·상급종합병원과 탐색 임상 준비 (국내 1호 디지털융합의약품 허가 목표) |
| 2019.01~2019.06 | 인슐린 펌프 제조기업 UX팀장 | • 국내 최초 인슐린 펌프 주입 관리 서비스 모바일 버전 개발 • 1형 당뇨 환자 사용환경 분석으로 핵심 니즈 파악, 상용 서비스 구현 |
| 2016.05~2016.11 | 인터넷전문은행 채널기획팀 차장 | • 창립 TF 핵심 멤버 — 은행업 정식인가 취득 성공 (24년만의 신규 은행업 허가) • 국민건강보험공단 제휴 플랫폼 기획 — PHR 데이터 연동 구조 실무 습득 • 비대면 인증·신규 계좌 개설·수신서비스 프로세스 기획 및 화면 설계 |
| 2012.11~2016.05 | 대형 IT기업 UX팀 차장 | • 인터넷전문은행 TF 기획 (초창기 5인 합류) • 모바일 메일 앱 UX 전면 개편 성공 — 사내 우수성과상 수상 (2013) |

○ 창업아이템과의 직결성

◼  금융 마이데이터 설계 경험: 인터넷전문은행 창립 TF 핵심 멤버로 비대면 인증·계좌 개설 최초 설계. 국민건강보험공단 제휴 플랫폼 기획으로 PHR 데이터 연동 구조 실무 습득

◼  의료기기 UX 경험: 1형 당뇨 인슐린 펌프 앱 상용화 과정에서 환자의 일상 데이터가 연간 검진 앞에서 의미를 잃는 구조를 UX 설계자 시각으로 직접 경험 — 일상 라이프로그 + PHR 통합 아이디어의 출발점

◼  디지털 치료제 임상 협업: 국립암센터·세브란스 등 임상 1상 진행 중인 DTx 서비스 기획 총괄. 의료 현장이 일상 데이터를 활용하지 못하는 이유가 기술 부재가 아닌 연결 구조의 부재임을 확인

◼  인적 네트워크: 헬스케어 AI 개발사·제약사·보험사·보건 당국과의 다년간 실무 협업 네트워크 보유. B2G 접촉 예정 기관 및 B2B 파일럿 기업과의 1차 접촉 완료

4-2. 공동창업자 역량

○ 기본 현황

◼  직업 및 역할: 임상 전문간호사(RN·OCN) / AI 건강 알고리즘 임상 타당성 검토, 의료기관 파트너십 담당

◼  학력: 간호학 학사 / 보건학 석사(MPH, Public Health)

◼  자격: 한국 간호사 면허 / 미국 RN·OCN (종양전문간호사) / 영어·중국어 공인 자격 보유

◼  총 경력: 상급종합병원 임상 경력 10년 이상 + 디지털헬스 스타트업 메디컬팀 리드 4년

< 공동창업자 주요 경력 >

| 기간 | 소속 / 직위 | 주요 업무 및 성과 |
| --- | --- | --- |
| 2021~2025 | 디지털헬스 스타트업 메디컬팀 리드 | • 임상 기준 기반 증상 분류 및 위험 판단 로직 설계 • PRO 기반 건강 데이터 구조 정의 및 시스템 반영 협업 • 다기관 연구 및 AI 기반 모델 자문 참여 • 건강관리 서비스 관련 특허 공동 발명 (2022) |
| 10년 이상 | 상급종합병원 전문간호사 | • 조혈모세포이식센터/혈액병원 근무 • 환자 안전 및 의료 품질 관리 체계 (QI·JCI 국제의료기관인증 리드) • 환자가 자신의 건강 기록에 접근하지 못하는 구조적 문제 임상 현장에서 반복 관찰 |

○ 창업아이템과의 직결성

◼  임상 기준 데이터 설계: PRO 기반 건강 데이터 구조 정의 및 AI 분석 결과의 의료 적용 가능성 검토 경험. 본 서비스 AI 건강 신용등급 알고리즘의 임상 타당성 검증 담당

◼  환자 안전·품질 관리: JCI 국제의료기관인증(리드) 경험 기반 데이터 신뢰성·보안 체계 설계 기여

◼  의료기관 파트너십: 상급종합병원 근무 이력 기반 임상 협력 네트워크. 초기 파일럿 데이터 수집을 위한 의료기관 협력 창구 역할

◼  팀워크 검증: 대표자와 동일한 디지털치료제 기업 재직 이력으로 협업 방식 및 역할 분담 사전 검증 완료

4-3. 협약기간 내 채용 예정 인력

◼  협약기간(1년차) 내 MVP 개발과 고객 모집을 동시에 추진하기 위해 아래 2명을 채용할 예정이며, 정부지원사업비 인건비 항목으로 지원한다.

< 채용 예정 인력 >

| No. | 직위 | 담당 업무 | 보유 역량 (요건) | 채용 시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI 개발자 (주임~대리급) | 건강 신용등급 알고리즘 개발 PHR·웨어러블 파이프라인 서버 인프라 운영 | 컴퓨터공학·데이터사이언스 학사+ Python(scikit-learn/PyTorch) 2년+ HL7 FHIR, REST API 경험 우대 | 1년차 상반기 (2026.05~) |
| 2 | 서비스 기획/운영 (주임~대리급) | B2G 공모 제안서 기획·작성 B2B 파일럿 고객 모집·운영 사용자 리서치 및 개선 | 경영학·UX·서비스디자인 관련 학사+ 서비스 기획 경력 2년+ 헬스케어·공공 제안서 경험 우대 | 1년차 상반기 (2026.05~) |

4-4. 외부 협력 현황 및 활용 방안

◼  대표자·공동창업자의 실무 네트워크를 기반으로 아래 파트너와 협력하며, 기술 검증 및 초기 고객 확보를 동시에 추진한다.

< 외부 협력 파트너 현황 >

| No. | 파트너 유형 | 보유 역량 | 주요 협업 내용 및 협력 시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 지역 보건소 (공공기관) | 지자체 공공 건강 데이터 모바일 헬스케어 사업 운영 | • 모바일 헬스케어 사업 PoC 거점 활용 — 공공 PHR+민간 라이프로그 통합 실증 • 파일럿 사용자 30~50명 검진 데이터 수집 및 동의 취득 협력 (1년차) |
| 2 | 임상 협력 의료기관 | 국제 의료 품질 인증 보유 항암·만성질환 임상 경험 | • 건강 신용등급 알고리즘 임상 타당성 검토 및 자문 • 공동창업자 근무 이력 기반 네트워크 활용 (1년차) |
| 3 | DTx 개발 경험 기업 | 암환자 DTx 임상 수행 의료진·환자 UX 노하우 | • 헬스케어 서비스 개발·임상 방법론 자문 • 대표자 전 직장 재직 시 실무 협력 관계 활용 (수시) |

◼  협력 원칙: 모든 외부 협력은 개인정보 처리방침 및 데이터 활용 동의 절차를 준수하여 진행하며, 의료 데이터 관련 협력은 공동창업자(RN·OCN)의 임상 자문을 거쳐 안전성을 사전 검토한다.