3. 성장전략(Scale-up)_사업화 추진 전략

○ 경쟁제품·경쟁사 분석

◼  본 서비스의 직접 경쟁자는 현재 부재하며, PHR 통합·건강계좌 개념·데이터 주권의 3가지 축을 기준으로 유사 서비스를 비교하면 아래와 같다.

| 서비스 | PHR 통합 | 건강계좌 개념 | 데이터 주권 | 주요 특징 및 한계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 본 서비스 (건강계좌) | O | O (핵심) | O (핵심) | B2G→B2B→B2C 순차 전환. 3축 동시 구현 |
| AIA 바이탈리티 | X | X | X | AIA 가입자 전용. 데이터 주권 없음 |
| 카카오헬스케어 파스타 | △ (당뇨 특화) | X | △ | MAU 40만. 단일질환 특화, 일반 예방 공백 |
| 라이프시맨틱스 | O | X | △ | B2B·B2G 중심. 개인 서비스 부재 |
| 삼성헬스 / 애플헬스 | X | X | X | 기기 종속 생태계. PHR·금융 연계 없음 |

◼  핵심 차별화: 기존 경쟁 서비스들은 기기 종속(삼성·애플), 단일질환 특화(카카오), 보험사 종속(AIA) 등 어느 한 축에 편중되어 있으며, PHR 통합-건강 자산화-데이터 주권을 동시에 구현하는 서비스는 현재 시장 내 부재하다. 본 서비스는 이 세 가지를 통합한 최초의 예방형 건강관리 플랫폼으로 포지셔닝한다.

○ 목표 시장 진입 전략

- 단기 (1년차) : 공공기관(B2G) 우선 진입

◼  인맥 없이 제안서 품질만으로 경쟁 가능한 공공 입찰을 첫 번째 고객으로 설정. 보건복지부·국민건강보험공단 건강증진 사업 공모, 성남시·경기도 등 지자체 스마트 건강관리 사업 공모에 적극 참여

◼  핵심 실증 거점: 성남시 보건소 '모바일 헬스케어 사업'을 초기 PoC 거점으로 활용. 공공 검진 데이터(PHR)와 민간 라이프로그의 실제 연동을 증명하여 전국 지자체 입찰의 레퍼런스로 확장

◼  대표 강점 직결: 최지원 대표의 카카오뱅크 재직 시 건강보험공단 제휴 플랫폼 기획 경험을 제안서에 직접 활용하여 경쟁력 확보. 공공사업의 선금 지급 관행으로 초기 운영비 안정적 확보

- 중기 (2년차) : 기업 고객(B2B) 전환

◼  B2G 공공 수주 실적을 '국민건강보험공단도 선택한 서비스' 포지셔닝으로 제약·보험사·IT 기업 HR팀에 영업 자료로 활용. 기업 복지 계약 30개사 이상 목표

- 장기 (3년차~) : 개인 구독(B2C) 및 생태계 확장

◼  B2B 사용 경험자의 자발적 유료 구독 전환 유도. 맞춤형 영양제 구독, 비대면 의료 상담 연계, 보험·제약·피트니스 기업과의 B2B2C 파트너십으로 플랫폼 생태계 완성

○ 비즈니스 모델(수익화 모델)

- (비즈니스 모델 1) 공공기관(B2G) 시범사업 수주

◼  서비스 초기 버전 완성 시점에 본 플랫폼을 필요로 하는 공공기관(보건복지부, 국민건강보험공단, 지자체 등)을 대상으로 시범사업 공모에 참여하여 첫 번째 레퍼런스 확보 (단기적으로는 국내 공공 시장 위주로 사업화 추진)

◼  고객 확보 방안 예: 보건복지부·국민건강보험공단 건강증진 사업 공모 입찰, 성남시·경기도 등 지자체 스마트 건강관리 공모 참여. 대표자의 건강보험공단 제휴 플랫폼 기획 경험을 제안서에 직접 활용하여 수주 경쟁력 확보

◼  공공사업은 계약 후 선금 지급 관행으로 초기 운영비를 안정적으로 확보할 수 있으며, 수주 실적은 이후 민간 기업 고객 영업 시 핵심 신뢰 자산으로 활용. 이를 위한 전담 제안서 기획 인력 운영

- (비즈니스 모델 2) 기업 임직원 건강관리 서비스 (B2B)

◼  본 플랫폼 개발과 병행하여, 기업 임직원 대상 건강관리 서비스를 월정액 구독 형태(월 3,000~5,000원/인)로 사업화하여 반복 수익(Recurring Revenue) 구조 조기 구축

◼  현재 공동창업자의 임상 네트워크를 통해 초기 파일럿 기업 3~5개사 계약 또는 의향서 확보를 목표로 하며, 2년차에는 B2G 공공 수주 실적을 영업 자료로 활용하여 기업복지 계약 30개사 이상으로 확대

◼  기업 고객을 추가로 확보하기 위하여 자체 블로그·SNS 운영을 통해 건강관리 개선 사례를 정기적으로 공유하고, HR 담당자 및 복지 플랫폼 채널을 통한 홍보 추진 (BM 1에서 채용한 홍보/마케팅 전문 인력 활용)

- (비즈니스 모델 3) 개인 구독 및 데이터 라이선싱 (B2C·B2B2C)

◼  B2B 사용 경험을 통해 서비스에 익숙해진 개인 사용자를 대상으로 프리미엄 개인 구독 서비스(월 9,900원~)를 출시하고, 건강 데이터 자산화에 대한 소비자 인식 확산에 따라 점진적으로 개인 고객 기반 확대

◼  데이터가 충분히 축적되는 3년차 이후에는 제약사·보험사·연구기관을 대상으로 익명화된 건강 신용등급 데이터 라이선싱 수익을 추가하고, 맞춤형 영양제 구독·비대면 의료 상담 연계·피트니스 기업과의 B2B2C 파트너십으로 수익원 다변화

< 수익 구조 3축 >

| 채널 | 상품 구성 | 1년차 | 2년차 | 3년차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공공기관 (B2G) | 지자체·공공기관 시범사업 (과제당 3~10억) | 2억원 | 6억원 | 8억원 |
| 기업 고객 (B2B) | 기업 임직원 건강관리 (월 3,000~5,000원/인) | 0.5억원 | 3억원 | 8억원 |
| 개인 구독 (B2C) | 프리미엄 구독 (월 9,900원~) | — | 1억원 | 5억원 |
| 합계 |  | 약 2억원 | 10억원 | 21억원 |

○ 투자유치 전략

◼  정부지원사업 → VC/엔젤 투자 → TIPS의 단계별 자금조달 경로를 설계하며, 공공 수주 레퍼런스를 핵심 투자 유인 자산으로 활용한다.

◼  1단계 (즉시~1년차): 예비창업패키지·초기창업패키지·디지털헬스케어 창업지원(KHIDI) 등 복수 창구 동시 신청. 최대 1~3억원 확보 및 '정부 검증 서비스' 타이틀 획득 → 이후 공공 입찰·민간 기업 영업의 신뢰 기반으로 활용

◼  2단계 (1~2년차): B2G 공공 수주 레퍼런스 기반으로 본엔젤스·카카오벤처스·스파크랩 등 헬스케어 특화 VC/액셀러레이터 접촉. 투자금 유치와 함께 파트너 네트워크 동시 확보

◼  3단계 (2~3년차): TIPS 프로그램 도전, 마이데이터 사업자 등록, 기술특례상장 검토. 정밀의료 기관 파트너십 3곳 이상 확보를 통한 기업가치 제고

◼  투자 유인 핵심: 직접 경쟁자 부재의 니치 시장, B2G→B2B→B2C 검증된 순차 전환 경로, 대표의 금융(카카오뱅크)×의료기기(이오플로우)×디지털 치료제(올라운드닥터스) 3도메인 교차 경험, 공동창업자(RN·OCN, 서울성모병원 10년+) 임상 네트워크

○ 사업 전체 로드맵(일정)

< 사업추진 일정(전체 사업단계) >

| No. | 추진 내용 | 1년차 (2026) | 2년차 (2027) | 3년차 (2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 초기 시제품 개발 및 베타 출시 (MVP) | 상반기 완료 | — | — |
| 2 | 공공기관(B2G) 시범과제 수주 | 공모 참여 | 1건 수주 목표 | 누적 확대 |
| 3 | 기업 고객(B2B) 기업복지 계약 | 파일럿 3~5개사 | 30개사 확대 | 지속 확대 |
| 4 | 개인 구독(B2C) 정식 출시 | — | 규제샌드박스 | 정식 출시 |
| 5 | 정보보호 인증(ISMS) 취득 | PIA 실시 착수 | 신청·착수 | 취득 완료 |
| 6 | 월 활성 사용자(MAU) 목표 | 베타 100명 | 1만 명 | 5만 명 |
| 7 | AI 개발자·보험계리사 채용 | 1명 채용 | 1명 추가 | 팀 완성 |

◼  도입기 (1년차): 초기 시제품(MVP) 출시 및 베타 100명 확보. 공공기관(B2G) 공모 참여 및 건강신용등급 알고리즘 1차 검증. 성공 기준: 베타 사용자 100명 건강등급 산출, 데이터 이탈률 20% 이하

◼  성장기 (2년차): 보험사 1곳 이상 파일럿 연계, 정보보호 인증(ISMS) 취득, 월 활성 사용자(MAU) 1만 명. 기업 복지 30개사 확대 및 B2C 유료 구독 개시

◼  성숙기 (3년차~): 마이데이터 사업자 등록, 정밀의료 기관 파트너십 3곳 이상, MAU 5만 명. 연간 수익 22억원 달성 및 생태계 파트너 10곳 이상 확보

○ 중장기 사회적 가치 도입계획 (ESG)

◼  본 서비스의 핵심 가치인 '예방 중심 건강관리'는 환경 부담 감소(E), 사회 취약계층 건강 지원(S), 데이터 윤리·투명 경영(G)과 직결되며, 창업 초기부터 ESG를 사업 전략과 통합적으로 추진한다.

| 구분 | 단기 계획 (~2027년) | 중장기 계획 (2028년~) |
| --- | --- | --- |
| 환경 (E) | • 불필요한 병원 방문 감소로 이동 탄소 배출 절감 • 종이 건강검진 결과지의 디지털화로 종이 사용 및 폐기물 감축 • 클라우드 서버 알고리즘 최적화를 통한 에너지 소비 절감 정책 수립 | • 탄소 저감 성과 정량화 및 공시 체계 구축 • 재생에너지 데이터센터 전환 로드맵 수립 • 예방 중심 건강관리 확산으로 과잉 의료 자원 소비 구조적 감소 기여 |
| 사회 (S) | • 디지털 취약계층(고령자·저소득층) 대상 무료 기초 플랜 제공으로 건강 정보 격차 해소 • 고령화 사회 대응: 자가 건강관리 역량 강화로 사회적 돌봄 부담 경감 • 구성원 인권·다양성 존중, 평등한 조직문화 구축 및 사회적 책임경영 내재화 | • 지역 보건소·공공기관 협업을 통한 지역사회 건강 교류 프로그램 운영 • 개발도상국 및 의료 소외지역 대상 플랫폼 보급 확대로 건강 형평성 기여 • 수익의 사회 환원 원칙 수립 및 건강 취약계층 지원 기금 조성 |
| 지배구조 (G) | • 데이터 활용 윤리 위원회 운영(2년차) 및 투명한 데이터 처리 원칙 공개 • 연 1회 개인정보 처리 현황 보고서 발간으로 이해관계자 신뢰 확보 • 수평적 소통 기반의 상호 존중 조직문화 구축 및 근로 환경 개선 지속 추진 | • 이사회 구성 및 외부 감사 체계 도입으로 투명 경영 기반 강화 • 성과 공유 제도(스톡옵션 등) 단계적 도입으로 구성원 동반 성장 • ESG 경영 보고서 연간 발간 및 이해관계자 소통 채널 공식화 |