2. 실현 가능성(Solution)_창업 아이템의 개발 계획

2-1. 창업아이템 현황(준비 정도)

◼  사업 목표 (MVP): 2026년 상반기까지 파일럿 사용자 50명 건강신용등급 산출, B2G 시범과제 1건 제안서 제출, B2B 기업복지 1~2개사 파일럿 계약 또는 의향서 확보

◼  기술 구성 (계획): Python(scikit-learn / PyTorch) + FastAPI 백엔드 + 의료 데이터 국제 표준 포맷(HL7 FHIR). 초기에는 외주 헬스케어 AI 전문 개발사를 활용하여 시제품을 제작하고, 1년차 내 AI 개발자 정규직으로 전환

◼  데이터 확보 현황:

- 즉시 실행 가능 (D+0~30): 간편인증(카카오·네이버·PASS) 1회 동의 후 국민건강보험공단 '내 건강정보 내려받기' 자동 조회, 검진결과 사진 촬영 → AI OCR 자동 파싱

- 진행 중 (D+30~90): 성남시 보건소 모바일 헬스케어 실증 파트너십 논의 중. 공동창업자(서울성모병원 10년+) 임상 네트워크를 통해 초기 사용자 30명 데이터 수집 계획

- 중기 전환 (1년차 말~2년차): 건강정보 고속도로(마이헬스웨이) API 연동. 건강보험심사평가원 API는 투약관리 기능 확장 시 2년차 이후 연계

< 주요 기능 개발 현황 및 준비 정도 >

| 주요 기능 | 개발 단계 | 완성도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHR 연동 및 건강검진 데이터 파싱 (초기: OCR 직접 입력 방식) | 초기 시제품 단계 | 계획 단계 | 간편인증 조회·OCR 파싱 기획 완료 개발 착수 예정 |
| 웨어러블 라이프로그 수집 모듈 | 초기 시제품 단계 | 계획 단계 | iOS·Android 동시 지원 개방형 연동 인터페이스 설계 |
| AI 건강 신용등급 알고리즘 | 초기 시제품 단계 | 프로토타입 기획 단계 | 3-레이어 가중치 모델 (PHR 50% + 라이프로그 35% + 행동 15%) |
| 사용자 대시보드 및 건강 가계부 | 초기 시제품 단계 | UI 계획 단계 (Figma) | 건강 신용등급 4단계 시각화 (Platinum/Gold/Silver/Care) |
| 보험사 연계 동적 요율 모듈 | 기술 고도화 단계 | 3년차 개발 예정 | 규제 조건 충족 후 단계적 추진 |

2-2. 창업아이템 실현 및 구체화 방안

○ 핵심 기술: AI 기반 종합 건강 스코어링 (3-레이어 구조)

◼  건강 신용등급은 ① 공단 건강검진 결과(PHR, 가중치 50%) ② 웨어러블 라이프로그(35%) ③ 행동 이행도(15%)의 3가지 데이터 소스를 결합한 AI 알고리즘으로 산출. 각 수치별 정상 범위 이탈 정도를 점수화하여 Platinum(80+) / Gold(65~79) / Silver(50~64) / Care(49 이하)의 4단계 등급으로 제공

◼  단계별 구현 계획: ①~③(등급 산출·건강 나이·이상 징후 감지)은 초기 시제품 우선 구현. ④~⑤(미션 추천·인센티브 산출)는 2년차 이후 고도화. ⑥ 보상 효과 분석 엔진(강화학습 기반)은 3년차 완성 단계에서 적용

< AI 기능 구현 단계별 계획 >

| AI 작동 지점 | 구현 단계 | 입력 데이터 | 사용자 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 건강신용등급 산출 엔진 | 초기 시제품 (우선 구현) | 건강검진 수치 + 라이프로그 + 행동 이행 기록 | Platinum/Gold/Silver/Care + 0~100점 |
| ② 건강 나이 계산기 | 초기 시제품 (우선 구현) | 건강검진 수치 + 생활습관 데이터 | 내 몸의 실제 나이는 OO세 — 동기부여 지표 |
| ③ 이상 징후 조기 감지 | 초기 시제품 (우선 구현) | 웨어러블 연속 데이터 (수면·심박·산소포화도) | 최근 수면 패턴이 평소와 다릅니다 알림 |
| ④ 초개인화 건강 미션 추천 | 2년차 이후 고도화 | 현재 등급 + 취약 항목 + 미션 이행률 | 오늘의 맞춤 미션 3개 (예: 식후 10분 걷기) |
| ⑤ 보험사 연계 인센티브 산출 | 2년차 이후 고도화 | 분기별 등급 변화·미션 달성률 | 건강증진형 제휴 혜택 가능성 검토 (규제 충족 시) |
| ⑥ 보상 효과 분석 엔진 | 3년차 완성 단계 | 보상 유형별 행동 지속률·등급 변화 | 사용자별 최적 보상 유형 추천 리포트 |

○ 사업기간 내 개발 일정

◼  본 지원사업 기간(1년차) 내에는 핵심 기능 ①~③을 포함한 MVP를 개발·출시하고 파일럿 사용자 50명을 확보하는 것을 목표로 한다. 이후 2~3년차에 걸쳐 기능을 단계적으로 고도화한다.

< 사업추진 일정(전체 사업단계) >

| No. | 추진 내용 | 1년차 (2026) | 2년차 (2027) | 3년차 (2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 초기 시제품(MVP) 개발 및 베타 출시 | 상반기 완료 (베타 50명 목표) | — | — |
| 2 | PHR 연동 및 OCR 파싱 기능 구현 | 1년차 착수 | 마이헬스웨이 API 전환 | — |
| 3 | AI 건강 신용등급 알고리즘 검증 | 프로토타입 개발 | 고도화 (④~⑤) | 강화학습 완성 (⑥) |
| 4 | 사용자 대시보드 UI 구현 | Figma → 개발 | 고도화 | — |
| 5 | 보안 인증 (ISMS) 취득 | PIA 착수 | 신청·취득 | 완료 |
| 6 | B2C 개인 구독 정식 출시 | — | 규제샌드박스 | 정식 출시 |
| 7 | 보험사 연계 동적 요율 모듈 | — | 파일럿 연계 | 상용화 |
| 8 | 누적 사용자(등록 기준) 목표 | 50명 (파일럿) | 500명 | 3,000명 |

2-3. 기능·성능의 차별성 및 경쟁력 확보 전략

◼  본 서비스의 핵심 차별성은 기존 경쟁 서비스들이 어느 한 축(기기 종속·단일질환·보험사 종속)에 편중된 것과 달리, 데이터 통합-건강 자산화-데이터 주권의 3가지 축을 동시에 구현하는 데 있다.

< 기능·성능 차별성 비교 >

| 차별화 축 | 기존 서비스 한계 | 본 서비스 경쟁력 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 통합 | PHR·웨어러블·행동 데이터가 앱별로 고립. 기관 간 정보 단절 | 3개 데이터 소스를 하나의 건강계좌로 통합. 과거(PHR)+현재(라이프로그) 결합으로 예측 정확도 향상 |
| 건강 자산화 | 단순 행동 달성 측정 수준에 머물러 사용자 이탈률 높음 | 금융 계좌 구조 적용 — 데이터 적립→신용등급 산출→경제적 보상의 피드백 루프로 자발적 참여 유도 |
| 데이터 주권 | 보험사·기기사가 데이터 통제. 개인 열람·삭제 제한적 | 원본 데이터는 사용자 기기 보관, 보험사엔 건강등급 수치만 전달. 데이터 이동권·폐기권 완전 보장 |
| 규제 대응 | 의료기기 허가 지연, 국내 규제 미반영으로 서비스 공백 | 디지털의료제품법(2025.1.24 시행) 기반 비의료 건강관리로 분류, 인허가 리스크 없이 즉시 출시 가능 |
| 초기 수익 구조 | 개인 B2C 직접 판매로 초기 고객 확보에 높은 마케팅비 소요 | B2G 공공 입찰 우선 진입 — 인맥 없이 제안서로 경쟁, 선금 수령으로 초기 현금흐름 안정 확보 |

◼  경쟁력 확보 전략:

- 기술적 해자(Moat): 서울대병원·네이버 공동 연구(2025) 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 모델 방법론을 건강 나이 알고리즘에 적용. 온디바이스(On-Device) 분석 구조로 원본 데이터는 기기에 보관, 서버에는 결과값(등급)만 전송하는 보안 구조 채택

- 제도적 우위: 디지털의료제품법(2025.1.24 시행)으로 비의료 건강관리 앱의 법적 위치가 명확해져 인허가 리스크 없이 출시 가능. 건강정보 고속도로(마이헬스웨이) 1,263개 의료기관 연계 기반 데이터 연동 경로 확보

- 팀 역량: 대표의 카카오뱅크(금융 마이데이터) × 이오플로우(의료기기) × 올라운드닥터스(디지털 치료제) 3도메인 교차 경험. 공동창업자(RN·OCN, 서울성모병원 10년+)의 임상 타당성 검토 및 의료기관 파트너십 담당

2-4. 정부지원사업비 집행 계획

◼  정부지원사업비는 1단계(MVP 개발)와 2단계(파일럿 확장)로 나누어 각 20백만원 내외로 집중 투입한다. 대표자 및 공동창업자 인건비는 별도 사업 수익(B2G 수주·컨설팅)으로 자체 충당하며, 정부지원금은 외주 개발·서버·마케팅 등 핵심 사업화 활동에 사용한다.

< 1단계 정부지원사업비 집행 계획 >

※ 1단계 정부지원사업비는 20백만원 내외로 작성

| 비 목 | 산출 근거 | 정부지원사업비(원) |
| --- | --- | --- |
| 외주용역비 | • MVP 앱 외주 개발 (PHR 연동·OCR 파싱·건강등급 산출 핵심 기능) - 헬스케어 AI 전문 외주 개발사 1식 | 12,000,000 |
| 개발비 (서버·인프라) | • 클라우드 서버 초기 구축비 (AWS 또는 NCP 기준) - 월 약 50만원 × 4개월 = 2,000,000원 • 개발 도구·API 연동 라이선스 구입 1식 | 4,000,000 |
| 지급수수료 | • 개인정보 처리방침 법률 자문 및 서비스 이용약관 작성 • 특허 출원 (건강 신용등급 알고리즘 관련 1건) | 2,000,000 |
| 창업활동비 | • 디지털헬스케어 관련 학회·전시회 참가 (1~2회) • 창업 멘토링 프로그램 참가비 | 2,000,000 |
| 합 계 | ※ 1단계: MVP 핵심 기능 개발 및 초기 파일럿 환경 구축에 집중 투입 | 20,000,000 |

◼  외주용역비 (12,000,000원): MVP 핵심 기능(PHR 연동·OCR 파싱·건강신용등급 산출) 개발을 헬스케어 AI 전문 외주사에 의뢰. 1년차 내 AI 개발자 정규직 전환으로 기술 내재화 추진

◼  개발비 (4,000,000원): 클라우드 서버(AWS/NCP) 초기 구축 및 개발 도구·API 라이선스 구입. 월 약 50만원 × 4개월 기준

◼  지급수수료 (2,000,000원): 개인정보 처리방침 법률 자문 및 서비스 이용약관 작성, 건강 신용등급 알고리즘 특허 출원 1건

◼  창업활동비 (2,000,000원): 디지털헬스케어 학회·전시회 참가(1~2회), 창업 멘토링 프로그램 참가비

< 2단계 정부지원사업비 집행 계획 >

※ 2단계 정부지원사업비는 20백만원 내외로 작성

| 비 목 | 산출 근거 | 정부지원사업비(원) |
| --- | --- | --- |
| 외주용역비 | • 사용자 대시보드 UI/UX 디자인 및 프론트엔드 고도화 외주 - 디자인 전문 외주사 1식 • AI 건강 신용등급 알고리즘 고도화 (④ 미션 추천 기능 추가) | 10,000,000 |
| 사업화 비용 | • B2G 공공기관 시범과제 제안서 작성 및 제출 지원 (1~2건) • B2B 기업 파일럿 모집 홍보물 제작·배포 - SNS 광고비, 기업 HR 담당자 대상 이메일 마케팅 | 5,000,000 |
| 개발비 (서버·보안) | • 클라우드 서버 운영비 (월 50만원 × 4개월) • 파일럿 사용자 50명 대상 베타 서비스 운영 인프라 확충 | 4,000,000 |
| 창업활동비 | • 건강검진 시즌(10~12월) 집중 홍보 이벤트 운영 • 보건 관련 전시회·네트워킹 행사 참가 (1~2회) | 1,000,000 |
| 합 계 | ※ 2단계: 파일럿 사용자 50명 확보 및 B2G·B2B 고객 모집 활동에 집중 투입 | 20,000,000 |

◼  외주용역비 (10,000,000원): 사용자 대시보드 UI/UX 디자인 및 프론트엔드 고도화. AI 미션 추천 기능(④) 추가 개발 외주

◼  사업화 비용 (5,000,000원): B2G 시범과제 제안서 작성 지원(1~2건), B2B 파일럿 모집 홍보물 제작·배포. SNS 광고 및 기업 HR 담당자 대상 마케팅

◼  개발비 (4,000,000원): 파일럿 사용자 50명 베타 서비스 운영을 위한 클라우드 서버 확충(월 50만원 × 4개월)

◼  창업활동비 (1,000,000원): 건강검진 시즌(10~12월) 집중 홍보 이벤트 운영, 보건 관련 전시회·네트워킹 행사 참가(1~2회)