2. 실현가능성(Solution)_창업 아이템의 개발 계획

※ 아이디어를 제품·서비스로 개발 또는 구체화하고자 하는 계획(사업기간 내 일정 등), 개발 창업 아이템의 기능·성능의 차별성 및 경쟁력 확보 전략, 정부지원사업비 집행 계획 등 기재

2-1. 창업아이템 현황(준비 정도)

건강정보 고속도로(마이헬스웨이)는 2025년 하반기 기준 상급종합병원 47개소 포함 총 1,263개 의료기관이 연계된 공공 의료 마이데이터 레일이다. 나만의닥터·카카오헬스케어·룰루메딕이 동일 레일을 통해 이미 서비스를 출시하였으며, 이는 본 서비스가 채택한 기술 경로(App-to-App FHIR → 건강정보 고속도로 활용기관 등록)의 기술적·제도적 실현 가능성을 선례로 증명한다. 건강계좌는 새로운 인프라를 구축하지 않고 이 공공 레일 위에서 건강자산 관리 UX와 해석 모델을 구현한다.

1년차 상반기까지 아래 3개 핵심 기능을 구현하고 파일럿 사용자 50명을 확보한다. 본 서비스는 공공 PHR·웨어러블·금융 데이터를 동시에 연동하는 방식이 아니라 단계별로 연동 난도를 관리한다. 1년차에는 나의건강기록 앱 공식 FHIR 공유 경로를 통한 건강검진 결과와 핵심 라이프로그(걸음수·수면) 중심의 MVP를 구현하고, 2년차에는 건강정보 고속도로 활용기관 공식 등록 및 웨어러블 연동 고도화로 전환하며, 3년차 이후 보험·파트너 데이터 연동 및 B2B 데이터 플랫폼 확장을 추진한다. 금융성 인센티브 구조는 제도 조건과 데이터 축적을 전제로 3단계에서 검토한다.

| 구분 | 내용 | 시기 |
| --- | --- | --- |
| MVP ① | 건강정보 수집: App-to-App FHIR 온보딩 플로우 구현 + 건강정보 고속도로 등록 착수 | 2026년 5월 |
| MVP ② | 건강자산지수 산출: 규칙 기반 초기 모델 구현 (검진 후 장기 건강관리 지표) | 2026년 6월 |
| MVP ③ | 사용자 대시보드 베타 출시 — 건강자산 4단계 등급 시각화·행동 미션 연결 | 2026년 6월 |
| 0단계 데이터 수집 | App-to-App FHIR 전송 (사용자 주도) • 나의건강기록 앱 → 건강계좌 앱. HL7 FHIR R4 형식 직접 전송 • 별도 API 계약 없이 즉시 가능. 스크래핑 미사용 — 법적 적합 • 연동 범위: 건강검진 결과 전항목 + 핵심 라이프로그 2종 (걸음수·수면) ★ 웨어러블 전항목은 1단계. [Fallback] FHIR 불가 기기 PDF 업로드 | 2026년 4월~ |
| 1단계 자동화 연동 | 건강정보 고속도로 활용기관 정식 등록 (1회 인증 → 자동 조회) • PIA 착수: 2026년 8월 / 활용기관 신청: 2026년 10월 • 연동 범위 추가: 진료이력·투약이력·예방접종. 웨어러블 전항목 고도화 • 선례: 나만의닥터·카카오헬스케어 동일 경로 연동 완료 — 기술·제도 실현 가능성 증명 | 2027년 상반기 |
| 장기 단계 b.well 포지셔닝 | 건강 데이터 인프라 B2B 플랫폼 확장 • 건강+웨어러블+금융 3개 스트림 통합. 보험·파트너 데이터 연동 • 금융성 인센티브·리워드 구조 (규제 조건 충족·데이터 축적 후 추진) • 글로벌 레퍼런스: b.well(미국) OpenAI·Google 파트너 선정 | 2028년~ |

▶ 현재 준비 완료 현황 (2026년 3월 기준)

◼ 서비스 기획·설계

- 서비스 전체 플로우 23개 화면 설계 진행 중 (온보딩 5·대시보드 8·건강자산지수 결과 6·마이페이지 4). 핵심 화면 구조·사용자 플로우 확정 완료. Figma 목업 제작 중

- 건강자산지수 4단계(Platinum/Gold/Silver/Care) UX 개념 설계 완료

◼ 기술 구조 분석

- 나의건강기록 앱 공식 문서 기반 FHIR 전송 구조 분석 완료. 국가건강검진 결과·문진 결과 주요 항목 매핑 완료. 직접 기기 검증은 2026년 4월 개발 착수 후 진행 예정

- Python fhir.resources 라이브러리 기반 FHIR R4 수신 파서 구현 방향 확정. 개발 착수 예정

◼ 사용자 검증 계획

- 예비 파일럿 5명 대상 목업 기반 사용성 인터뷰 2026년 4월 예정. 확인 항목: ① FHIR 연동 플로우 사용 의향 ② 건강자산지수 4단계 개념 직관적 이해도

◼ 개발 준비

- 헬스케어 전문 외주 개발사 2개사 기술 제안서 수령 완료. 계약 협의 중. 2026년 3월 말 계약 완료 후 개발 착수 예정

- 건강정보 고속도로 활용기관 등록 절차 공식 문서 검토 완료. 한국보건의료정보원 담당자 사전 문의 2026년 4월 예정

2-2. 창업아이템 실현 및 구체화 방안

건강자산지수는 단순 건강 점수가 아니다. 검진·라이프로그 3개 데이터 스트림을 통합해 사용자가 자신의 건강 상태를 금융 자산처럼 장기적으로 추적·관리할 수 있도록 설계된 건강관리 운영 지표다.

◼ 알고리즘 구조: ① PHR(공단 건강검진 결과, 50%) ② 웨어러블 라이프로그(35%) ③ 행동 이행도(15%)의 3개 레이어 결합으로 산출한다.

◼ 초기 가중치 설계 근거: 서울대병원·네이버 공동연구(JMIR, 2025)의 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 모델은 혈압·혈당·지질·폐기능 등 임상 검진 지표를 핵심 입력 변수로 사용하였다. 본 연구의 변수 구성과 모델 구조를 참고해 임상 검진 지표의 상대적 중요도를 높게 설정하였으며, PHR 가중치는 파일럿 50명 실데이터 수집 후 회귀분석으로 최적화할 예정이다.

◼ 단계별 고도화: 1년차 규칙 기반 스코어링(진단 아닌 건강자산 관리 지표) → 2년차 scikit-learn ML 모델 전환·가중치 자동 최적화 → 3년차 b.well 방법론 참조 B2B 플랫폼 확장

| No. | 추진 내용 | 1년차 (2026) | 2년차 (2027) | 3년차 (2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 초기 시제품(MVP) 개발 및 베타 출시 | 상반기 완료 (베타 50명 목표) | — | — |
| 2 | 건강정보 수집 0단계: App-to-App FHIR 1단계: 건강정보 고속도로 API | FHIR 온보딩 구현·베타 PIA 착수 (8월) | PIA 완료 활용기관 등록 API 연동 완료 | — |
| 3 | 건강자산지수 알고리즘 ①②③ 우선 구현 (건강자산 관리 운영체계 핵심) | 규칙 기반 프로토타입 | ML 모델 전환 ④~⑤ 고도화 | ⑥ 완성 b.well 레이어 |
| 4 | 웨어러블 라이프로그 0단계: 걸음수·수면 2종 1단계: 전항목 고도화 | SDK 조사 완료 7월 착수 (2종) | 전항목 고도화 | — |
| 5 | 사용자 대시보드 (건강자산 가계부 UX) | Figma→개발 6월 베타 출시 | 고도화 | — |
| 6 | 보안 인증(ISMS) 취득 | 정보보호 운영체계 구축 PIA 착수 | ISMS 신청·취득 | 완료 |
| 7 | B2C 개인 구독 정식 출시 | 법률 자문·규제 확인 | 베타→정식 출시 | 생태계 확장 |
| 8 | 보험사 연계 동적 요율 모듈 | — | 파일럿 연계 | 상용화 |
|  | 누적 사용자 목표 | 50명 (파일럿) | 500명 | 3,000명 |
|  | 누적 매출 목표 | 약 5,000만원 | 약 2.5억원 | 약 6억원 |

◼ AI 기능 구현 단계별 계획

- ① 건강자산지수 산출 (핵심 엔진): FHIR 수신 건강검진 수치 + 라이프로그 + 행동 이행기록 → Platinum/Gold/Silver/Care + 0~100점. 1년차 우선 구현

- ② 건강 나이 계산기: 검진 수치 + 생활습관 데이터 → 생물학적 나이 산출. 장기 관리 동기부여 지표. 1년차 우선 구현

- ③ 이상 징후 조기 감지: 웨어러블 연속 데이터(수면·심박·산소포화도) → 이상 징후 알림. 1년차 우선 구현

- ④ 초개인화 건강 미션 추천 / ⑤ 보험사 연계 인센티브 산출: 2년차 이후 고도화. 보험사 연계는 규제 조건 충족 시 단계적 추진

- ⑥ 보상 효과 분석 엔진: 3년차 완성 목표. 최적 보상 유형 추천 리포트 + B2B 통계 인사이트 제공

2-3. 기능·성능의 차별성 및 경쟁력 확보 전략

건강계좌는 나만의닥터·카카오헬스케어와 동일 레이어에서 경쟁하지 않는다. 이들이 '데이터 → 특정 의료 행위'의 수직 연결이라면, 건강계좌는 '데이터 → 장기 건강자산 통합 관리 → 행동 변화 → 금융 인센티브'의 수평 플랫폼이다.

| 차별화 축 | 기존 서비스 한계 | 건강계좌 경쟁력 |
| --- | --- | --- |
| 시장 포지션 | 단일 의료 행위에 수직 연결 | 건강자산 관리 운영체계 — 검진 이후 일상 전구간 수평 통합 |
| 지속 사용 유인 | 이벤트성 사용. 필요할 때만 접속 | 건강자산지수 추적 + 미션 + 금융 인센티브 → 일상 반복 접속 설계 |
| 데이터 수집 방식 | 스크래핑·자동화 → 법적 리스크 | App-to-App FHIR(0단계) → 건강정보 고속도로 직접 등록(1단계) — 전 구간 법적 적합 |
| 온보딩 UX | 나의건강기록 앱 전송 클릭 단계 多 → 이탈 | 최소 클릭 온보딩 플로우 설계 — 이 문제 해결이 핵심 차별화 |
| 금융 인센티브 연계 | 건강 데이터를 금융 가치로 전환 모델 없음 | 건강자산지수 향상 → 보험료 절감·캐시백 — 뱅크샐러드·TMAP UBI와 동일 원리 |
| 장기 확장성 | 앱 서비스 레이어 성장 한계 | b.well 방법론 — 건강·웨어러블·금융 통합 인프라 B2B 플랫폼으로 진화 |
| 공공 인프라 활용 | 신규 망 구축 시도 → 인프라 리스크 | 건강정보 고속도로(공공 레일) 위에서 가치 레이어만 구현 → 인프라 리스크 없음 |

- 기술적 해자: 서버에는 결과값(등급)만 전송. 원본 건강 데이터 외부 저장 최소화. 서울대병원·네이버 공동연구(JMIR, 2025) 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 모델 방법론 적용

- 제도적 우위: 디지털의료제품법(2025.1.24) 비의료 건강관리 분류로 즉시 출시 가능. 나의건강기록 앱 공식 FHIR 기능으로 별도 API 계약 없이 즉시 데이터 수집

- 글로벌 검증: b.well(미국) — OpenAI ChatGPT 건강 데이터 인프라 파트너·Google 파트너십 체결. 국내 동일 포지셔닝 최초

- 실행 난도 관리: 공공 PHR·웨어러블·금융 API 동시 연동 대신 1년차에 '건강계좌의 잔고를 정확히 보여주는 것' 하나에 집중. 이후 단계적 연동 범위 확장으로 실행 리스크 최소화

2-4. 정부지원사업비 집행 계획

대표자는 법인 설립 즉시 본 사업에 전념한다. 1년차 인건비는 퇴직금·개인 저축 및 B2G 수주 선금(예상 1건 × 1,500만원)으로 충당한다. 공동창업자는 2025년 4월부로 임상 업무를 종료하고 본 사업에 전념 중이다. 협약기간 내 채용할 AI 개발자·서비스 기획/운영 인력의 인건비는 정부지원사업비 인건비 항목으로 반영한다.

◼ 1단계 집행 계획 (20백만원 내외)

- 외주용역비 12,000,000원: MVP 앱 외주 개발 (FHIR 수신 파서·건강자산지수 산출·대시보드). 헬스케어 전문 외주 개발사 1식. 소스코드 귀속 계약 필수

- 개발비(서버·인프라) 4,000,000원: 클라우드 서버 초기 구축비 (AWS 또는 NCP). 월 약 50만원 × 4개월 + 개발 도구·API 연동 라이선스

- 지급수수료 2,000,000원: 개인정보 처리방침 법률 자문·서비스 이용약관 작성. 건강자산지수 알고리즘 관련 특허 출원 1건

- 창업활동비 2,000,000원: 디지털헬스케어 학회·전시회 참가 (1~2회). 건강정보 고속도로 테스트베드 신청 관련 행정 비용

- 합계 20,000,000원 — 1단계: MVP 핵심 기능 개발 및 초기 파일럿 환경 구축에 집중 투입

◼ 2단계 집행 계획 (20백만원 내외)

- 외주용역비 10,000,000원: 대시보드 UI/UX 고도화. 건강자산지수 알고리즘 고도화 (④ 미션 추천 기능 추가)

- 사업화비용 5,000,000원: B2G 시범과제 제안서 작성·제출 지원 (1~2건). B2B 기업 파일럿 모집 홍보물 제작·배포

- 개발비(서버·보안) 4,000,000원: 클라우드 서버 운영비 (월 50만원 × 4개월). 파일럿 50명 베타 서비스 인프라 확충. PIA 착수 비용

- 창업활동비 1,000,000원: 건강검진 시즌(10~12월) 집중 홍보 이벤트. 보건 관련 전시회·네트워킹 참가 (1~2회)

- 합계 20,000,000원 — 2단계: 파일럿 50명 확보 및 B2G·B2B 고객 모집 활동에 집중 투입