2. 실현가능성(Solution)_창업 아이템의 개발 계획

※ 아이디어를 제품·서비스로 개발 또는 구체화하고자 하는 계획(사업기간 내 일정 등), 개발 창업 아이템의 기능·성능의 차별성 및 경쟁력 확보 전략, 정부지원사업비 집행 계획 등 기재

2-1. 창업아이템 현황(준비 정도)

건강정보 고속도로(마이헬스웨이)는 2025년 하반기 기준 상급종합병원 47개소 포함 총 1,263개 의료기관이 연계된 공공 의료 마이데이터 레일이다. 나만의닥터·카카오헬스케어·룰루메딕이 동일 레일을 통해 이미 서비스를 출시하였으며, 이는 본 서비스가 채택한 기술 경로(App-to-App FHIR → 건강정보 고속도로 활용기관 등록)의 기술적·제도적 실현 가능성을 선례로 증명한다. 건강계좌는 새로운 인프라를 구축하지 않고 이 공공 레일 위에서 건강자산 관리 UX와 해석 모델을 구현한다.

1년차 상반기까지 아래 3개 핵심 기능을 구현하고 파일럿 사용자 50명을 확보한다. 공공 PHR·웨어러블·금융 데이터를 동시에 연동할수록 기술·규제·사업개발 난도가 급격히 높아진다. 건강계좌는 1년차에 '내 건강계좌의 잔고를 정확히 보여주는 것' 하나에 집중하고, 데이터 연동 범위를 3단계로 분리해 단계별 난도를 관리한다. 세부 단계별 기술 경로와 연동 범위는 아래 표에 정리한다.

| 구분 | 내용 | 시기 |
| --- | --- | --- |
| MVP ① | 건강정보 수집: App-to-App FHIR 온보딩 플로우 구현 + 건강정보 고속도로 등록 착수 | 2026년 5월 |
| MVP ② | 건강자산지수 산출: 규칙 기반 초기 모델 구현 (검진 후 장기 건강관리 지표) | 2026년 6월 |
| MVP ③ | 사용자 대시보드 베타 출시 — 건강자산 4단계 등급 시각화·행동 미션 연결 | 2026년 6월 |
| 0단계 데이터 수집 | App-to-App FHIR 전송 (사용자 주도) • 나의건강기록 앱 → 건강계좌 앱. HL7 FHIR R4 형식 직접 전송 • 별도 API 계약 없이 즉시 가능. 스크래핑 미사용 — 법적 적합 • 연동 범위: 건강검진 결과 전항목 + 핵심 라이프로그 2종 (걸음수·수면) ★ 웨어러블 전항목은 1단계. [Fallback] FHIR 불가 기기 PDF 업로드 | 2026년 4월~ |
| 1단계 자동화 연동 | 건강정보 고속도로 활용기관 정식 등록 (1회 인증 → 자동 조회) • PIA 착수: 2026년 8월 / 활용기관 신청: 2026년 10월 • 연동 범위 추가: 진료이력·투약이력·예방접종. 웨어러블 전항목 고도화 • 선례: 나만의닥터·카카오헬스케어 동일 경로 연동 완료 — 기술·제도 실현 가능성 증명 | 2027년 상반기 |
| 장기 단계 b.well 포지셔닝 | 건강 데이터 인프라 B2B 플랫폼 확장 • 건강+웨어러블+금융 3개 스트림 통합. 보험·파트너 데이터 연동 • 금융성 인센티브·리워드 구조 (규제 조건 충족·데이터 축적 후 추진) • 글로벌 레퍼런스: b.well(미국) OpenAI·Google 파트너 선정 | 2028년~ |

▶ 현재 준비 완료 현황 (2026년 3월 기준)

◼ 서비스 기획·설계

- 서비스 전체 플로우 23개 화면 설계 진행 중 (온보딩 5·대시보드 8·건강자산지수 결과 6·마이페이지 4). 핵심 화면 구조·사용자 플로우 확정 완료. Figma 목업 제작 중

- 건강자산지수 4단계(Platinum/Gold/Silver/Care) UX 개념 설계 완료

◼ 기술 구조 분석

- 나의건강기록 앱 공식 문서 기반 FHIR 전송 구조 분석 완료. 국가건강검진 결과·문진 결과 주요 항목 매핑 완료. 직접 기기 검증은 2026년 4월 개발 착수 후 진행 예정

- Python fhir.resources 라이브러리 기반 FHIR R4 수신 파서 구현 방향 확정. 개발 착수 예정

◼ 사용자 검증 계획

- 예비 파일럿 5명 대상 목업 기반 사용성 인터뷰 2026년 4월 예정. 확인 항목: ① FHIR 연동 플로우 사용 의향 ② 건강자산지수 4단계 개념 직관적 이해도

◼ 개발 준비

- 헬스케어 전문 외주 개발사 2개사 기술 제안서 수령 완료. 계약 협의 중. 2026년 3월 말 계약 완료 후 개발 착수 예정

- 건강정보 고속도로 활용기관 등록 절차 공식 문서 검토 완료. 한국보건의료정보원 담당자 사전 문의 2026년 4월 예정

2-2. 창업아이템 실현 및 구체화 방안

건강자산지수는 단순 건강 점수가 아니다. 검진·라이프로그 3개 데이터 스트림을 통합해 사용자가 자신의 건강 상태를 금융 자산처럼 장기적으로 추적·관리할 수 있도록 설계된 건강관리 운영 지표다.

◼ 알고리즘 구조: ① PHR(공단 건강검진 결과, 50%) ② 웨어러블 라이프로그(35%) ③ 행동 이행도(15%)의 3개 레이어 결합으로 산출한다.

◼ 초기 가중치 설계 근거: 서울대병원·네이버 공동연구(JMIR, 2025)의 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 모델은 혈압·혈당·지질·폐기능 등 임상 검진 지표를 핵심 입력 변수로 사용하였다. 본 연구의 변수 구성과 모델 구조를 참고해 임상 검진 지표의 상대적 중요도를 높게 설정하였으며, PHR 가중치는 파일럿 50명 실데이터 수집 후 회귀분석으로 최적화할 예정이다.

◼ 단계별 고도화: 1년차 규칙 기반 스코어링(진단 아닌 건강자산 관리 지표) → 2년차 scikit-learn ML 모델 전환·가중치 자동 최적화 → 3년차 b.well 방법론 참조 B2B 플랫폼 확장

| No. | 추진 내용 | 1년차 (2026) | 2년차 (2027) | 3년차 (2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 초기 시제품(MVP) 개발 및 베타 출시 | 상반기 완료 (베타 50명 목표) | — | — |
| 2 | 건강정보 수집 0단계: App-to-App FHIR 1단계: 건강정보 고속도로 API | FHIR 온보딩 구현·베타 PIA 착수 (8월) | PIA 완료 활용기관 등록 API 연동 완료 | — |
| 3 | 건강자산지수 알고리즘 ①②③ 우선 구현 (건강자산 관리 운영체계 핵심) | 규칙 기반 프로토타입 | ML 모델 전환 ④~⑤ 고도화 | ⑥ 완성 b.well 레이어 |
| 4 | 웨어러블 라이프로그 0단계: 걸음수·수면 2종 1단계: 전항목 고도화 | SDK 조사 완료 7월 착수 (2종) | 전항목 고도화 | — |
| 5 | 사용자 대시보드 (건강자산 가계부 UX) | Figma→개발 6월 베타 출시 | 고도화 | — |
| 6 | 보안 인증(ISMS) 취득 | 정보보호 운영체계 구축 PIA 착수 | ISMS 신청·취득 | 완료 |
| 7 | B2C 개인 구독 정식 출시 | 법률 자문·규제 확인 | 베타→정식 출시 | 생태계 확장 |
| 8 | 보험사 연계 동적 요율 모듈 | — | 파일럿 연계 | 상용화 |
|  | 누적 사용자 목표 | 50명 (파일럿) | 500명 | 3,000명 |
|  | 누적 매출 목표 | 약 5,000만원 | 약 2.5억원 | 약 6억원 |

◼ AI 기능 구현 단계별 계획

- ① 건강자산지수 산출 (핵심 엔진): FHIR 수신 건강검진 수치 + 라이프로그 + 행동 이행기록 → Platinum/Gold/Silver/Care + 0~100점. 1년차 우선 구현

- ② 건강 나이 계산기: 검진 수치 + 생활습관 데이터 → 생물학적 나이 산출. 장기 관리 동기부여 지표. 1년차 우선 구현

- ③ 이상 징후 조기 감지: 웨어러블 연속 데이터(수면·심박·산소포화도) → 이상 징후 알림. 1년차 우선 구현

- ④ 초개인화 건강 미션 추천 / ⑤ 보험사 연계 인센티브 산출: 2년차 이후 고도화. 보험사 연계는 규제 조건 충족 시 단계적 추진

- ⑥ 보상 효과 분석 엔진: 3년차 완성 목표. 최적 보상 유형 추천 리포트 + B2B 통계 인사이트 제공

2-3. 기능·성능의 차별성 및 경쟁력 확보 전략

건강계좌는 나만의닥터·카카오헬스케어와 동일 레이어에서 경쟁하지 않는다. 이들이 '데이터 → 특정 의료 행위'의 수직 연결이라면, 건강계좌는 '데이터 → 장기 건강자산 통합 관리 → 행동 변화 → 금융 인센티브'의 수평 플랫폼이다.

- 시장 포지션: 단일 의료 행위 수직 연결 vs 건강자산 관리 운영체계 — 검진 이후 일상 전구간 수평 통합

- 지속 사용 유인: 이벤트성 접속 vs 건강자산지수 추적 + 미션 + 금융 인센티브 → 일상 반복 접속 설계

- 데이터 수집 방식: 스크래핑·자동화(법적 리스크) vs App-to-App FHIR(0단계) → 건강정보 고속도로 직접 등록(1단계) — 전 구간 법적 적합

- 온보딩 UX: 나의건강기록 앱 전송 클릭 단계 多 → 이탈 vs 최소 클릭 온보딩 플로우 설계 — 이 문제 해결 자체가 핵심 차별화

- 금융 인센티브: 건강 데이터 금융 전환 모델 없음 vs 건강자산지수 향상 → 보험료 절감·캐시백 — 뱅크샐러드·TMAP UBI와 동일 원리

- 장기 확장성: 앱 레이어 성장 한계 vs b.well 방법론 — 건강·웨어러블·금융 통합 인프라 B2B 플랫폼으로 진화

- 공공 인프라 활용: 신규 망 구축 시도(인프라 리스크) vs 건강정보 고속도로(공공 레일) 위에서 가치 레이어만 구현 — 인프라 리스크 없음

- 기술적 해자: 서버에는 결과값(등급)만 전송. 원본 건강 데이터 외부 저장 최소화. 서울대병원·네이버 공동연구(JMIR, 2025) 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 모델 방법론 적용

- 제도적 우위: 디지털의료제품법(2025.1.24) 비의료 건강관리 분류로 즉시 출시 가능. 나의건강기록 앱 공식 FHIR 기능으로 별도 API 계약 없이 즉시 데이터 수집

- 글로벌 검증: b.well(미국) — OpenAI ChatGPT 건강 데이터 인프라 파트너·Google 파트너십 체결. 국내 동일 포지셔닝 최초

- 실행 난도 관리: 공공 PHR·웨어러블·금융 API 동시 연동 대신 1년차에 '건강계좌의 잔고를 정확히 보여주는 것' 하나에 집중. 이후 단계적 연동 범위 확장으로 실행 리스크 최소화

2-4. 정부지원사업비 집행 계획

대표자는 법인 설립 즉시 본 사업에 전념한다. 1년차 인건비는 퇴직금·개인 저축 및 B2G 수주 선금(예상 1건 × 1,500만원)으로 충당한다. 공동창업자는 2025년 4월부로 임상 업무를 종료하고 본 사업에 전념 중이다. 협약기간 내 채용할 AI 개발자·서비스 기획/운영 인력의 인건비는 정부지원사업비 인건비 항목으로 반영한다.

◼ 1단계 정부지원사업비 집행 계획 (20백만원 내외)

| 비목 | 산출 근거 | 금액(원) |
| --- | --- | --- |
| 외주용역비 | MVP 앱 외주 개발 (FHIR 수신 파서·건강자산지수 산출·대시보드) 헬스케어 전문 외주 개발사 1식 (소스코드 귀속 계약 필수) | 12,000,000 |
| 개발비 (서버·인프라) | 클라우드 서버 초기 구축비 (AWS 또는 NCP) 월 약 50만원 × 4개월 + 개발 도구·API 연동 라이선스 | 4,000,000 |
| 지급수수료 | 개인정보 처리방침 법률 자문 및 서비스 이용약관 작성 건강자산지수 알고리즘 관련 특허 출원 1건 | 2,000,000 |
| 창업활동비 | 디지털헬스케어 학회·전시회 참가 (1~2회) 건강정보 고속도로 테스트베드 신청 관련 행정 비용 | 2,000,000 |
| 합계 | 1단계: MVP 핵심 기능 개발 및 초기 파일럿 환경 구축에 집중 투입 | 20,000,000 |

◼ 2단계 정부지원사업비 집행 계획 (20백만원 내외)

| 비목 | 산출 근거 | 금액(원) |
| --- | --- | --- |
| 외주용역비 | 대시보드 UI/UX 고도화 외주 건강자산지수 알고리즘 고도화 (④ 미션 추천 기능 추가) | 10,000,000 |
| 사업화비용 | B2G 시범과제 제안서 작성·제출 지원 (1~2건) B2B 기업 파일럿 모집 홍보물 제작·배포 | 5,000,000 |
| 개발비 (서버·보안) | 클라우드 서버 운영비 (월 50만원 × 4개월) 파일럿 50명 베타 서비스 인프라 확충 개인정보보호 영향평가(PIA) 착수 비용 | 4,000,000 |
| 창업활동비 | 건강검진 시즌(10~12월) 집중 홍보 이벤트 보건 관련 전시회·네트워킹 참가 (1~2회) | 1,000,000 |
| 합계 | 2단계: 파일럿 50명 확보 및 B2G·B2B 고객 모집 활동에 집중 투입 | 20,000,000 |