3. 성장전략(Scale-up)_사업화 추진 전략

3-1. 경쟁제품·경쟁사 분석

본 사업의 핵심 서비스인 '3차원 인체 스캔 기반 인체공학적 제품 설계 지원 시스템'과 경쟁 관계에 있는 유사 서비스·기업을 ① 인체 측정 데이터 제공 기관, ② 인체공학 설계 컨설팅 기업, ③ 해외 디지털 휴먼 플랫폼의 세 범주로 구분하여 분석하면 다음과 같다.

| 구분 | 대상 | 한계/특징 | 컴포랩스 차별점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 간접 경쟁 (데이터 제공) | 사이즈코리아, 국내외 인체측정 기관 | 측정 데이터 제공에 한정, 설계 적용 분석 기능 부재. 비용(7~10만원/건)과 접근성 제약 존재 | 독자 DB 보유(국내 2만+ 건), 가공·후처리·레이블링 완료된 분석 ready 데이터 즉시 제공 |
| 간접 경쟁 (컨설팅 기업) | 인체공학 설계 컨설팅 전문기업 (국내외 다수) | 프로젝트 단위 용역 중심, 실무자가 직접 반복 활용 불가, 높은 단가 및 납기 지연 문제 | SaaS 구독 방식으로 실무자가 직접 분석·활용 가능. 반복 사용 시 단가 절감 효과 극대화 |
| 잠재 경쟁 (해외 플랫폼) | 해외 디지털 휴먼·CAD 연동 플랫폼 | 국내 인체 데이터 미반영, 한국어 지원 미흡, 고가 라이선스 구조, 제조 현장 적합성 낮음 | 한국·아시아 인체 데이터 특화, 한/영 이중 인터페이스, 중소 제조기업 접근 가능한 가격 구조 |

위 분석에서 확인되듯, 기존 경쟁자들은 데이터 제공 또는 컨설팅 중 어느 한 축에 특화되어 있으며, 실무자가 직접 반복 활용할 수 있는 '분석 시스템' 형태의 서비스는 현재 시장 내에 부재한 상황이다. 본 사업은 15년간 축적된 3D 인체 스캔 DB와 독자적 분석 알고리즘을 SaaS 플랫폼으로 통합함으로써 기존 경쟁 구도와는 본질적으로 차별화된 포지셔닝을 확보하고 있다.

3-2. 목표 시장 진입 전략

○ 초기 시장 진입 전략 : 기존 네트워크 기반 레퍼런스 선점

•  본 사업의 1차 목표 시장은 의류, 가구, 웨어러블, 스포츠장비 등 제품 설계·제조 기업이며, 국내 직접 시장 규모는 2022년 기준 6,750억 원(SOM)으로 추정된다.

•  대표자는 현재까지 삼성전자, LG생활건강, Logitech, BOSE 등 글로벌 기업을 포함한 제조사 약 15종과 산학협력을 통해 공동 제품 개발을 수행한 바 있으며, 이러한 실적 기반 레퍼런스를 초기 고객 유치의 핵심 설득 자산으로 활용한다.

•  전시회·학술대회·박람회 참여, 기간제 무료 체험 제공, 교육기관 무료 라이선스 배포 등을 통해 초기 사용자 기반을 형성하고, 구독 전환 전략을 병행 추진한다.

○ 성장기 시장 확장 전략 : SAM 진입 및 글로벌 DB 고도화

•  국내 시장 안정화 이후 아시아 시장(SAM: 12조 원, 2022 기준)으로의 확장을 목표로 하며, 미국·유럽 인체 데이터(약 4,500건 보유) 등 다국가 DB를 기반으로 영문 인터페이스를 통해 글로벌 고객 접점을 확대한다.

•  미국 M대학 연구원과의 협업을 통해 해외 DB 확충을 지속 추진하며, 현지 제조사 및 유통 파트너와의 전략적 제휴를 통해 진입 장벽을 낮춘다.

○ 중장기 시장 전환 전략 : B2B2C 플랫폼 생태계 구축

•  장기적으로는 기업 고객(B2B) 중심의 분석 서비스 플랫폼에서 나아가, 개인 소비자가 직접 참여하는 클라우드 플랫폼 생태계(B2B2C)를 구축하는 것을 중장기 전략으로 설정한다.

•  개인 맞춤형 제품 제작, 의료·헬스케어 서비스, 가상 피팅, 개인 아바타 생성 등 다양한 응용 서비스로의 확장을 통해 전세계 시장(TAM: 7,830조 원) 내 장기적 성장 기반을 마련한다.

3-3. 비즈니스 모델(수익화 모델)

본 사업은 단일 수익원에 의존하지 않고, 사업 단계에 따라 세 가지 수익 모델을 유기적으로 운영하여 안정적인 매출 구조를 구축한다.

| 구분 | 수익 유형 | 대상 고객 | 수익화 방식 및 단가 |
| --- | --- | --- | --- |
| BM ① | 시스템 구독(SaaS) | 제품 설계·제조 기업 (의류, 가구, 웨어러블, 스포츠장비 등) | 기간제 무료 체험 → 월정액 또는 연간 구독 전환. 기업 규모에 따른 티어형 가격 구조 적용 (중소기업 우선 접근 가능) |
| BM ② | 인체공학 설계 컨설팅 | 신제품 개발 중인 제조기업, 산학협력 수요기업 | 현재 연 1억 원 수준 연구용역 수행 중. 2024년 협업 프로젝트 기준 최소 2억 원 이상 목표. 컨설팅 → 시스템 전환 유도 경로로 활용 |
| BM ③ | 제조기업 협업·라이선싱 | 골프장갑·스포츠 기업, 맞춤형 의료기기 제조사, 의자·가구 제조사 등 | 인체공학 기술 기반 공동 제품 개발 파트너십 체결, 기술 라이선싱 및 로열티 수익 창출. 중장기 수익 다변화의 핵심 축 |

○ 수익 구조의 전략적 설계

•  단기(협약기간 내): BM②(컨설팅)를 통한 초기 수익으로 운영 안정성 확보. 현재 연간 1억 원 이상의 연구용역 수행 실적을 바탕으로 2024년에는 최소 2억 원 이상의 컨설팅 매출을 목표로 한다.

•  중기(2025~2026): BM①(시스템 구독) 매출의 본격적 확대. 사용자 증가에 따른 구독 수익 비중을 점진적으로 확대하여 반복 수익(Recurring Revenue) 구조를 조성한다.

•  장기(2027~): BM③(협업·라이선싱) 비중 확대와 함께 B2B2C 플랫폼 이용료(이용 수수료, 데이터 판매 등) 신규 수익원 추가. 협약기간 내 목표 매출은 5억 원, 고용 3~4명이다.

3-4. 사업 확장을 위한 투자유치 전략

본 사업은 소프트웨어 플랫폼 특성상 초기 개발 투자 이후 한계비용이 낮아지는 구조이며, 단계별 정부지원 → TIPS → VC 투자의 순차적 자금조달 경로를 설계한다.

| 단계 | 시기 | 자금조달 수단 | 활용 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 (현재~2024) | 예비창업패키지 기타 정부지원사업 | 시스템 개발 인건비, 홍보·마케팅비, 데이터 확보 비용 충당 |
| 2단계 (2025~2026) | 중기부·과기부 연구사업 TIPS 프로그램 도전 | 시스템 고도화, 글로벌 DB 확장, 해외 마케팅 기반 구축 |
| 3단계 (2027~) | 엔젤/VC 투자 유치 기술특례상장 검토 | B2B2C 플랫폼 사업 확장, 글로벌 시장 진출 가속화 |

○ 투자 유인 요소 (Investment Thesis)

•  검증된 기술력: SCI 논문 20건, PCT 특허 2건, 특허출원 1건 및 15년의 산학 실적은 기술 리스크를 현저히 낮춘다.

•  선점 가능한 니치 시장: 인체공학 설계 데이터 분석 SaaS 영역은 국내외 직접 경쟁자가 부재하며, 진입 장벽(DB 축적 기간, 도메인 전문성) 높아 장기 해자(Moat) 형성이 가능하다.

•  확장 가능한 비즈니스 구조: B2B 구독 기반에서 B2B2C 플랫폼으로의 전환 경로가 명확하며, 아시아·글로벌 시장 진출을 통해 시장 규모의 수십 배 성장 잠재력이 존재한다.

•  TIPS 연계 전략: 3년 내 TIPS 선정을 목표로 하며, 현재 협업 중인 P대학·H대학·K대학 연구팀과의 공동연구 성과를 TIPS 신청 포트폴리오로 적극 활용한다.

3-5. 사업 전체 로드맵(일정)

본 사업의 전체 추진 로드맵은 아래와 같이 구성되며, 협약기간(2024.05~2024.12) 내 시스템의 핵심 기능 70% 구현·출시를 단기 목표로 설정하고, 이후 3년 내 플랫폼 사업 본격화를 중장기 목표로 추진한다.

| 순번 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 핵심 인력 채용 | 2024년 5월 ~ 7월 | 기획/운영, 홍보/마케팅, S/W 개발 분야 각 1명 채용. 역할 분담 및 초기 팀 체계 구축 |
| 2 | 시스템 개발 (Version 1·2) | 2024년 5월 ~ 12월 | 인체 치수·형상 분석 기능, 치수 체계 분석, 분석 결과 3D 시각화 기능 중심 MVP 완성. 전체 기능의 70% 구현 목표 |
| 3 | 시스템(초기버전) 정식 출시 | 2024년 하반기 | 웹 기반 플랫폼 런칭. 한국어·영어 이중 인터페이스 적용, 초기 사용자 대상 무료 베타 서비스 제공 |
| 4 | 홍보 및 고객 유치 | 2024년 중반 ~ | 전시회·박람회·학술대회 참여, 기업 대상 무료 체험 프로그램 운영, 블로그·SNS를 통한 사용 사례 공유 |
| 5 | 시스템 추가 기능 개발 및 고도화 | 2024년 하반기 ~ | 사용자 피드백 기반 개선사항 반영, 버전 업데이트. 대표 3D 인체 형상 생성 및 다운로드 기능 추가 |
| 6 | 3D 인체 DB 지속 수집 | 2024년 ~ | 국내 데이터 중심에서 아시아·글로벌 인체 데이터로 확대 수집 및 DB화. 데이터 다양성 확보 |
| 7 | 글로벌 고객 확대 | 2025년 ~ | 해외 인체 데이터 DB 고도화를 통한 글로벌 제조사 대상 마케팅. 영문 시스템 기반 해외 진출 본격화 |
| 8 | 플랫폼 사업 본격화 (B2B2C) | 2027년 ~ | 개인 고객이 직접 참여하는 클라우드 플랫폼 구축. 맞춤형 제품 제작·의료/헬스케어 서비스·가상 피팅 등 신규 시장 개척 |

3-6. 중장기 사회적 가치 도입계획 (ESG)

컴포랩스는 창업 초기 단계부터 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 사업의 핵심 가치로 내재화하며, 단기 실행 계획과 중장기 확장 계획을 아래와 같이 수립한다.

| 구분 | 단기 계획 (~2026년) | 중장기 계획 (2027년~) |
| --- | --- | --- |
| 환경 (E) | • 웹 기반 소프트웨어 특성 활용 — 물리적 시제품 제작 반복 횟수를 최소화하여 자원 낭비 및 제조 폐기물 감소에 직접 기여 • 알고리즘 최적화 및 클라우드 서버 효율화를 통한 에너지 소비 절감 정책 수립 | • 탄소 발자국 저감 성과 정량화 및 공시 체계 구축 • 친환경 데이터센터 활용 확대, 서버 재생에너지 전환 로드맵 수립 • 제조 파트너사 대상 친환경 설계 가이드라인 제공으로 공급망 환경성 개선 유도 |
| 사회 (S) | • 인체공학 기술의 혜택이 닿지 않는 개발도상국 기업과의 상호 발전적 협력관계 구축 • 구성원 인권 및 다양성 존중, 수익의 사회 환원 원칙 내재화 • 대학 산학협력 네트워크를 통한 청년 창업·연구 생태계 기여 | • 글로벌 인체 데이터 수집 과정에서 소외계층·고령층·장애인 데이터 포용적 확보 • 의료·헬스케어 분야 확장 시 공공 병원·복지기관과의 사회 서비스 파트너십 추진 • 지역 제조 중소기업 디지털 전환 지원 프로그램 운영 |
| 지배구조 (G) | • 윤리경영 이니셔티브 수립 및 조직문화 정착 — 수평적 소통 구조 기반의 상호 존중 조직문화 구축 • 정부지원사업비 집행 투명성 확보를 위한 내부 회계 관리 체계 조기 정립 | • 이사회 구성 및 외부 감사 체계 도입으로 투명 경영 기반 강화 • 직원 복지·근무환경 개선 로드맵 수립, 성과 공유 제도(스톡옵션 등) 단계적 도입 • ESG 경영 보고서 연간 발간 및 이해관계자 소통 채널 공식화 |

본 사업이 추구하는 '몸에 꼭 맞는 제품 설계를 위한 인체 정보 제공 시스템 구축'이라는 미션은 그 자체로 제품 과잉 생산·반품·폐기물 감소(환경), 사용자 건강·안전·삶의 질 향상(사회), 데이터 기반의 객관적 의사결정 촉진(지배구조)에 직접 기여하는 사회적 가치와 긴밀히 연결되어 있으며, 이를 사업 전략과 통합적으로 추진하고자 한다.